PŘÍLOHA č. 1

ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro rámcové povolení (DRP) v souladu se z. č. 283/2021 Sb., stavební zákona v platném znění a  vyhláškou č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, a ostatních prováděcích vyhlášek, např. vyhl. č. 146/2024 Sb., vyhláška o požadavcích na výstavbu, zajištění inženýrských činností, obstarání souhlasného stanoviska krajského místně příslušného SÚ.

Dotčené stávající pracoviště je stavebně, technicky, dispozičně a technologicky již v dožilém 
a provozně nevyhovujícím stavu, který neodpovídá současným požadavkům a potřebám uživatele. Dochází ke změnám dispozičního řešení budov v areálu VSTŘ. Rozsah požadovaných úprav je dán v již zpracované stavebně – technické studii s návrhem architektonického, dispozičního, provozního a technického řešení.

Podkladem pro vypracování díla je architektonická studie „Dobrotice rozvoj areálu“ zpracovaná Ateliérem Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 76, Brno, IČO: 29263140, zpracovaná 05/2022.

MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:

Areál výcvikového střediska psovodů a služebních psů Dobrotice. Katastrální území Dobrotice (627453), stavbou dotčené pozemky p. č. 4017, 4016, 4018, 4389, 4057, 4058, 4059, 4038/1, 4038/2, st. č. 523,524,525,256,527

ROZSAH PLNĚNÍ VZ:

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro rámcové povolení - výkonové fáze (VF) dle ČKAIT:

- Příprava zakázky: seznámení se s dostupnými podklady, objektem a areálem, dotčeným uživatelem, prohlídka stávajícího stavu objektu, dotčených a navazujících prostor za účasti všech potřebných projektantů specialistů, provedení nutných a nezbytných průzkumů před započetím projekčních prací. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů (zejm. hydrogeologický a inženýrsko - geologický, radonový, pedologický apod.) a za obstarání veškeré dokumentace potřebné pro řádné plnění předmětu díla.

- Vypracování dokumentace ve stupni dokumentace pro rámcové povolení (DRP). Projektová dokumentace bude zpracována podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhláška č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Dokladová část bude obsahovat veškerá stanoviska, která jsou potřebná k podání bezvadné žádosti o vydání pravomocného rámcového povolení (stanoviska dotčených orgánů státní správy, veřejné dopravní infrastruktury a odborných služeb, MV ČR, správců sítí v rozsahu stanoveném územně příslušným stavebním úřadem a SÚ MV ČR, stanoviska MO ČR k vymezenému území, jednání o podmínkách vynětí ze zemědělského půdního fondu).

- Vypracování kumulativního rozpočtu (propočet nákladů).

- Zajištění inženýrské (obstaravatelské) činnosti – v rámci přípravy realizace stavby projednání vypracované dokumentace a zajištění vydání rámcového povolení ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a prováděcích vyhlášek. Zhotovitel bude v rozsahu oprávnění vyplývajícího z plné moci vykonávat veškerá právní a jiná jednání za objednatele, aby zajistil vydání rámcového povolení. Zhotovitel připraví a zkompletuje a podá příslušnou žádost na vydání rámcového povolení na místně příslušném krajském stavebním úřadě, obstará potřebná stanoviska DOSS a ÚS, získá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro pravomocné rámcové povolení.

POŽADAVKY NA FORMÁT ODEVZDÁNÍ DÍLA:

Zhotovitel připraví a poskytne objednateli dokumentaci v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotoveních a 1x v digitální podobě.

Výkresová část

Grafické soubory budou předány ve formátech DWG a PDF/A.

Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Textové soubory

Textové části budou předány v dokumentech zpracovaných ve formátech DOCX a PDF/A.

Další dokumenty a související doklady vzešlé z inženýrské činnosti (i vydané pravomocné rámcové povolení) a z dalších výkonů zhotovitele budou objednateli předány v listinné podobě v originálech  a v elektronické podobě na CD nebo flash disku ve formátu .pdf

Fotodokumentace

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

Média

Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD/DVD nebo flash disku.

POVINNOSTI OBJEDNATELE:

  - Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se poskytovatel nezúčastnil.

  - Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na poskytovatele pro nezastupitelnost objednatele.

  - Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout poskytovateli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout poskytovateli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno poskytovatelem řádně a v souladu s touto objednávkou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

POVINNOSTI POSKYTOVATELE:

- Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.

- Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.

- Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění poskytovatele na splnění pokynů trvá, neodpovídá poskytovatel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že poskytovatel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.

- Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.

- Poskytovatel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při  poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

- Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy výhradně svými vlastními silami, pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací nebo poddodavateli s prokázanou dostatečnou kvalifikací.

- Poskytovatel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování plnění nezpracoval.

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- poskytovatel bude plně respektovat Provozní řád areálu. Zástupce poskytovatele poté s ním prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,

- poskytovatel předloží objednateli v dostatečném předstihu před zahájením projekčních prací seznam všech svých pracovníků zůčastněných na projektu. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, datum narození a číslo OP, případně číslo pasu u osob mimo EU,

- všichni pracovníci poskytovatele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném případě nebudou do objektu MV ČR vpuštěni,

- Vstup do areálu a samotného objektu je možný v pracovních dnech od 7:00 – 15:30 hod. V odůvodněných případech bude mimo tuto dobu umožněn po předchozí dohodě s uživatelem, správcem a ostrahou areálu,

- poskytovatel svolá dostatečný počet technických rad se zástupci uživatele, objednatele a odborných složek PP ČR a MV ČR nad rozpracovanými dokumenty za účelem upřesnění a odsouhlasení předložených požadavků a jiných připomínek k projektové dokumentaci,

- celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro dokončení předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy.