# Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

# s názvem:

„Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ – projektová dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru, včetně zajištění autorského dozoru“

Identifikační údaje zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc

účet č.: 19-1096330227/0100

Rektor:  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, LL.M.

tel.č.: +420 585 631 117, fax: +420 585 631 012, email: petra.jungová@upol.cz

dále jen „Zadavatel“

Způsob zadání: výběrové řízení

Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele:

https://zakazky.upol.cz/contract_display_2672.html

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek Dodavatelů v rámci výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“).

Tato veřejná zakázka se však neřídí tímto Zákonem.

Tato výzva obsahuje veškeré zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky, které jsou zároveň uveřejněny v plném rozsahu na profilu Zadavatele (dále jen „Výzva“).

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

## Předmětem veřejné zakázky je:

- zajištění podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně-technického průzkumu zaměření stávajícího objektu, hydrogeologického průzkumu, radonového průzkumu, geodetického zaměření polohopisného a výškopisného,

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- projektová dokumentace interiéru budovy včetně vypracování návrhu tvarů atypických prvků zařízení a úprav ploch mobiliáře, barevného řešení, materiálového a konstrukčního řešení, dále vybavení a rozmístění AV techniky včetně návrhu vybavení audiotechnikou a mobiliáře,

- spolupráce projektanta při zadávacím  řízení na zhotovitele stavby a zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby 12 měsíců),

a to vše podle podmínek této Výzvy pro Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, (Olomouc, tř. 17. listopadu 8)“

  - Podrobná specifikace a rozsah předmětu zakázky, který požaduje zadavatel zpracovat či zajistit a následně dodat je následující:

### Zajištění potřebných podkladů pro projektování

Vybraný dodavatel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným stavem objektu a doměření stávajícího stavu tam, kde to bude nutné pro účely dalších projektových prací. Vybraný zhotovitel zajistí stavebně-technický průzkum, zaměření stávajícího objektu, hydrogeologického průzkumu, radonového průzkumu, geodetického zaměření polohopisného a výškopisného, upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedením sond za účelem zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží komunikací a tyto následně vyhodnotí, a to vše v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování projektové dokumentace.

1.2.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Pokud by byly ve stavebním povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat.

Součástí projektové dokumentace musí být i „Plán organizace výstavby“, který musí obsahovat návrh časového plánu realizace stavby.

Součástí bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, v rozsahu a obsahu přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato DPS  bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění, zpracování kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů; zadavatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu *xls.

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech, s použitím aktuálních ceníků ÚRS a reálných cen materiálů. Musí zde být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční názvy výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a výrobků).

Zadavatel požaduje, aby soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl zpracován v členění:

| Studijní centrum s knihovnou |  |
| --- | --- |
|  | Studijní centrum s knihovnou (nástavba a přístavba) |
|  | Studijní centrum |
|  | Portál nad vstupem |
| Právní klinika (rekonstrukce) |  |
|  | Právní klinika |
|  | Propojovací komunikace |
| Vstupní rampa a nástupní schodiště |  |
| Toalety pro imobily |  |
| Nezpůsobilé výdaje |  |
|  | Schodišťová hala a recepce |
|  | Bufet |
|  | Úprava obvodového pláště |
|  | Šatna |
|  | Rekonstrukce - související prostory |
|  | Příjezdová komunikace |
| Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady |  |
|  | Ostatní náklady |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |

Přesné rozhraní jednotlivých částí bude zadavatelem upřesněno v průběhu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, v závislosti na podmínkách dotačního titulu, ze kterých bude budoucí stavba hrazena.

### Projekt interiéru

### V rámci projektu interiéru je zhotovitel povinen zajistit:

- analýzu vstupních údajů, požadavků objednatele;

- vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, technického vybavení apod. a koncepce exteriérového mobiliáře;

- konzultace a odsouhlasení navrženého řešení interiéru s objednatelem;

- návrh typových prvků vnitřního vybavení;

- vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení interiéru a úprav ploch v rozsahu požadovaném objednatelem;

- koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí stavby do interiéru;

- návrh barevného řešení a jeho konzultace s objednatelem;

- návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho konzultace s objednatelem a budoucím uživatelem;

- vlastní vypracování projektu interiéru;

- projednání projektové dokumentace interiéru s objednatelem a zapracování jeho připomínek;

- zpracování návrhu vybavení a rozmístění AV techniky včetně návrhu vybavení audiotechnikou a projednání s objednatelem, včetně zapracování změn.

Projektová dokumentace řešení interiéru bude zpracována v následujícím rozsahu a členění:

- Průvodní a technická zpráva interiéru,

- Technické standardy,

- Půdorysy jednotlivých podlaží se zakreslenými prvky v interiéru s popisem jednotlivých prvků v měřítku v 1:100,

- Půdorys a pohled s vyznačením řešení barevnosti povrchů v měřítku 1:100,

- Exteriérové plochy v měřítku 1:100,

- Kniha místností s přehledným soupisem jednotlivých prvků interiéru s odkazem na půdorysy,

- Soupis všech prvků interiéru celkem a po místnostech,

- Soupis navržených typových i atypických prvků interiéru s popisem jejich vlastností a grafickým vyobrazením nejvhodnějších typů prvků,

- Výkresová dokumentace – rozkreslení prvků interiéru s popisem v měřítku min. 1:20.

Pod pojmem Kniha místností se rozumí dokument, ve kterém bude pro každou místnost zpracován samostatný list ve formátu A4 nebo A3. V případě opakujících se místností, bude zpracován jeden list typické místnosti. Na každém listu místnosti bude uvedeno:

      - značení (číslo) a název místnosti, půdorysy místnosti s vyznačeným interiérem v prostoru (s odkazy na prvky),

      - pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy a stropu, s vyznačeným umístěním všech prvků interiéru,

      - barevné grafické znázornění tvaru vybavení (půdorys, pohledy),

      - tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení dle projektové dokumentace řešení interiéru,

      - obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na kterých jsou umístěny jednotlivé místnosti.

Pod pojmem Technické standardy se rozumí dokument, ve kterém je pro každý prvek interiéru zpracován technický popis, který bude zpracován podle následujících zásad:

      - bude popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku (zejména u technických prvků, svítidel apod.) obsahující veškeré technické parametry rozhodné pro naplnění funkce prvku,

      - bude popsána přesná specifikace provedení úprav povrchů, včetně barev.

Pod pojmem Soupis prvků interiéru se rozumí dokument, který bude objednatel předkládat jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů interiéru v rámci zadávacího řízení podle příslušného zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro vypracování Soupisu prvků interiéru platí následující zásady:

      - soupis bude sestaven podle jednotlivých místností v souladu s Knihou místností,

      - každý prvek interiéru je v soupisu popsán jednou položkou, která musí obsahovat pořadové číslo položky, slovní popis, z něhož bude patrná jasná identifikace prvku, měrnou jednotku a požadované množství,

      - v soupisu prvků interiéru nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických).

1.2.4. Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby a zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení

Obsahem předmětu plnění je poskytnutí součinnosti objednateli při vypracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby a zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení (zejména vypracování vysvětlení, úpravy dokumentace doplněním nebo změnou, úpravy soupisu prací s výkazem výměr) – to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo vysvětlení objednatelem (písemně, emailem, faxem). Dále bude předmětem plnění vypracování odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko (písemně, emailem, faxem).

1.2.5. Výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavby

Obsahem předmětu plnění jsou činnosti zhotovitele během realizace stavby – tj. účast na předání staveniště dodavateli stavby, účast na kontrolních dnech stavby, účast na přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na závěrečných kontrolních prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska technického a technologického - zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi ověřenými ve stavebním řízení a DPS, kontrola a vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci zpracované zhotovitelem stavby a k požadavkům na změny stavby popř. záměny materiálů oproti schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního deníku, provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola zhotovitelem předané dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska jejího souladu s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na žádost objednatele - nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od doručení písemné nebo emailové žádosti zadavatelem.

Jednotlivé části výše uvedeného předmětu veřejné zakázky budou sloužit zadavateli pro následný výběr zhotovitele stavby a dodavatele interiérového vybavení.

## Popis stavby:

Navržené stavební úpravy spočívají ve vybudování nové třípodlažní přístavby v zadním dvorním traktu a nástavby nad částí (a) ve 2.np původnímu objektu na Tř. 17. listopadu 8. Kromě těchto nových stavebních úprav bude provedena rekonstrukce prostor vstupní části (a) a rekonstrukce části prostor (b) v 1.np.  Vybudováno bude nové centrální schodiště s venkovní rampou pro zajištění bezbariérového pohybu osob.

V 1. podzemním podlaží prostoru zadního zásobovacího dvora bude provedena spodní stavba nové přístavby. Na dvanácti sloupech kotvených do pilot bude vynesena dvojpodlažní konstrukce nové přístavby. Podhled nástavby vytvoří v půdorysu nového objektu venkovní prostor chráněný před povětrností. V tomto podlaží budou provedeny pouze stavební úpravy menšího rozsahu, které budou souviset se zajištěním rozvodů technické infrastruktury pro rekonstruované prostory nacházející se v 1. nadzemním podlaží.

V 1. nadzemním podlaží bude situována fakultní studovna s knihovnou. V centrální poloze studovny je navrženo schodiště, které propojí studovnu se studijním centrem umístěným ve 2.np. V átriu objektu (b) bude k západní stěně přistavěna jednopodlažní nová chodba, která zajistí přímé propojení vstupních prostor (a) přes objekt (b) k objektu (c). Před objektem se vybuduje centrální schodiště s rampou pro bezbariérový přístup do objektu. Původní vstupní prostory (a) budou rekonstruovány, dispozičně se propojí se studovnou a rozšíří tím její užitnou plochu.

Ve 2. nadzemním podlaží nové přístavby a nástavby budou situovány prostory studijního centra. V jeho centrální poloze je vyústěné nové schodiště, které jej propojí se studovnou umístěnou v 1.np.  Nové prostory studijního centra budou dispozičně provázány přes chodbu s rampou i s 2. nadzemním podlažím objektu (b). Tím bude zajištěn bezbariérový pohyb v celé nové přístavbě.

Nad novým objektem je navržena plochá střecha ukončena po obvodu atikou. Ve stropní konstrukci nad 2.np bude umístěno několik menších světlíků, které zajistí dostatek přirozeného světla v hlouběji umístěných prostorách studijního centra a prosvětlí současně centrální schodiště. Nad vstupními prostory v 1.np je navržena plochá pochůzná střecha, kterou bude možno využít jako letní studovnu. Ve stropní konstrukci bude rovněž umístěno několik menších světlíků, které zajistí dostatek přirozeného světla v prostorách foyeru a ve vstupních prostorách do knihovny.

Předpokládané náklady stavby činí cca 34 mil. Kč bez DPH.

Předpokládané náklady interiérového vybavení činí cca 1,8 mil. Kč bez DPH.

Podrobnější popis a dispoziční uspořádání jsou obsaženy v příloze č. 4 této Výzvy.

## Místo a doba plnění veřejné zakázky:

### Místo plnění

Místem plnění zakázky je Univerzita Palackého v Olomouci, Oddělení rozvoje a výstavby, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, osoba oprávněná k převzetí díla: Ing. Vojtěch Gren, nebo jím pověřená osoba.

### Doba plnění

- Zpracování DPS a její protokolární předání objednateli max. do 20-ti týdnů od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo (pozn. termín je předmětem hodnocení – viz čl. 5 této Výzvy).

Tato část díla bude předána objednateli 1x v tištěné podobě a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu. Třicet kalendářních dnů před termínem protokolárního předání bude tato část díla předána objednateli 1 x v tištěné podobě a 1 x na CD v otevřené i uzavřené formě ke kontrole. Objednatel sdělí připomínky zhotoviteli do 15 dnů od obdržení pracovní verze dokumentace, zhotovitel zapracuje připomínky do dokumentace nejpozději  do termínu jejího protokolárního předání.

Dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu výkresů: *.dwg, *.pdf, formát textů: *doc., *.pdf, formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části: *jpg nebo *.pdf;

Zbývající paré DPS včetně soupisu prací a oceněného i neoceněného výkazu výměr (5 ks paré tiskem a 2 x na CD v uzavřeném i otevřeném formátu) se zapracovanými připomínkami, úpravami a doplňky řešenými v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby bude předáno objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby; k předání bude zhotovitel vyzván objednatelem;

- Zpracování projektu interiéru a protokolární předání objednateli max. do 20-ti týdnů  od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo (pozn. termín je předmětem hodnocení – viz čl. 5 této Výzvy).

- Spolupráce zhotovitele při zadávacích řízeních na dodavatele stavby a dodavatele interiéru – v  termínech stanovených v čl. 1.2.4 této Výzvy.

- Výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavby

Z vlastní iniciativy i na výzvu až do úplného dokončení stavby a její pravomocné kolaudace, předpokládaná lhůta výstavby max. 12 měsíců (předpoklad od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019), včetně dodávky technologie.

## Části veřejné zakázky

Veřejná zakázka není dělena na části.

Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že předmět veřejné zakázky tvoří komplexní celek. Návrh stavebních úprav a technických zařízení vychází prioritně z potřeb a nároků provozního souboru. V úzké vazbě na potřeby technických zařízení musí být navržen i nábytek. Všechny dílčí části „Technických podmínek“ jsou provázané a vzájemně se ovlivňují, proto je nelze navrhovat odděleně a je nutné zpracovat dílo jako komplet.

## Autorská práva:

Zadavatel má veškerá autorská práva vyřešena.

## Prohlídka místa budoucí stavby:

Zadavatel umožňuje všem Dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění, na základě předchozí emailové dohody s Mgr. Dagmar Skoupilovou, tel.: 585 63 7676, email: dagmar.skoupilova@upol.cz.

Při prohlídce místa plnění se zástupci Dodavatelů prokážou písemným zmocněním.

1.8. Výhrada změny závazku

Zadavatel si vyhrazuje právo ve vztahu k vybranému dodavateli na poskytnutí nových služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace změn Stavby před jejím dokončením ve smyslu stavebního zákona, řešící změny vyvolané při zpracování technických podmínek a odsouhlasené zadavatelem, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění jejich stanovisek ke změně stavby a zajištění rovněž povolení změny stavby před dokončením u věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Zadavatel je oprávněn využít toto právo po dobu 3 let od uzavření příslušné smlouvy o dílo. Předpokládaná hodnota této výhrady změny závazku je 100.000,- Kč bez DPH a je zahrnuta v celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

- Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1 190 000 Kč bez DPH, včetně výhrady změny závazku ve výši 100.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 1 090 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na maximální objem prostředků, kterými Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku disponuje. Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům je předpokládaná hodnota veřejné zakázky maximální a v případě předložení nabídky s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, Zadavatel takového Dodavatele vyloučí z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

# Obchodní a platební podmínky

Dodavatel je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo Dodavatele musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Výzvy.

Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem (doplní Dodavatel). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu Dodavatel označí jako návrh smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

# Kvalifikace Dodavatele

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění

- základní způsobilosti,

- profesní způsobilosti,

- technické kvalifikace.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

## Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

## Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokáže Dodavatel, který předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Projektová činnost ve výstavbě“,

- dokladu osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky odborná způsobilost vyžadována podle jiných právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předložil osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“.

## Prokázání technické kvalifikace

Technickou kvalifikaci prokáže Dodavatel, který předloží:

- seznam významných služeb poskytnutých Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny v Kč bez DPH a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

- Zadavatel k prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje minimální úroveň: Seznam min. 2 služeb provedených Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, kdy Zadavatel požaduje seznam minimálně 2 zakázek obdobného charakteru, přičemž obdobnou zakázkou se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (přičemž doba výkonu autorského dozoru se do předkládané reference nezahrnuje) pro rekonstrukci nebo novostavbu objektu(ů)/staveb občanské vybavenosti v odvětví vědy a výzkumu, školství, tělovýchovy, zdravotnictví, administrativy s investičními náklady minimálně 15 mil. Kč bez DPH každé z nich (včetně technických a technologických zařízení).

- seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k Dodavateli.

Seznam bude zpracován ve formě čestného prohlášení, které bude datováno a opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Dodavatele.

Dodavatel prokáže splnění tohoto seznamu doložením:

jedné osoby provádějící koordinaci celého projektu (hlavní inženýr projektu, vedoucí projektant nebo obdobná funkce – dále jen „HIP“) -  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu, minimálně 5 let praxe v oboru, výkon funkce hlavního inženýra projektu u alespoň 1 zakázky pozemní stavby ve finančním objemu aspoň 15 mil. Kč bez DPH, zkušenost s řízením projektových týmů, autorizace v oboru pozemní stavby.

# Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel zvolil následující dílčí kritéria hodnocení:

|  | Dílčí kritérium hodnocení | Váha v % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH | 80% |
| 2. | Termín realizace díla dle čl. 1.2.1., 1.2.2. a 1.2.3. této Výzvy ve dnech | 20% |

Kritérium č. 1   	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

V tomto kritériu se vyhodnotí výši celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené v souladu s podmínkami této Výzvy, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

nejnižší hodnota

--------------------------   x 100 x 0,8 (bodů)

hodnocená hodnota

Kritérium č. 2   	Termín realizace díla dle čl. 1.2.1., 1.2.2. a 1.2.3. této Výzvy ve dnech od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo

V tomto kritériu se vyhodnotí celková doba dodání za předmět veřejné zakázky dle čl. 1.2.1., 1.2.2. a 1.2.3. této Výzvy ve dnech od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

nejnižší hodnota

--------------------------   x 100 x 0,2 (bodů)

hodnocená hodnota

Obecně:

Jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích subkritérií se vynásobí příslušnou vahou daného subkritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

# Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

## Celková nabídková cena

Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Výzvy vč. všech jejích příloh, kdy jednotlivé dokumenty se vzájemně doplňují a tvoří komplexní zadání. Veškeré ceny budou uvedeny v Kč bez DPH.

Cena za dílo bude sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace díla a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s prováděním díla zahrnující zejména, nikoliv však výlučně veškeré stavební, technologické a projektové práce, činnosti, dodávky, pomocné konstrukce, vedlejší náklady, rizika, zisk, inženýrskou činnost, finanční vlivy atp.

Celková nabídková cena díla bude uvedena i v krycím  listu nabídky – příloha č. 1 této Výzvy a bude doložena oceněním všech položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkovou rekapitulací nabídkové ceny díla.

Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy

## Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- uvedením celkové nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo,

- podrobnou kalkulací nabídkové ceny,

- uvedením celkové nabídkové ceny v krycím listu nabídky.

# Podání nabídek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. června 2017 v 10:00 hod.

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8

771 47 Olomouc

kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M., tel.: +420 585 631 117,

email: petra.jungova@upol.cz,

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

## Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. června 2017 v 10:00 hod., jednací místnost č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise Zadavatele, Zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, statutární orgán Dodavatele nebo maximálně 1 zástupce Dodavatele (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek s nabídkami), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.

Zadavatel zkontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Zadavatel otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a sdělí přítomným osobám následující informace:

- identifikační údaje Dodavatelů (tj. název, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu místa podnikání),

- celkovou nabídkovou cenu Dodavatelů v Kč bez DPH,

- termín realizace díla dle čl. 1.2.1., 1.2.2. a 1.2.3. této Výzvy ve dnech

# Varianty nabídek

Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.

# Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta

## Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

## Podání nabídky

            - Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením „ORIGINÁL“, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem Dodavatele.

- 2.          Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

            - Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Dodavateli, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného Dodavatele v tomtéž výběrovém řízení, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Dodavatelem samostatně či společně s jinými Dodavateli vyřadí a takové Dodavatele z výběrového řízení vyloučí.

Nabídka bude podána

- písemně, v listinné podobě,

- v českém nebo slovenském jazyce,

- v jednom originálním vyhotovení,

- v řádně uzavřené obálce označené heslem:

„Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ – projektová dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru, včetně zajištění autorského dozoru“ – NEOTEVÍRAT

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka Dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## Struktura nabídky Dodavatele

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele (příloha č. 1 této Výzvy);

- doklady k prokázání splnění kvalifikace:

- čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (příloha č. 2 této Výzvy),

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,

- doklady prokazující splnění technické kvalifikace;

- návrh smlouvy  dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, zpracovaný v souladu s touto Výzvou (příloha č. 3 této Výzvy);

- podrobná kalkulace nabídkové ceny.

## Doporučení pro zabezpečení nabídky

Pro právní jistotu obou stran doporučuje Zadavatel Dodavatelům, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 60 dnů. Po tuto dobu nesmí Dodavatel z výběrového řízení odstoupit.

# Uveřejnění oznámení o vyloučení Dodavatele nebo oznámení o výběru Dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení Dodavatele jeho uveřejněním na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení Dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o výběru Dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru Dodavatele bude považovat za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

V těchto případech se výše uvedená oznámení považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele. Oznámení nebudou zasílána prostřednictvím držitele poštovní licence.

# Poskytnutí Výzvy k podání nabídek

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k této Výzvě v plném rozsahu, včetně všech příloh prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese profilu Zadavatele:  https://zakazky.upol.cz.

# Poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek a změna nebo doplnění zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být písemná nebo doručená prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel poskytne Dodavateli vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě tří dnů ode dne obdržení žádosti, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a písemně prostřednictvím držitele poštovní licence.

Vysvětlení zadávacích podmínek (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a písemně prostřednictvím držitele poštovní licence.

Zadavatel může poskytnout Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

Zadávací podmínky obsažené v této Výzvě může Zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek Zadavatel poskytne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

# Ostatní podmínky

## Práva Zadavatele

### Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit předpokládaný termín plnění zakázky,

- ověřit údaje v nabídce,

- odmítnout všechny nabídky,

- zrušit výběrové řízení do doby uzavření Smlouvy bez udání důvodu,

- nepodstatnou měrou snížit rozsah plnění veřejné zakázky bez udání

důvodu.

## Přílohy

## Nedílnou součástí této Výzvy jsou přílohy:

Příloha č. 1   	Krycí list nabídky

Příloha č. 2    Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti Dodavatele

Příloha č. 3	Obchodní a platební podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4	Podkladová dokumentace

V Olomouci dne

………………………………………..

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D

rektor UP v Olomouci

# Příloha č. 1 Výzvy

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| veřejná zakázka na služby zadávaná ve výběrovém řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: | „Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ – projektová dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru včetně zajištění autorského dozoru“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: |  |  |  |  | prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za Dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena celkem bez DPH: |  |  | Samostatně DPH: |  |  | Cena celkem včetně DPH: |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termín realizace díla dle čl. 1.2.1., 1.2.2. a 1.2.3. Výzvy ve dnech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby jednat za Dodavatele |  |  | ………………………………………….. |  |  |  |  | razítko |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2 Výzvy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o základní způsobilosti

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná ve výběrovém řízení s názvem:

„Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ – projektová dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru včetně zajištění autorského dozoru“

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že Dodavatel …………………….…  (obchodní firma) splňuje:

základní způsobilost, tj. že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla Dodavatele.

V……………………., dne ……………………..

_______________________________

razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele