|  |
| --- |
|  |
| **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  **JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM** |
| **„Zajištění údržby, oprav a kontrol logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v lokalitě Mělník“** |
| **ČÁST 3**  **návrh rámcové dohody** |

|  |
| --- |
| **Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL** |
| uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) |
| **na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník** |

|  |  |
| --- | --- |
| Ev.č. dohody Zadavatele: *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | Ev.č. dohody Dodavatele: *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |

# Smluvní strany

* 1. **Zadavatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| Sídlo: | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| Spisová značka: | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| Osoby oprávněné k podpisu dohody: | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| IČO: | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| DIČ: | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| Název a adresa banky: | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| Číslo účtu: | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |

(dále i jako Objednatel)

* 1. **Dodavatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| Spisová značka: | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| Zapsán: | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| Osoby oprávněné k podpisu dohody: | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| IČO: | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| DIČ: | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| Název a adresa banky: | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| Číslo účtu: | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |

(dále i jako Zhotovitel)

Uzavírají, v souladu s ustanovením § 130 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako ZZVZ), tuto Rámcovou dohodu, kterou se stanoví podmínky týkající se jednotlivých plnění na provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logických celků (dále i jako LC) Strojovna (dále i jako AS), Kotelna (dále i jako AK), Odsíření (dále i jako AO), v Elektrárně Mělník (dále i jako EMĚ).

* 1. Osoby zastupující Zadavatele při jednání ve věcech této Rámcové dohody:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Telefon** | **E-mail** |
| *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |
| *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* | *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody* |

* 1. Osoby zastupující Dodavatele při jednání ve věcech této Rámcové dohody:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Telefon** | **E-mail** |
| VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |

* 1. Případné změny osob zastupujících smluvní strany při jednání ve věcech této Rámcové dohody či jejich telefonických, nebo e-mailových spojení a případná změna adresy pro korespondenci dle odst. 1.7 a 1.8 níže se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu druhé smluvní straně, tedy změna se neprovádí formou písemného dodatku k této Rámcové dohodě.
  2. Osoby zastupující Zadavatele a Dodavatele ve věcech technických, ve věcech obchodních a osoby zastupující Zadavatele ve věcech kontroly open-book a osoby zastupující Zadavatele ve věcech řízení kvality pro příslušnou Realizační smlouvu budou stanoveny vždy v příslušné Realizační smlouvě.
  3. Adresa pro korespondenci Zadavatele (s výjimkou zasílání faktur, které budou Dodavatelem zasílány na adresu uvedenou v odst. II.3.17 přílohy č. 2 této Rámcové dohody):

ČEZ, a. s., Ing. Petr Žoudlík, Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín

* 1. Adresa pro korespondenci Dodavatele:

VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY

# Obsah Rámcové dohody

* 1. Tato Rámcová dohoda se skládá z vlastního textu dohody a příloh, které tvoří nedílnou součást této Rámcové dohody.
  2. Obsah Rámcové dohody:

[1. Smluvní strany 2](#_Toc113892916)

[2. Obsah Rámcové dohody 4](#_Toc113892917)

[3. předmět a účel dohody 5](#_Toc113892918)

[4. Doba trvání Rámcové dohody 5](#_Toc113892919)

[5. Zadávání zakázek na základě Rámcové dohody 5](#_Toc113892920)

[6. Cena 6](#_Toc113892921)

[7. Smluvní pokuty 7](#_Toc113892922)

[8. ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU A COMPLIANCE AUDIT 7](#_Toc113892923)

[9. Ostatní ujednání 9](#_Toc113892924)

[PŘÍLOHA Č. 1 Technická specifikace 12](#_Toc113892925)

[PŘÍLOHA Č. 2 Závazné obchodní podmínky pro realizační smlouvy 21](#_Toc113892936)

[PŘÍLOHA Č. 3 Řízení prací, náhradní díly a materiál, postup při změnách plánu údržby v průběhu plnění Realizační smlouvy 45](#_Toc113892937)

[PŘÍLOHA Č. 4 Ceník 55](#_Toc113892938)

[PŘÍLOHA Č. 5 Sleva ze smluvní ceny 66](#_Toc113892939)

[PŘÍLOHA Č. 6 Podmínky pro provádění technické kontroly a diagnostiky 68](#_Toc113892940)

[PŘÍLOHA Č. 7 Požadavky plynoucí ze zákona č. 309/2006 Sb. 72](#_Toc113892941)

[PŘÍLOHA Č. 8 Požadavky na BOZP 74](#_Toc113892942)

[PŘÍLOHA Č. 9 Elektronická podoba dokumentů 76](#_Toc113892943)

[PŘÍLOHA Č. 10 Kvalifikace dodavatele, řízení kvality 78](#_Toc113892944)

[PŘÍLOHA Č. 11 Poddodavatelé prací v místě plnění 82](#_Toc113892945)

* 1. Výše uvedené přílohy č. 1 až 11 jsou závazné v rámci plnění této Rámcové dohody nebo pracovních příkazů vystavených Zadavatelem na základě této Rámcové dohody. Od podmínek dohodnutých v těchto přílohách se v Realizačních smlouvách nelze odchýlit s výjimkou případů, které jsou výslovně v této Rámcové dohodě uvedeny. V pracovních příkazech vystavených Zadavatelem na základě této Rámcové dohody bez vazby na Realizační smlouvy se od podmínek dohodnutých v těchto přílohách nelze odchýlit.
  2. Tato Rámcová dohoda a výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků této Rámcové dohody před ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.
  3. Smluvní strany se dohodly, že obsah přílohy č. 9 je vyhotoven pouze v elektronické podobě, a smluvní strany podpisem této Rámcové dohody potvrzují, že jej převzaly v rámci zadávacího řízení v Národním elektronickém nástroji, zadávací postup   
     č. N006/24/V00006474.

# předmět a účel dohody

* 1. Předmětem této Rámcové dohody je stanovení podmínek týkajících se jednotlivých plnění na provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC AS, AK a AO v EMĚ, dále komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení LC za účelem zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy.
  2. Věcný rozsah jednotlivých plnění, pro která jsou dohodnuty podmínky v této Rámcové dohodě, bude stanoven vždy v příslušném pracovním příkazu vystaveném Zadavatelem na základě Realizační smlouvy nebo v pracovním příkazu vystaveném Zadavatelem na základě této Rámcové dohody bez vazby na Realizační smlouvy. pokud není na příslušný kalendářní rok uzavřena.
  3. Tato Rámcová dohoda je podrobněji upravena v jejích přílohách.

# Doba trvání Rámcové dohody

* 1. Smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou dohodu na dobu určitou s účinností od   
     1. 1. 2025 nebo od data podpisu obou smluvních stran, pokud tato skutečnost nastane později, do 31. 12. 2032.
  2. Tuto Rámcovou dohodu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět, výpovědní doba činí 12 kalendářních měsíců. Počátek výpovědní doby se počítá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

# Zadávání zakázek na základě Rámcové dohody

* 1. Tato Rámcová dohoda nezaručuje Dodavateli výhradní právo na provádění plnění na předmětném LC a Zadavateli povinnost toto plnění mu zadávat.
  2. Jednotlivá plnění uvedená v odst. 3.1. této Rámcové dohody budou zadávána Zadavatelem formou pracovních příkazů za podmínek uvedených v této Rámcové dohodě. Dodavatel má povinnost provést plnění zadávané formou pracovního příkazu bez ohledu na to, zda je či není uzavřená příslušná Realizační smlouva.
  3. Jednotlivé Realizační smlouvy uzavřené podle této Rámcové dohody s platností pro příslušný kalendářní rok bude Zadavatel zadávat v době trvání této Rámcové dohody formou výzvy k podání nabídky v souladu s podmínkami stanovenými v této Rámcové dohodě. Rozsah, dobu plnění a další podmínky plnění neuvedené v této Rámcové dohodě stanoví Zadavatel v příslušné Realizační smlouvě způsobem uvedeným v této Rámcové dohodě s ohledem na konkrétní okolnosti.
  4. Výzvu k podání nabídky na uzavření jednotlivých Realizačních smluv bude Zadavatel předávat v dostatečném předstihu před požadovaným datem počátku účinnosti každé jednotlivé Realizační smlouvy. Dodavatel se zavazuje na takto zaslanou výzvu Zadavatele předložit svou nabídku zpracovanou podle podmínek uvedených v této Rámcové dohodě ve lhůtě do 30 dnů od data obdržení výzvy od Zadavatele, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění lhůty pro podání nabídky nebo v případě, že nabídka Dodavatele nebude zpracována v souladu s podmínkami uvedenými v této Rámcové dohodě, má Zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty a Dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu uvedenou v odst. 7.1. této Rámcové dohody.
  5. Výzva k podání nabídky na uzavření jednotlivých Realizačních smluv na základě této Rámcové dohody bude obsahovat zpravidla:

1. Věcně vymezené činnosti uvedené v Plánu údržby LC AS, AK, AO EMĚ na předmětné období sestaveném Zadavatelem.
2. Případně jiné činnosti neuvedené v písm. a) tohoto odstavce výše, zejména pak činnosti údržby, oprav a kontrol zařízení mimo Plán údržby včetně komplexního zabezpečení řízení realizace a vyhodnocení.
3. Aktualizovanou řídící a pracovní dokumentaci (mimo oblast TKaD) Zadavatele dle Přílohy č. 3 Rámcové dohody v elektronické podobě.
4. Podrobnou cenovou specifikaci a Kalkulaci maximálních cen a jednotlivé maximální ceny věcně vymezených činností Programu údržby na období 2025-2032, v platném znění.
5. Aktualizované řídící a pracovní dokumenty z oblasti TKaD dle Přílohy č. 6 Rámcové dohody v elektronické podobě.
   1. Nabídka Dodavatele na uzavření jednotlivých Realizačních smluv na základě této Rámcové dohody musí být zpracována v rozsahu a struktuře dle Výzvy k podání nabídky, tj. zpravidla:
6. Ocenění věcně vymezených činností Plánu údržby - v případě, že věcně vymezená činnost Plánu údržby bude odpovídat věcně vymezené činnosti Programu údržby, který je uveden v příloze č. 9 této Rámcové dohody, musí být Dodavatelem věcně vymezená činnost oceněna dle podmínek uvedených v této Rámcové dohodě, tj. cena za příslušnou věcně vymezenou činnost odpovídající Programu údržby musí být maximálně v ceně dohodnuté v této Rámcové dohodě či ceně nižší. Pokud je cena položky věcně vymezené činnosti Programu údržby stanovena prostřednictvím zúčtovacích sazeb a počtu hodin uvedených v Programu údržby v rámci příslušné profese uvedené v dané položce věcně vymezených činností Programu údržby, musí být příslušná položka věcně vymezených činností Plánu údržby oceněna nejvýše v počtu hodin uvedených v Programu údržby a musí být použity pouze ty profese, které jsou dohodnuty v Programu údržby u příslušné věcně vymezené položky. Pro ostatní položky Plánu údržby bude při jejich ocenění Dodavatel používat hodinové zúčtovací sazby pro jednotlivé profese (dále i „HZS“) dle přílohy č. 4 této Rámcové dohody. Ceny HZS pro jednotlivé profese použité v nabídce musí být stejné nebo nižší než ceny uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Dodavatel nesmí při ocenění ostatních položek věcně vymezených činností Plánu údržby použít cenu expertních a speciálních činností, pokud Zadavatel použití ceny expertních a speciálních činností u příslušné ostatní položky věcně vymezených činností Plánu údržby výslovně nepřipustí.
7. Ocenění Činnosti střediska Dodavatele v místě plnění roční pevnou cenou. Pevná roční cena za Činnosti střediska Dodavatele v místě plnění použitá v nabídce musí být stejná nebo nižší než cena uvedená v příloze č. 4 této Rámcové dohody.
8. Ocenění ostatních činností neuvedených pod písm. (a) a (b) tohoto odstavce výše dle sjednaných HZS pro jednotlivé profese dle přílohy č. 4 této Rámcové dohody. Ceny HZS pro jednotlivé profese musí být stejné nebo nižší než ceny uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody.
   1. Dodavatel je povinen Zadavateli nabídnout uzavření jednotlivých Realizačních smluv při dodržení podmínek uvedených v této Rámcové dohodě.

# Cena

* 1. V každé Realizační smlouvě budou, v souladu s podmínkami uvedenými v této RD, dohodnuty:

1. maximální ceny jednotlivých věcně vymezených činností Plánu údržby
2. pevná roční cena za Činnosti střediska
3. pevná cena hodinových zúčtovacích sazeb jednotlivých profesí

# Smluvní pokuty

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel má právo na základě této Rámcové dohody požadovat:

1. smluvní pokutu a Dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši   
   1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění lhůty pro podání nabídky Dodavatelem dle odst. 5.4. této Rámcové dohody ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem nebo v případě, že nabídka Dodavatele nebude ani po předchozím písemném upozornění Zadavatele a požadavku na sjednání nápravy zpracována v rozsahu a struktuře dle konkrétní Výzvy k podání nabídky.
2. smluvní pokutu za prodlení Dodavatele předložit dle čl. II.14.5. této Rámcové dohody v souladu s podmínkami pojištění uvedených v této Rámcové dohodě kopii uzavřené pojistné Smlouvy nebo potvrzení pojistitele či pojišťovacího makléře o takové uzavřené pojistné Smlouvě ve výši 25 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení a za každý takový jednotlivý případ.

# ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU A COMPLIANCE AUDIT

* 1. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat platné a účinné právní předpisy, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání, včetně Závazku etického chování. Dodavatel se s tímto Závazkem etického chování seznámil na internetových stránkách [www.cez.cz](http://www.cez.cz) ([v sekci O společnosti – Pro dodavatele](https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/zavazek-etickeho-chovani)). Podpisem této Dohody se Dodavatel zavazuje, že bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Dohody i případné jiné smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami. Zároveň se Dodavatel zavazuje na výzvu Zadavatele dodržování Závazku etického chování prokázat.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel je oprávněn sám či prostřednictvím jiné osoby ze Skupiny ČEZ kontrolovat plnění povinností Dodavatele plynoucích ze Závazku etického chování (dále také jen „**audit**“). Audit provádí pověřená osoba, kterou může být zaměstnanec Skupiny ČEZ, popř. osoba pověřená ze strany Skupiny ČEZ k výkonu tohoto auditu (dále také jen „**auditor**“). Auditor je při výkonu své činnosti vázán mlčenlivostí.
  3. Cílem auditu je ověření schopnosti Dodavatele zajistit dodržování závazků plynoucích ze Závazku etického chování. Základní metodou auditu je zjišťování, prováděné zpravidla formou compliance dotazníku, rozšiřující metodou je ujišťování, zpravidla formou cílené komunikace, případně dokladování relevantních skutečností. Navazující metodou auditu je externí ověřování, zpravidla formou osobních jednání se zaměstnanci a nahlížení do vybraných dokumentů a záznamů v objektech Dodavatele (kontrola na místě).
  4. Dodavatel je povinen audit strpět a poskytnout Zadavateli potřebnou součinnost k ověření dodržování Závazku etického chování, tj. zejména v přiměřené lhůtě:
     1. vyplnit na výzvu compliance dotazník a poskytnout v něm uvedené podklady;
     2. poskytnout na výzvu doplňující informace či podklady;
     3. umožnit Zadavateli provedení externího ověřování, včetně kontroly na místě.
  5. Auditor je povinen předem informovat Dodavatele o provedení auditu v nezbytném rozsahu, a to v případě externího ověřování nejméně 3 pracovní dny předem prostřednictvím oznámení. V tomto oznámení auditor uvede, jaké činnosti budou ověřovány, v jakém rozsahu a jaká data mají být zpřístupněna nebo poskytnuta.
  6. V případě, že auditor v rámci auditu shledá porušení Závazku etického chování ze strany Dodavatele, je Zadavatel či jiná společnost Skupiny ČEZ oprávněna na zjištěná porušení písemně upozornit a vyzvat Dodavatele k odstranění zjištěných porušení v přiměřené lhůtě. O odstranění porušení Závazku etického chování je Dodavatel povinen informovat Zadavatele, včetně doložení potřebných dokladů. Tímto není dotčeno právo Zadavatele na ukončení smluvního vztahu s Dodavatelem pro hrubé porušení Závazku etického chování dle odst. 8.8
  7. Pokud Dodavatel neposkytne Zadavateli potřebnou součinnost ani po opakované výzvě, nebo uvádí v rámci auditu nepravdivé, neúplné či zavádějící informace (včetně nepravdivého vyplnění compliance dotazníku), či pokud ve stanovené lhůtě neodstraní zjištěná porušení dle odst 8.6, jedná se o hrubé porušení Závazku etického chování.
  8. V případě, kdy Dodavatel

1. hrubě poruší Závazek etického chování; či
2. opakovaně poruší Závazek etického chování méně závažným způsobem;

jedná se o porušení Dohody podstatným způsobem a Zadavatel má právo odstoupit od Dohody jako celku, nebo případně pouze od dílčího plnění, Dohodu vypovědět a/nebo pozastavit odběr dodávek od Dodavatele do doby, než bude závadný stav odstraněn.

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že:

1. Dodavatel je povinen zajistit dodržování Závazku etického chování jeho zaměstnanci, příp. poddodavateli;
2. Dodavatel není povinen dodržet požadavky Závazku etického chování v případě, pokud by jeho dodržení způsobilo porušení povinnosti mlčenlivosti založenou dle předpisů veřejného práva, kterou má Dodavatel vůči třetím osobám, či porušení platných a účinných předpisů veřejného práva, tuto skutečnost je Dodavatel povinen oznámit přímému kontaktu ve společnosti Skupiny ČEZ;
3. Dodavatel bude uchovávat záznamy ohledně jeho plnění pro Zadavatele způsobem sjednaným v této Dohodě, jinak způsobem u Dodavatele obvyklým, minimálně však v souladu s požadavky platné a účinné právní úpravy;
4. Dodavatel poskytne přiměřeně auditorům přístup k záznamům a informacím vztahujícím se k plnění Dodavatele pro Zadavatele za účelem ověření dodržování Závazku etického chování, ale nebude nucen poskytnout Zadavateli nebo jeho auditorům neomezený fyzický přístup do svých záznamů či své sítě;
5. Ustanovení Závazku etického chování týkající se duševního vlastnictví, vnitřních a důvěrných informací a jejich ochrany či vracení podkladů důvěrného nebo interního charakteru, se neuplatní v tom rozsahu, v jakém je v této Dohodě, případně i jiné smlouvě, sjednán odchylný postup;
6. povinnost dodržovat právní předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) včetně předpisů o evidenci skutečného majitele se na Dodavatele vztahuje v rozsahu platných a účinných právních předpisů, kterým Dodavatel podléhá.
   1. Dodavatel se podpisem Dohody zavazuje a prohlašuje, že:
7. Řádně a včas plní své závazky vůči státu, zejména řádně a včas hradí daň z přidané hodnoty a předkládá řádně, včas a průkazným způsobem přiznání k dani z přidané hodnoty.
8. Nenachází se v takové ekonomické situaci, v důsledku, které by byla ohrožena jeho schopnost plnit řádně a včas své závazky z obchodního styku a/nebo závazky vůči státu, včetně daňových závazků; a současně ani s ohledem na jeho ekonomickou, hospodářskou a obchodní situaci nehrozí takový stav, kdy by pozbyl schopnost řádně hradit své závazky z obchodního styku či vůči státu, včetně závazků daňových.
9. Nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že ani zahájení takového řízení nehrozí, jelikož není v situaci, kterou by bylo možné kvalifikovat dle právních předpisů jako úpadek a ani vznik takovéto situace u něho nehrozí.
10. Nikdy nebyl účasten a ani nehrozí, že kdy v budoucnu bude účasten, na krácení daňových povinností či dokonce sám, aby krátil své daňové povinnosti, tzn., aby se choval v rozporu s právními předpisy, a dále že nikdy nebyl účasten toho, aby byla vylákána daňová výhoda, a že ani nikdy nebude sám jednat takovým způsobem, který by bylo možné kdykoli v budoucnu kvalifikovat za vylákání daňové výhody či podobně.
11. Zajistí, aby veškerá jeho prohlášení a ujištění, která poskytl Zadavateli, byla platná a účinná, pravdivá a úplná, po celou dobu trvání smluvního vztahu.
12. Dodavatel na požádání předloží Zadavateli potvrzení správce daně o tom, že nemá daňové závazky po lhůtě splatnosti.
13. Dodavatel neprodleně, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy se dozví a/nebo může při vynaložení řádné péče dozvědět, písemně a prokazatelně informuje Zadavatele o tom, že nastala jakákoli změna v prohlášeních definovaných v bodech (i) – (vi), včetně přesného vymezení změny.
14. Dodavatel bere na vědomí, že pokud v průběhu plnění nastane u něho takováto změna, která bude oznámena, a/nebo nastane změna, která nebude oznámena, ale Zadavatel bude schopen prokázat, že k takové změně došlo apod., jedná se o porušení Dohody podstatným způsobem a Zadavatel má právo odstoupit od Dohody jako celku, nebo případně pouze od dílčího plnění, Dohodu vypovědět a/nebo pozastavit odběr dodávek od Dodavatele do doby, než bude stav odstraněn.

# Ostatní ujednání

* 1. Změny a dodatky této Rámcové dohody s výjimkou změn výslovně v dohodě uvedených mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran k podpisu příslušné dohody. K platnosti dodatku této Rámcové dohody se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Jinou, než písemnou podobu dodatku smluvní strany vylučují.
  2. **Vyhrazená změna závazku (dle § 100 odst. 1 ZZVZ)**
     1. Zadavatel si vyhrazuje změnu v Programu údržby, který je součástí této Rámcové dohody, a to zejména, nikoliv však výlučně, v souvislosti se změnou způsobu provozování výrobního zařízení EMĚ, změnou způsobu údržby, oprav či kontrol zařízení logického celku AS, AK, AO v důsledku změn řídící a pracovní dokumentace Zadavatele, popř. v souvislosti se změnou obecně závazných právních předpisů.
     2. Zadavatel si dále vyhrazuje změnu smluvní ceny a způsobu jejího stanovení uvedenou v Příloze č. 4 k této Rámcové dohodě, a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu změny způsobu provozování výrobního zařízení Elektrárny Mělník, změnou způsobu údržby, oprav či kontrol zařízení logického celku AS, AK, AO v důsledku změn řídící a pracovní dokumentace Zadavatele, popř. v souvislosti se změnou obecně závazných právních předpisů. Tím není dotčena změna smluvní ceny provedená způsobem stanoveným v Příloze č. 4 této Rámcové dohody.
     3. Zadavatel si dále vyhrazuje změnu SW prostředku a s tím souvisejících činností, ve kterém probíhají činností řízení prací dle Přílohy č. 3 této Rámcové dohody, a to v případě, kdy provozní okolnosti na straně Zadavatele budou mít za následek implementaci nového SW prostředku pro řízení činností a prací.
     4. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě, že nastanou skutečnosti, které nemohly být předpokládány v okamžiku uzavření Rámcové dohody s vybraným Účastníkem a které budou mít vliv na plnění Předmětu veřejné zakázky, změnit termín plnění Veřejné zakázky, a to na základě dodatku Rámcové dohody na plnění veřejné zakázky.
  3. Dodavatel ani Zadavatel nesmí bez výslovného písemného předchozího souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto Rámcovou dohodu, jakékoli právo nebo závazek z této Rámcové dohody vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce Zadavatele a Dodavatele.
  4. Ustanovení této Rámcové dohody budou posuzována za samostatná a oddělitelná ujednání a neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoliv z nich neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Rámcové dohody. Jestliže se některé ustanovení stane neplatným, smluvní strany nahradí neplatné ustanovení novým, které bude nejbližší původnímu záměru.
  5. Je-li v této Rámcové dohodě ujednáno, že Dodavatel je povinen určité plnění zajistit, má se pro účely této Rámcové dohody za to, že takové plnění Dodavatel buď vykoná sám, nebo prostřednictvím třetí osoby (pokud to tato Rámcová dohoda, resp. Realizační smlouva umožňuje), přičemž v takovém případě Dodavatel odpovídá za plnění třetí osoby, jako by plnil sám, tj. odpovídá za to, že třetí osoba plnění řádně poskytne.
  6. Smluvní strany se dohodly, že se na ně ustanovení § 557 ObčZ, týkající se výkladu právních jednání, neaplikuje. Smluvní strany se dále dohodly, že ve smyslu ust. § 558 odst. 2 ObčZ se v souvislosti s touto Rámcovou dohodou či Realizačními smlouvami uzavřenými na základě této Rámcové dohody nepřihlíží k žádným obchodním zvyklostem zachovávaným obecně či v odvětví jejich hospodářské činnosti. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe týkající se předmětu a účelu této Rámcové dohody či plnění této Rámcové dohody.
  7. Veškerá korespondence uvedená v této Rámcové dohodě musí být zasílána osobám zastupujícím smluvní strany při jednání ve věcech této Rámcové dohody uvedených v odst. 1.3 nebo 1.4 této Rámcové dohody výše na adresy pro korespondenci uvedené v článku 1 této Rámcové dohody doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou. V pochybnostech se má za to, že oznámení je doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
  8. Dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby plnění podle této smlouvy v žádném případě neodporovalo mezinárodním sankcím, zejména nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a nebo že na nově navrhovaného poddodavatele žádným způsobem nedopadají individuální finanční sankce, tj. omezení uvedená v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn, nařízení (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn nebo v příloze I nařízení Rady  (ES) č. 765/2006, o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn. V této souvislosti je rovněž Dodavatel povinen Zadavatele bezodkladně informovat o tom, že se na jeho osobu nebo na jeho poddodavatele mezinárodní sankce vztahují. Poruší-li Dodavatel kteroukoli z výše uvedených povinností, je Zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  9. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
  10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti od **1. 1. 2025**, nebo od data podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran, pokud tato skutečnost nastane později.
  11. Tato Rámcová dohoda není uzavřena adhezním způsobem. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení týkajících se smluv uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a § 1800 ObčZ).
  12. Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě, je podepsána uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za Zadavatele: Za Dodavatele:

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 1 Technická specifikace

**Minimální technické podmínky dle ustanovení § 61 odst. 4 ZZVZ**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 ZZVZ označuje jako minimální technické podmínky, které musí Předběžná nabídka/Nabídka splňovat, a to:

* ZD, část 3 – Návrh Rámcové dohody, příloha č. 1 STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
* ZD, část 3 – Návrh Rámcové dohody, příloha č. 3 - Řízení prací, náhradní díly a materiál, postup při změnách plánu údržby v průběhu plnění Realizační smlouvy

**STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

Předmětem Rámcové dohody je stanovení podmínek pro uzavření realizačních smluv, či přímého provádění plnění týkající se realizace údržby, oprav a kontrol zařízení LC Kotelna, Odsíření, Strojovna v Elektrárně Mělník a to za účelem zajištění požadované funkce těchto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy.  
Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů.

Předmětem plnění jednotlivých Realizačních smluv (dále i plnění) je:

Provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC Kotelna, Odsíření, Strojovna v Elektrárně Mělník.

Tato část předmětu plnění zahrnuje mimo jiné i:

* Veškeré demontážní a montážní práce v potřebném rozsahu.
* Správu a přepravu veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k

poskytování plnění na a z montážního pracoviště, jejich ostrahu a skladování.

* Manipulaci s demontovaným zařízením a jeho částmi, případně s olejovými náplněmi, na místo určené osobou zastupující Zadavatele ve věcech technických.
* Dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provoz zařízení v rozsahu a za podmínek požadovaných touto smlouvou.

Vedení pracovní skupiny pro výkon činností podle úkolu pracovního příkazu a poskytování Činnosti střediska bude Dodavatel realizovat výhradně vlastními zaměstnanci.

**Stručná technická specifikace veřejné zakázky:**

1. **Parametry LC Kotelna, LC Odsíření a LC Strojovna**

**EMĚ 1**

**Kotelna:**

K1, K2, K3, K4, K5, K6 – bubnový, práškový, granulační, jmenovitý výkon 250 t/h, hnědé uhlí, sběrnicový způsob zapojení

**Odsíření:**

2 odsiřovací linky - 2 x 993 900 Nm3/h vlhkých spalin, mokrá vápencová metoda, možná kombinace napojení kotlů

**Strojovna:**

Instalovaný výkon - 4 x 60 MW, uspořádání sběrnicové (2x parní protitlaká a 2x parní odběrová kondenzační turbína, slouží pro teplofikaci jako I. a II. stupeň ohřevu)

Výměníková stanice Praha – 4 x špičkový ohřívák vytápěný redukovanou přehřátou parou, slouží jako III. stupeň ohřevu horkovodu Praha

**EMĚ 2**

**Kotelna:**

K9, K10 – bubnový, práškový, granulační, jmenovitý výkon 350 t/h, hnědé uhlí

**Odsíření:**

B9, B10 - 2 x 636 000 Nm3/h vlhkých spalin, odsiřovací proces AEE, mokrá vápencová metoda

**Strojovna:**

Instalovaný výkon - 2 x 110 MW, uspořádání blokové

**Obecné vymezení LC Kotelna**

**Funkce LC Kotelna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logický celek (kód)** | **Funkce LC** | **Parametry funkce** |
| **Kotelna**  **(AK)** | Výroba a dodávka tepla o požadovaných parametrech v požadovaném čase. | Vyrobené teplo.  Ztráta výroby z důvodů poruch a údržby.  Náklady na opravy a údržbu.  Počet bezpečnostních poruch a poruch s dopadem na výrobu. |

**Rámcové hranice LC Kotelna s ostatními LC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Logický celek**  **(kód)** | **Rámcové hranice s LC Kotelna (AK)** |
| **Strojovna**  **(AS)** | Dělícím místem je svar na potrubí napájecí vody za napájecí hlavou, svar na parovodech před hlavními uzavíracími armaturami před turbínou, vstup potrubí chladící vody, topné vody, vratné vody, topné páry, vratného kondenzátu, tlakového vzduchu na kotelnu. U plynové turbíny je dělícím místem klapka mezi spalovací turbínou a výměníkem v kotelně. |
| **Elektro**  **(AE)** | Dělícím místem je svorkovnice pohonu (spotřebiče). Spínací prvek včetně kabeláže a příp. přechodové a ovládací skříně pokud tato není součástí pohonu patří do LC Elektro. |
| **SKŘ**  **(AM)** | Dělícím místem je čidlo (LC SKŘ). Šroubované teploměrné jímky a škrtící orgány patří do LC SKŘ, vařené teploměrné jímky a škrtící orgány patří do LC Kotelna, odběrové armatury patří do LC Kotelna. Hranicí odběrového místa je poslední svár nebo rozebíratelný spoj u odběrové armatury.  Dělícím místem akčního členu jsou vstupní svorky (akční člen je součástí LC Kotelna). Lokální automat nebo řídící systém, který je nedílnou součásti strojního zařízení je součástí LC Kotelna.  Místní měření patří do LC SKŘ. |
| **Odsíření**  **(AO)** | Dělícím místem je příruba vstupního kouřovodu do odsíření. |
| **Stavební**  **(AB)** | Do LC Stavební patří budova kotelny včetně technického vybavení (rozvody pitné a požární vody, elektroinstalace, topné systémy, EPS, EZS, bezpečnostní kamerové systémy, výtahy, jeřáby uložené na konstrukci budovy, vlečka,…). Dělícím místem je napojení betonových a ocelových konstrukcí technologie na stavební konstrukce budov. Obslužné lávky, žebříky a pomocné konstrukce jsou součástí LC Kotelna. Dělícím místem je napojení odpadního potrubí z kotelny do odpadní kanalizace. |
| **Vodní a kalové hospodářství**  **(AV)** | Dělícím místem je hlavní uzávěr (příruba, svar) na potrubí přívodu vody před vstupem na kotelnu. |
| **Palivové hospodářství**  **(AZ)** | Dělícím místem je vstup paliva do zásobníků paliva - spodní hrana roštů kotelních zásobníků nebo podlaha na podlaží vstupu paliva do zásobníků. Dělícím místem vstup topné vody do výměníku předehřevu paliva v LC PH. |
| **VEP**  **(AP)** | Dělícím místem je spodní příruba drtiče strusky (přesyp na dopravník v LC VEP), deskový uzávěr pod výsypkami (mezizásobníkem) popílku EO. |

**Rozpad LC Kotelna na TC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Logický celek** | **Technologický celek** | **Kód LCTC** | **Rámcový popis technologického celku** |
| **Kotelna** | Doprava a úprava paliva | AKKA | Zařízení pro dopravu a úpravu paliva od kotelních zásobníků do sušek mlecích okruhů. Obsahuje zásobníky a podavače paliva, dopravníky, drtiče, mlecí okruhy, hořákové skříně a hořáky, klapky, rozvody vzduchu včetně pomocných ventilátorů. |
| Chladící okruh | AKKB | Zařízení pro dopravu a rozvod chladicí vody na kotelně. Obsahuje Potrubní rozvody pro přívod/odvod chladicí vody, čerpadla, chladiče. |
| Odvod strusky nebo ložového popela | AKKD | Zařízení pro dopravu popele, komorové podavače, zásobníky, mezi zásobníky. Zařízení pro dopravu strusky nebo ložového popela, vynášecí redlery strusky, dohořívací rošty, vodicí prvky a skříně, drtiče strusky vč. pohon. stanic. Podavače popílku a zásobníky.  Odvod lož. popela, chladiče lož. popela, doprava lož. popela do zásobníků, mezi zásobníky a zásobníky ložového popela kotelny FK. |
| Ostatní zařízení kotle | AKKE | Kompresorová stanice a rozvody tlakového vzduchu k technologii kotle. Konstrukce kotle, obslužné lávky, žebříky a pomocné konstrukce. Mazutové a plynové hospodářství. Výměníky teplárenství, expandéry, potrubí, armatury a související zařízení. Ostřikovače, ofukovače, tlumiče hluku. Dávkování chemikálií do napájecí vody. Centrální vysávací systém kotelny, katalyzátor s příslušenstvím.  Technologické zdvihací zařízení.  Jednoúčelové technologické stavební objekty, TZB těchto objektů (zásuvkové / světelné / datové okruhy; rozvody vody plynu, odpadů a další příslušenství (tj. s mostovými jeřáby, výtahy a další stavební či technologické prvky, související se stavebním objektem). |
| Parovody a potrubí | AKKJ | Parovody a parní potrubní trasy vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké. Napájecí potrubí. Odvzdušnění, odvodnění, armatury, uzlové kusy, síta, Y-kusy závěsy. |
| Požární systém | AKKK | Požární systém: Potrubí, armatury, skrápěcí zařízení, síta, čerpadla, měření, zvuková či světelná signalizace. |
| Spalinový systém | AKKL | Kouřovody, kouřové ventilátory, odlučovače popílku, potrubí recirkulace spalin, recirkulační ventilátory, klapky, armatury. |
| Tlakový systém kotle | AKKM | Napájecí potrubí, části tlakového celku-výparníky, přechodníky, najížděcí nádoby, bubny, přehříváky, přihříváky, potrubí regulací teplot páry, pojišťovací ventily, odvodnění, odvzdušnění, armatury. |
| Vápencové hospodářství | AKKP | Komorové podavače, šneková čerpadla, turnikety, vnější a vnitřní zásobníky. Potrubí, armatury. |
| Vnitřní cirkulace popele | AKKR | Cyklony, fluidizační uzávěry, kanály, kompenzátory. |
| Vzduchový systém | AKKS | Vzduchovody, vzduchové ventilátory, ohříváky vzduchu, vzduch pro fluidizaci, dmychadla, klapky, armatury. |

**Obecné vymezení LC Odsíření**

**Funkce LC Odsíření**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logický celek (kód)** | **Funkce LC** | **Parametry funkce** |
| **Odsíření (AO)** | Čištění a odvod spalin. | Plnění emisních limitů. Náklady na opravy a údržbu. Ztráta výroby z důvodů poruch a údržby. Počet bezpečnostních poruch a poruch s dopadem na výrobu. |

**Rámcové hranice LC Odsíření s ostatními LC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Logický celek**  **(kód)** | **Rámcové hranice s LC Odsíření (AO)** |
| **Kotelna** | Hranici tvoří příruba vstupního kouřovodu do odsíření. |
| **Strojovna** | Hranici tvoří příruba nebo svar armatury na vstupu/výstupu chladící vody, topné vody, vratné vody, topné páry, vratného kondenzátu či tlakového vzduchu do/z LC Odsíření. Hranici může dále tvořit příruba výstupního kouřovodu na vstupu do chladicí věže, pokud je technologie takto projektována. |
| **Elektro** | Hranici tvoří vstupní svorky pohonu (spotřebiče), který je napájen. Pokud je součástí LC i budova, hranici tvoří výstupní svorky posledního rozvaděče, který již napájí jednotlivé světelné či zásuvkové obvody či spotřebiče v budově. |
| **SKŘ** | Hranici tvoří poslední výstupní příruba nebo svar uzavírací armatury od tlaku media směrem k měřícímu prvku. |
| **Odsíření** |  |
| **Stavební** | Hranici tvoří příruba výstupního kouřovodu na vstupu do komína (pokud je technologie takto projektována), vykládka sorbentů (vápno, vápenec), napojení betonových a ocelových konstrukcí technologie na stavební konstrukce budov. Dělícím místem pro odpadní potrubí z odsíření je napojení do odpadní kanalizace. |
| **Vodní a kalové hospodářství** | Hranici tvoří hlavní uzávěr (příruba, svar) na potrubí přívodu vody před vstupem do odsíření. |
| **Palivové hospodářství** | Hranice nejsou stanoveny, logické celky spolu nesousedí. |
| **VEP** | Hranici tvoří spodní příruba na technologii odvodu EGS jako konečného produktu. |
| **Teplárenství** | Hranice k majetku ČEZ – Teplárenská nejsou stanoveny, logické celky spolu nesousedí. |
| **Ostatní** | Hranice nejsou stanoveny, logické celky spolu nesousedí. |

**Rozpad LC Odsíření na TC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Logický celek** | **Technologický celek** | **Kód LCTC** | **Rámcový popis technologického celku** |
| **Odsíření** | Absorbér | AOOA | Absorbér a jeho příslušenství, záchytná nádrž, atomizér včetně chladicího a olejového systému, cirkulační čerpadla, míchadla a příslušenství, odlučovače kapek včetně ostřiků a nosné konstrukce, oxidační systém (dmychadla, chladiče, olejové hospodářství, rozvody vzduchu), rozvod chladící vody (čerpadla, potrubí, kompenzátory, konstrukce), rozvod suspenze. |
| Ostatní zařízení odsíření | AOOB | Kompresorová stanice odsíření včetně příslušenství, rozvody tlakového vzduchu, procesní voda.  Technologické zdvihací zařízení.  Jednoúčelové technologické stavební objekty, TZB těchto objektů (zásuvkové / světelné / datové okruhy; rozvody vody plynu, odpadů a další příslušenství (tj. s mostovými jeřáby, výtahy a další stavební či technologické prvky, související se stavebním objektem). |
| Sádrovcové hospodářství | AOOC | Odtah sádrovcové suspenze z absorbéru, odvodnění sádrovce ve vakuových filtrech, odstředivkách, sběr, filtrace a manipulace s odstředěnou nebo odfiltrovanou vodou. Vysoušení sádrovce, doprava produktu do mezi zásobníků (resp. předávací místo LC VEP). Čistící stanice odpadních vod odsíření. |
| Spalinový systém | AOOD | Klapky spalinového systému, systém těsnícího vzduchu včetně ventilátorů. Ohřev těsnícího vzduchu, kouřovod čistých / surových spalin (kanály, vestavby, dilatace, odvodnění, nosníky). Odlučovače odsíření (výsypky, elektrody, tkaninový systém, oklepávací zařízení, prohřev výsypek, převodovky, pohony a další elektro příslušenství). Spalinové ventilátory (pohony, hydraulika, klapky, olejové hospodářství. Výměníky tepla (hydro spojky, pohony, těsnící systém). |
| Vápencové a vápenné hospodářství | AOOE | Zařízení k přejímce, skladování, a dopravě vápence / vápna, podavače, dopravníky, odlučovače kovů, přesypy, klapky, drtiče / mlýny s příslušenstvím, zásobníky / nádrže / jímky, míchadla, čerpadla, dávkovače a jejich příslušenství, potrubní trasy a armatury, hasící systém vápna. |
| DeNOx Odsířených spalin | AOON | Zařízení pro snížení emisí NOx v kouřových spalinách po jejich odsíření. Reaktor, katalyzátory. Potrubí a armatury. Výměník ohřevu / dohřevu spalin. Čpavkové hospodářství. Kouřovod, klapky, posilovací ventilátory odtahu čistých spalin. |

**Obecné vymezení LC Strojovna**

**Funkce LC Strojovna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logický celek (kód)** | **Funkce LC** | **Parametry funkce** |
| **Strojovna**  **(AS)** | Přeměna tepla v mechanickou práci.  Napájení kotle.  Úprava a zpracování kondenzátů.  Dodávka tepla pro teplárenské účely.  Dodávka chladící vody ostatním LC.  Dodávka tlakového vzduchu ostatním LC. | Vyrobená mechanická práce.  Ztráta výroby z důvodů poruch a údržby.  Náklady na opravy a údržbu.  Parametry dodávané nap. vody a kondenzátu.  Počet bezpečnostních poruch a poruch s dopadem na výrobu. |

**Rámcové hranice LC Strojovna s ostatními LC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Logický celek**  **(kód)** | **Rámcové hranice s LC Strojovna (AS)** |
| **Kotelna**  **(AK)** | Dělícím místem je svar na potrubí napájecí vody za napájecí hlavou, svar na parovodech před hlavními uzavíracími armaturami před turbínou, vstup potrubí chladící vody, topné vody, vratné vody, topné páry, vratného kondenzátu, tlakového vzduchu na kotelnu. U plynové turbíny je dělícím místem klapka mezi spalovací turbínou a výměníkem v kotelně. |
| **Elektro**  **(AE)** | Dělícím místem je svorkovnice pohonu (spotřebiče) - spínací prvek včetně kabeláže a příp. přechodové a ovládací skříně pokud tato není součástí pohonu, patří do LC Elektro. Vstup tlakového vzduchu do (z) LC Elektro.  Spojka mezi turbínou a generátorem (vyrovnání soustrojí - LC Strojovna), příruby na vstupu (resp. výstupu) mazacího oleje do (resp. z) ložisek generátoru a budiče, příruby na vstupu (resp. výstupu) chladící vody do (resp. z) okruhu chlazení, příruby na vstupu (resp. výstupu) oleje do (resp. z) olejového hospodářství generátoru, příruby na vstupu (resp. výstupu) vody do (resp. z) vodního hospodářství generátoru. |
| **SKŘ**  **(AM)** | Dělícím místem je čidlo (LC SKŘ). Šroubované teploměrné jímky a škrtící orgány patří do LC SKŘ, vařené teploměrné jímky a škrtící orgány patří do LC Strojovna, odběrové armatury patří do LC Strojovna. Hranicí odběrového místa je poslední svár nebo rozebíratelný spoj u odběrové armatury.  Dělícím místem akčního členu jsou vstupní svorky (akční člen je součástí LC Strojovna). Lokální automat nebo řídící systém, který je nedílnou součásti strojního zařízení je součástí LC Strojovna.  Místní měření patří do LC SKŘ. |
| **Odsíření**  **(AO)** | Dělícím místem je vstup potrubí chladící vody, topné vody, vratné vody, topné páry, vratného kondenzátu, tlakového vzduchu do (z) LC Odsíření. |
| **Stavební**  **(AB)** | Do LC Stavební patří budova strojovny včetně technického vybavení (rozvody pitné a požární vody, elektroinstalace, topné systémy, EPS, EZS, bezpečnostní kamerové systémy, výtahy, jeřáby uložené na konstrukci budovy, …). Dělícím místem je napojení betonových a ocelových konstrukcí technologie na stavební konstrukce budov. Obslužné lávky, žebříky a pomocné konstrukce jsou součástí LC Strojovna. Dělícím místem je napojení odpadního potrubí do odpadní kanalizace. Vstup potrubí topné vody, vratné vody, topné páry, vratného kondenzátu, tlakového vzduchu do (z) objektů LC Stavební. |
| **Vodní a kalové hospodářství**  **(AV)** | Dělícím místem je hlavní uzávěr (příruba, svar) na potrubí přívodu vody před vstupem na strojovnu, vstup topné vody, vratné vody, topné páry, vratného kondenzátu, tlakového vzduchu do (z) LC VKH. |
| **Palivové hospodářství**  **(AZ)** | Dělícím místem je příruba uzavírací armatury na plynovém potrubí před vstupem do turbíny, vstup topné vody, vratné vody, topné páry, vratného kondenzátu, tlakového vzduchu do (z) LC PH. |
| **VEP**  **(AP)** | Dělícím místem je vstup topné vody, vratné vody, topné páry, vratného kondenzátu, tlakového vzduchu do (z) LC VEP. |

**Rozpad LC Strojovna na technologické celky (LCTC)**

| **Logický celek** | **Technologický celek** | **Kód LCTC** | **Rámcový popis technologického celku** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strojovna** | Chladící okruhy | ASSA | Chladicí okruhy pro chlazení kondenzátorů – bloková chladící čerpadla, armatury, kompenzátory, potrubní trasy. Chladící okruhy pro zajištění chlazení technologického zařízení strojovny a dodávku chladící vody ostatním LC. |
| Kondenzátní systém | ASSB | Kondenzátor TG, vakuový systém, systémy vývěv, kondenzátních čerpadel, čisté a nečisté kondenzáty, KKP, KUP, KČK, … |
| Napájecí stanice | ASSC | Systém napájecích soustrojí elektrických a turbinových, kondenzátor a kondenzace turbonapáječky, napájecí nádrže, odplyňováky, napájecí potrubí a sběrny, … |
| Parovody, potrubní trasy | ASSD | Parovody a parní potrubní trasy vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké, odvodnění, odvzdušnění. |
| Ostatní zařízení turbín | ASSE | Pomocná zařízení parních a plynových turbín.  Systém doplňování / vstřiků demivody. Odvodňovací systémy a expandery. Redukce vlastní spotřeby a potrubí rozvodu páry pro další využití. Centrální olejové hospodářství včetně systému čištění kompresoru. Systém přístrojového / chladicího vzduchu včetně filtrů a tlumičů. Systém ohřevu / chlazení vzduchu. Požární systémy včetně automatické detekce požáru a úniku plynů. Potrubí, armatury, nádrže, filtry.  Technologické zdvihací zařízení.  Jednoúčelové technologické stavební objekty, TZB těchto objektů (zásuvkové / světelné / datové okruhy; rozvody vody plynu, odpadů a další příslušenství (tj. s mostovými jeřáby, výtahy a další stavební či technologické prvky, související se stavebním objektem). |
| Regenerace | ASSH | Systém nízkotlaké a vysokotlaké regenerace včetně armatur a příslušenství. |
| Turbína parní | ASSJ | Parní turbína – tělesa, rotory, stojany, ložiska, armatury. Systémy regulace TG, olejové systémy TG. |
| Teplárenství výroba | ASSK | Neblokové základní a špičkové ohříváky včetně přidružených zařízení. Redukční, výměníkové, chladicí stanice, vstřikovací baterie. Potrubí, armatury, čerpadla, dochlazovače topného kondenzátu. Systémy chladicí a ucpávkové vody, chlazení čerpadel, zahlcení ucpávek. |
| Teplárenství vnitřní rozvody | ASSL | Primární potrubní systémy pro přenos tepla po areálu OJ nepatřící do systému inženýrských sítí. Tepelné napaječe od hranic ASSK (Parovody, horkovody, vypouštění, odvzdušnění, odvodňovací systém, kompenzátory, uložení potrubí vratné systémy vody a kondenzátu, včetně vypouštění, odvzdušnění a armatur včetně centrálního zdroje chladu) k odběrnému místu včetně měřidel dodaného tepla. |
| Teplárenství distribuce odběratelům | ASSM | Sekundární potrubní systémy pro přenos tepla k vnějším odběratelům. Horkovody, teplovody. Systémy vypouštění, odvzdušnění, odvodnění. Kompenzátory, uložení potrubí. Potrubní trasy vratných systémů vody a kondenzátu včetně armatur systému vypouštění, odvzdušnění, kompenzátorů. Směšovací stanice a přidružená zařízení. |
| Turbína plynová | ASSP | Blok turbíny, kompresor, spalovací komora, difusor, kryt bloku plynové turbíny, systém ventilace, protihlukový kryt, zhášení CO2 a rychlozávěrný ventil plynu. Systém mazacího / chladicího / hydraulického oleje. |
| Centrální kompresorová stanice | ASSR | Centrální kompresorová stanice včetně kompresorové stanice strojovny a rozvodů vzduchu pro ostatní LC včetně příslušenství (potrubí, armatury, odkalování, vypouštění, filtry, vzdušníky, pojistné ventily). |
| Chladící věže | ASSV | Chladící věže technologická i stavební část, potrubní systémy a kanály, čerpací stanice chladící vody včetně příslušenství. |

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 2 Závazné obchodní podmínky pro realizační smlouvy

1. Pro veškeré Realizační smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami na základě této Rámcové dohody i pro pracovní příkazy vystavené Zadavatelem na základě této Rámcové dohody bez vazby na Realizační smlouvu se smluvní strany dohodly na následujících závazných ustanoveních, od kterých se nelze v Realizační smlouvě ani v pracovním příkazu vystaveném Zadavatelem na základě této Rámcové dohody bez vazby na Realizační smlouvu odchýlit.
   1. **Účel a Předmět plnění**
      1. Účelem plnění Realizační smlouvy je zajištění požadované funkce zařízení logického celku LC AS, AK a AO v Elektrárně Mělník při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační a teplofikační soustavy. Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku LC AS, AK a AO v Elektrárně Mělník, dále komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů (uvedené dále jako Činnosti střediska Dodavatele v místě plnění).
      2. Předmět plnění jednotlivých Realizačních smluv (dále i jako plnění) zahrnuje:
         1. Provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC AS, AK a AO v Elektrárně Mělník. Tato část předmětu plnění zahrnuje mimo jiné i:
2. Veškeré demontážní a montážní práce v potřebném rozsahu.
3. Správu a přepravu veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných  
   k poskytování plnění na a z montážního pracoviště, jejich ostrahu a skladování. Správu a přepravu materiálů, věcí, komponent apod. nutných k poskytování plnění na a z montážního pracoviště, jejich ostrahu a skladování nezajišťuje Dodavatel u materiálů, věcí, komponent apod., které skladuje Zadavatel na skladě Zadavatele do okamžiku jejich výdeje ze skladu Zadavatele; od okamžiku výdeje ze skladu Zadavatele již Dodavatel výše uvedené činnosti zajišťuje.
4. Manipulaci s demontovaným zařízením a jeho částmi, případně s olejovými náplněmi a jejich uložení na místo určené osobou zastupující Zadavatele ve věcech technických.
5. Dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provoz zařízení v rozsahu a za podmínek požadovaných touto Rámcovou dohodou.
6. Likvidace veškerých odpadů v souladu s platnou právní úpravou a touto Rámcovou dohodou vzniklých při poskytování plnění vyjma kovového odpadu, který je dodavatel povinen likvidovat v souladu s odst. II.6.1 této přílohy dále.

Rozsah a ocenění jednotlivých údržeb, oprav a kontrol bude jednotlivě určen příslušným pracovním příkazem (dále i jako „PP“) předaným Zadavatelem a převzatým Dodavatelem v souladu s touto Rámcovou dohodou.

* + - 1. Činnosti střediska Dodavatele v místě plnění. Tato část předmětu plnění zahrnuje mimo jiné i:

1. Veškerou komplexní technickou, materiálovou a technologickou přípravu údržby, oprav a kontrol vymezenou SKČ\_ME\_0223 v platném znění na technologickém zařízení daného logického celku dle této Realizační smlouvy.
2. Zajištění potřebných náhradních dílů a materiálu v souladu s přílohou č. 3 této Rámcové dohody.
3. Vedení úplné technické a technologické dokumentace přípravy a realizace údržby, oprav a kontrol vymezené SKČ\_ME\_0223 v platném znění.
4. Organizování, koordinaci, řízení oprav a kontrol realizovaných akcí.
5. Technickou podporu a inženýring spočívající v hodnocení prováděné údržby, oprav a kontrol a zpracování příčin poruchovosti udržovaného zařízení vymezené SKČ\_ME\_0223 v platném znění.
6. Zpracování výsledkové dokumentace realizovaných údržeb, oprav a kontrol a doporučení pro další provoz, údržbu a modifikace zařízení vymezené SKČ\_ME\_0223 v platném znění.
7. Hodnocení stavu a zbytkové životnosti zařízení, včetně návrhů optimalizace plánů údržby.
8. Spolupráci se Zadavatelem při zpracování projektů rozsáhlých oprav.
   * + 1. Náhradní díly a materiál potřebný k opravám a údržbě zařízení zajišťuje Dodavatel, nebude-li pro konkrétní případ způsobem stanoveným v této Rámcové dohodě dohodnuto jinak. Ta smluvní strana, která bude zajišťovat náhradní díly a materiál, se je zavazuje zajišťovat v obvyklých dodacích lhůtách v takových termínech a množství, aby mohla být provedena řádná údržba a opravy udržovaného zařízení podle příslušné Realizační smlouvy.
   1. **Smluvní cena**
      1. Dodavatel má právo na zaplacení ceny za poskytnuté činnosti, dodaný materiál a náhradní díly ve výši dohodnuté v jednotlivých Realizačních smlouvách.  
         V každé Realizační smlouvě budou dohodnuty:
9. maximální ceny jednotlivých věcně vymezených činností Plánu údržby,
10. pevná roční cena za Činnosti střediska a
11. pevná cena hodinových zúčtovacích sazeb jednotlivých profesí.
    * 1. Dodavatel má dále právo na zaplacení ceny materiálu a náhradních dílů použitého pro poskytované plnění dle příslušné Realizační smlouvy dodaného Dodavatelem, tedy dodaného mimo sklady Zadavatele v rozsahu odsouhlaseném způsobem dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody Zadavatelem v ceně pořízení s pevnou přirážkou ve výši 3 % z ceny pořízení (v Kč bez DPH); tato přirážka se netýká materiálu a náhradních dílů vydaných Dodavateli Zadavatelem ze skladu Zadavatele, tyto materiály a náhradní díly také nebudou Dodavatelem Zadavateli fakturovány.
      2. Zadavatel má právo na slevu ze smluvní ceny dle přílohy č. 5 této Rámcové dohody stanovenou způsobem stanoveným v čl. II.4 této přílohy č. 2 níže a Dodavatel má povinnost tuto slevu poskytnout.
      3. Závazné podmínky pro slevy ze smluvní ceny plnění příslušných Realizačních smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody jsou stanoveny v příloze č. 5 této Rámcové dohody.
      4. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění. V případě uplatnění DPH za zdanitelná plnění dodavatelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bude odběratelem uhrazena cena včetně DPH.
      5. Smluvní strany tímto prohlašují, že s ohledem na konkrétní povahu jednotlivých plnění mezi sebou tímto vylučují použití § 2611 ObčZ, a že tedy nehledě na nastavení platebních podmínek v Realizačních smlouvách a nehledě na skutečné náklady spojené s poskytováním jednotlivých plnění není Dodavatel oprávněn požadovat odměnu nebo její přiměřenou část za jednotlivá plnění v jiné výši nebo jiným způsobem, než je sjednán v příslušné Realizační smlouvě.
      6. Dodavatel je povinen za činnosti, které svým charakterem odpovídají některé z profesí uvedených v příslušné Realizační smlouvě, požadovat úhradu maximálně ve výši odpovídající příslušné profesi uvedené v příslušné Realizační smlouvě a způsobem stanoveným v této Rámcové dohodě.
      7. Dodavatel podpisem Realizační smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 ObčZ.
      8. V každé Realizační smlouvě budou dohodnuty maximální ceny jednotlivých věcně vymezených činností Plánu údržby a činnosti střediska pro příslušné období Realizační smlouvy v souladu s podmínkami uvedeným v této Rámcové dohodě.
    1. **Platební podmínky a fakturace, zásady „open-book“**
       1. Způsob stanovení částky fakturované za předané a převzaté plnění dle Realizační smlouvy je uveden v článku II.4 níže.
       2. Předmět smlouvy bude plněn postupně po dílčích plněních, která jsou ve smyslu zákona o DPH považována za dílčí zdanitelná plnění. Dílčím plněním se rozumí realizace předmětu plnění během kalendářního měsíce. Předání a převzetí dílčího plnění bude potvrzeno na příslušném protokolu o předání a převzetí předmětu plnění posledním dnem v měsíci. Zaplacení smluvní ceny a veškeré další platby dle Realizační smlouvy se bude uskutečňovat na základě elektronických faktur - daňových dokladů (dále jen „faktura“).
       3. Nárok Dodavatele na platbu bude doložen fakturou s řádným popisem poskytnutého plnění, jakož i ostatními požadovanými doklady, předloženými v souladu s Realizační smlouvou.
       4. Dodavatel má právo na zaplacení:
          1. Zálohové platby odpovídající hodnotě roční ceny za Činnosti střediska, a to po obdržení následujícího dokumentů Zadavatelem od Dodavatele:

Zálohové faktury vystavené v souladu s touto Rámcovou dohodou.

Do 15 dnů od data obdržení zálohy Dodavatel doručí Zadavateli doklad o přijaté platbě. Konečná faktura za roční Činnosti střediska pro příslušný kalendářní rok, s vyúčtováním poskytnuté zálohy, bude Dodavatelem vystavena se zdanitelným plněním k 31.12. příslušného kalendářního roku s doložením kopie Protokolu o předání a převzetí Činnosti střediska za příslušný rok s uvedením čísla Autorizace postupem dle přílohy č.3 této Rámcové dohody.

* + - 1. Ceny za předané a převzaté plnění podle Realizační smlouvy po obdržení následujících dokumentů od Dodavatele:

1. Faktury vystavené Dodavatelem po předání a převzetí příslušného plnění,
2. Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění podepsaného osobami zastupující smluvní strany ve věcech technických dokládajícího předání a převzetí příslušného plnění.
   * 1. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet Dodavatele uvedený v Realizační smlouvě. Tento bankovní účet Dodavatele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným dodatkem k Realizační smlouvě. Změna bankovního spojení musí splňovat výše uvedené, tj. musí se jednat o bankovní účet vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a tento účet musí být zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Platby budou provedeny do 30 dnů počínaje následujícím dnem po prokazatelném doručení elektronické faktury Dodavatele na adresu Zadavatele uvedenou v článku II.3.17 níže. Zadavatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odepsána z účtu Zadavatele ve prospěch účtu Dodavatele. Elektronická Faktura musí být zaslána samostatně dle článku II.3.10, Zadavatel v opačném případě není odpovědný za prodlení v platbě.
     2. Dodavatel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 (patnácti) dnů po ukončení dílčího zdanitelného plnění dle článku II. 3. 2.
     3. Pokud v rámci dílčího zdanitelného plnění bude provedeno plnění podléhajícímu přenosu daňové povinnosti dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vystaví Dodavatel na tato plnění samostatnou fakturu.
     4. V případě, že Zadavatel podepíše protokol o předání a převzetí předmětu plnění s výhradami, tj. s drobnými ojedinělými vadami, které nebudou bránit bezpečnému a plynulému provozu zařízení LC AS, AK a AO v EMĚ dle příslušné Realizační smlouvy, může Zadavatel u faktury provést pozastávku ve výši 10 % (deseti procent) z fakturované částky. V případě neodstranění jakékoli vady uvedené v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění nebo prodlení s jejím odstraněním ve sjednaných termínech, je Zadavatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z této pozastávky. Čerpání pozastávky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Zadavatele zaslaným Dodavateli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. V případě, že výše pozastávky nebude postačovat pro úhradu nákladů vynaložených Zadavatelem na odstranění vad dle tohoto ustanovení, bude o výši zbylých nákladů ponížena následující platba či platby (formou finančního zápočtu), kterou/které bude dle této Rámcové dohody Zadavatel hradit Dodavateli; o této skutečnosti Zadavatel Dodavatele předem písemně uvědomí. Zadavatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Dodavateli doložit.
     5. Pozastávka bude Zadavatelem uvolněna do 30 (třiceti) dnů ode dne oboustranného podepsání protokolu o odstranění všech vad, a to v plné výši a/nebo ve výši svého zůstatku po čerpání tak, jak je uvedeno výše. Jestliže v době před splatností pozastávky bylo vůči Dodavateli zahájeno insolvenční řízení, není Zadavatel povinen tuto pozastávku do doby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu hradit. Pro případ, že soud rozhodne o úpadku Dodavatele nebo insolvenční návrh zamítne pro nedostatek majetku, sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni zahájení insolvenčního řízení představuje slevu ze smluvní ceny plnění, kterou Dodavatel poskytuje Zadavateli. Smluvní strany se dále dohodly, že tato sleva ze smluvní ceny plnění odpovídá nákladům Zadavatele spojeným s případným odstraňováním vad plnění a dále, že jsou takto oceněna práva Zadavatele vyplývající z článku II.10 níže, kdy Dodavatel nebude schopen splnit závazky vyplývající z téhož článku II.10 níže.
     6. Každá Faktura musí být vystavená elektronicky ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury (podmínky a technická specifikace viz <https://www.cez.cz/isdoc>) nebo ve formátu PDF (ideálně „generované PDF/a“ z důvodu archivace a minimalizace datových objemů), přičemž každý takto vystavený doklad bude s přílohou/přílohami tvořit jeden dokument. E-mailová adresa pro příjem PDF Faktur je [podatelna@cez.cz](mailto:podatelna@cez.cz). Doporučený formát e-mailu textový („Prostý text“), e-mail nesmí obsahovat přílohy, které nesouvisí s Fakturou a ztěžují automatické zpracování (např. logo společnosti v těle e-mailu, jiný e-mail jako příloha apod.). Maximální velikost e-mailu je 10 MB, u větších zpráv významně narůstá pravděpodobnost nedoručení. Kvalifikovaný/zaručený elektronický podpis PDF Faktury nebo e-mailu s PDF Fakturou není vyžadován. Dodavatel může alternativně zaslat PDF Fakturu do datové schránky Zadavatele. Faktura se považuje za doručenou okamžikem doručení e-mailu do e-mailové schránky určené pro příjem faktur nebo okamžikem dodání datové zprávy do datové schránky Zadavatele.
     7. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a náležitosti dle § 435 ObčZ.
     8. Faktura vystavená Dodavatelem musí dále obsahovat vždy následující údaje:
3. Jméno a kód peněžního ústavu a číslo účtu Dodavatele v souladu s příslušnou Realizační smlouvou
4. číslo Realizační smlouvy Zadavatele a název Realizační smlouvy, popř. RD a pracovního příkazu v případě, že bude plněno na RD bez vazby na Realizační smlouvu
5. částka faktury v Kč
6. jméno a podpis kontaktní osoby vystavovatele daňového dokladu
   * 1. V případě, že Faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v příslušné Realizační smlouvě nebo bude uvedeno číslo bankovního účtu Dodavatele v rozporu s Realizační smlouvou, Zadavatel Fakturu odmítne, o čemž Dodavatele informuje e-mailem s uvedením důvodu odmítnutí a se žádostí o vystavení Faktury nové. Zadavatel odmítnutí zasílá na prvním místě na e-mailovou adresu, ze které Faktura přišla, popř. na e-mailovou adresu podle odst. II.3.10 popř. na jinou, jemu známou Dodavatelovu kontaktní e-mailovou adresu. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené Faktury běží nová lhůta Splatnosti faktury.
     2. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Zadavatele spojené s platbou smluvní ceny hradí Zadavatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky spojené s plněním Realizační smlouvy hradí Dodavatel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
     3. V případě, že dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) bude Zadavatel jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Zadavatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za Dodavatele přímo správci daně Dodavatele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby Zadavatel Dodavatele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Dodavatele za Zadavatelem o příslušnou částku daně a Dodavatel tak není oprávněn po Zadavateli požadovat uhrazení této částky.
     4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli pohledávky z příslušné Realizační smlouvy lze postoupit výlučně s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Součástí souhlasu s postoupením pohledávky musí být dohoda smluvních stran o způsobu úhrady daně z přidané hodnoty z plnění, ke kterému se postupovaná pohledávka váže, tak aby došlo k řádné úhradě daně a nevzniklo ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedojde-li k takové dohodě, může být souhlas s postoupením pohledávky odepřen.

Tímto ustanovením není dotčeno právo postupovat bez souhlasu druhé smluvní strany pohledávky z příslušné Realizační smlouvy mezi kterýmikoliv společnostmi tvořícími skupinu ČEZ. Skupina ČEZ je tvořena společností ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, jako mateřskou společností a dále všemi právnickými osobami přímo či nepřímo touto mateřskou společností ovládanými. Pro určení, zda společnost spadá do skupiny ČEZ, je rozhodující den postoupení pohledávky.

* + 1. Dodavatel vystaví fakturu na Zadavatele:

Energotrans, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 47115726,

DIČ: CZ47115726

následně ji v elektronické podobě odešle na adresu pro zasílání elektronických Faktur podatelna@cez.cz, popř. do datové schránky rr6pukz.

* + 1. **Zásady „open-book“**
    2. V rámci vlastního účetnictví je Dodavatel povinen ode dne účinnosti příslušné Realizační smlouvy vést samostatnou evidenci nákladů a výnosů souvisejících s realizací předmětu plnění příslušné Realizační smlouvy.
    3. Na žádost Zadavatele je Dodavatel povinen umožnit kontrolu této evidence osobou nebo osobami zastupující Zadavatele ve věcech kontroly zásad „open-book“ nebo třetí osobou předem odsouhlasenou Dodavatelem.
    4. Dodavatel je povinen poskytnout za každý zakončený měsíc výkaz z této evidence ve struktuře, kterou si smluvní strany prokazatelně dohodnou nejpozději 1 měsíc po podpisu příslušné Realizační smlouvy. Za Zadavatele bude o struktuře výkazu z této evidence jednat osoba zastupující Zadavatele ve věcech kontroly zásad „open-book“. Tento výkaz předá Dodavatel osobě zastupující Zadavatele ve věcech kontroly zásad „open-book“ vždy do 20. dne měsíce bezprostředně následujícího. Dodavatel je povinen tento výkaz doložit kopiemi veškerých účetních dokladů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy o to Zadavatel prokazatelně požádá, případně umožní v této lhůtě přístup k originálům účetních dokladů.
    5. Veškeré předané informace a dokumenty podléhají ochraně důvěrných informací.
  1. **Způsob stanovení fakturovaných částek**
     1. Pro účely fakturace je sjednán způsob stanovení ceny dílčích zdanitelných plnění zahrnutých do fakturace příslušného měsíce jako součet:

1. pevná roční cena za Činnosti střediska je sjednána jako zálohová platba, a to postupem dle odst.II.3.4.1 výše,
2. ceny poskytnutých věcně vymezených činností Plánu údržby příslušného roku či Programu údržby (v případě pracovních příkazů vystavených Zadavatelem na základě této Rámcové dohody bez vazby na Realizační smlouvu) vypočtené jako součet součinů odpracovaných hodin jednotlivých profesí (v počtu, které odsouhlasil dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody Zadavatel, nejvýše však v počtu hodin uvedeném v Plánu údržby příslušného roku či v Programu údržby v případě pracovních příkazů vystavených Zadavatelem na základě této Rámcové dohody bez vazby na Realizační smlouvu) s příslušnou hodinovou zúčtovací sazbou profese dle této Rámcové dohody uvedenou v dané položce Plánu údržby příslušného roku či v Programu údržby (v případě pracovních příkazů vystavených Zadavatelem na základě této Rámcové dohody bez vazby na Realizační smlouvu),
3. ceny poskytnutých činností údržby, oprav a kontrol nezahrnutých do písm. a) nebo b) tohoto odstavce výše vypočtené jako součet součinů odpracovaných hodin jednotlivých profesí (v počtu, které odsouhlasil dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody Zadavatel) s příslušnou hodinovou zúčtovací sazbou profese dle této Rámcové dohody; v případě, že činnosti údržby, opravy a kontrol nezahrnutých do písm. a) tohoto odstavce výše svým charakterem odpovídají věcnému vymezení některé z věcně vymezených činností Programu údržby, je Dodavatel oprávněn požadovat úhradu maximálně ve výši odpovídající výši této věcně vymezené činnosti Programu údržby uvedeného v této Rámcové dohodě a způsobem stanoveným v této Rámcové dohodě,
4. ceny materiálu a náhradních dílů použitého pro poskytované plnění dle této Rámcové dohody dodaného Dodavatelem mimo sklady Zadavatele (vč. spotřeby případného režijního materiálu souvisejícího s činností příslušné profese dle odst. IV.1.1 Přílohy č. 4 této Rámcové dohody ve výši, která není běžná) v rozsahu odsouhlaseném způsobem dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody Zadavatelem v ceně pořízení s pevnou přirážkou ve výši 3 % z ceny pořízení (v Kč bez DPH); materiál a náhradní díly vydané Dodavateli Zadavatelem ze skladu Zadavatele nebudou Dodavatelem fakturovány,
5. ceny za „jiné činnosti“ a za „činnosti strojů“ stanovené v souladu s přílohou č. 4 této Rámcové dohody,
6. ceny expertních a speciálních činností stanovené v souladu s přílohou č. 4 této Rámcové dohody, a
7. odměny za hotovostní službu jednotlivých profesí vypočtené jako součet součinů hodin držení pracovní pohotovosti jednotlivých profesí (v počtu, které odsouhlasil dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody Zadavatel) s příslušnou odměnou za držení pracovní pohotovosti jednotlivých profesí dle přílohy č. 4 této Rámcové dohody.
   * 1. V případě, že Zadavatel uplatní slevu ze smluvní ceny, je Dodavatel povinen tuto slevu ze smluvní ceny odečíst od fakturované částky za ten měsíc, ve kterém došlo k důvodu k uplatnění slevy ze smluvní ceny dle přílohy č. 5 této Rámcové dohody. Pokud Zadavatel uplatní slevu ze smluvní ceny za plnění, které již bylo uskutečněno, vystaví Dodavatel opravný daňový doklad. Důvody pro uplatnění slevy ze smluvní ceny musí být osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech obchodních i technických prokazatelně projednány, o čemž bude vyhotoven písemný zápis z jednání, který bude podkladem pro uplatnění slevy ze smluvní ceny.
   1. **Spolupůsobení Zadavatele a další povinnosti dodavatele**
      1. Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě pracoviště bude Dodavatel dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
      2. Zadavatel odpovídá za předání pracoviště Dodavateli na dobu realizace každého PP dle této Rámcové dohody. Současně Zadavatel určí Dodavateli přístupové cesty a určí připojovací místa energií a medií k provedení PP. Písemně označí úseky, které z hlediska protipožární ochrany, hygieny a ochrany proti vlivu prostředí vyžadují zvláštní opatření. Dodavatel se zavazuje sdělit Zadavateli bez zbytečného odkladu vzniklý požár, nehodu nebo pracovní úraz svých zaměstnanců a poddodavatelů vykonávajících činnost v prostorách Zadavateli jakož i nehody s negativním dopadem na životní prostředí.
      3. Pracoviště bude mezi Zadavatelem a Dodavatelem předáno a převzato písemně v souladu s přílohou č. 3 k této Rámcové dohodě této přílohy. Dodavatel je povinen při předávání pracoviště prověřit, zda nemá překážky nebo vady, které brání zahájení provádění PP. Hranice předaného pracoviště jsou pro Dodavatele závazné a Dodavatel je povinen si zajistit jeho řádné vymezení a označení. Pracovištěm se rozumí prostor určený pro poskytnutí údržby, opravy nebo kontroly včetně zařízení pracoviště uvedený v konkrétním úkolu PP.
      4. Předáním pracoviště přechází na Dodavatele nebezpečí vzniku škody na zařízení Zadavatele, uvedeném v předávacím protokolu, které bylo Dodavateli předáno k provedení plnění.
      5. Vzhledem k ostatnímu zařízení vyskytujícímu se v předaném prostoru, které není součástí prací Dodavatele na plnění, je Dodavatel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k jeho poškození nebo neoprávněným manipulacím. Pracoviště k provedení plnění budou předávána postupně po částech odpovídajících charakteru plnění.
      6. Zadavatel je povinen v rozsahu potřebném pro plnění této Rámcové dohody na své náklady zajistit určenému zástupci Dodavatele proškolení a standardní virtuální desktop pro práci v systému Zadavatele PassPort AS8 v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Rámcové dohody (umožní dálkový přístup v obdobném rozsahu z počítače Dodavatele). V případě nefunkčnosti systému Zadavatele PassPort AS8 se režim práce řídí dle SKČ\_ME\_0223 Tvorba, realizace a vyhodnocení P-příkazu v AS pro DOKE.
      7. Zadavatel Dodavateli poskytne jako své spolupůsobení možnost využívat pro plnění dohody následující prostředky a záznamy, které dokládají historii údržby, oprav a kontrol předmětného zařízení:
8. informační systém Zadavatele PassPort AS8 v rozsahu nezbytném pro plnění dohody
9. informační systémy BI Portal v rozsahu nezbytném pro plnění dohody
10. paměť údržby (Zadavatel poskytne v rámci spolupůsobení vybraná historická data o poruchách zařízení a poskytnutých opravách – nahodilá (korektivní) údržba, přičemž detailní informace o jednotlivých závadách je možno na vyžádání v jednotlivých konkrétních případech dohledat v systému Zadavatele PassPort AS8)
11. informační systém Zadavatele PSK / LTOs v rozsahu nezbytném pro plnění dohody
12. výstupy z diagnostických měření
13. Zadavatel umožní Dodavateli získávat i další potřebné informace od Zadavatele související s touto Rámcovou dohodou, pokud je má Zadavatel k dispozici a poskytnout je může.
    * 1. Dodavatel se zavazuje, že prostřednictvím osoby, která bude za Dodavatele jednat v roli „Garant identit smluvního partnera“, poskytne osobě zastupující Zadavatele ve věcech technických údaje o osobách, které budou za Dodavatele do těchto informačních systémů vstupovat (bez ohledu na to, zda to bude zaměstnanec Dodavatele nebo osoba Poddodavatele), a to v rozsahu, který bude pro zajištění přístupu nezbytný.
      2. Zadavatel neumožní do informačních systémů Dodavateli přístup, pokud Dodavatel neposkytne nezbytnou vyžádanou součinnost. Osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických jedná v tomto případě za Zadavatele v roli „Garant identity“. Dodavatel je povinen určit konkrétní osobu, která bude jednat v roli „Garant identity smluvního partnera“ za Dodavatele.
      3. Podmínkou přístupu do informačních systémů Zadavatele je dále povinná registrace těchto osob Dodavatele v „Centrálním registru identit Skupiny ČEZ“. Dodavatel je povinen zajistit souhlas dotčených osob s předáním a zpracováním osobních údajů Zadavatelem.
      4. Dodavatel je povinen předat Zadavateli požadované údaje a informovat Zadavatele o každé změně údajů uvedených v žádosti o přístup nebo uvedených v „Centrálním registru identit Skupiny ČEZ“, a to neprodleně. Dodavatel je zároveň povinen bezodkladně požádat Zadavatele o zrušení přístupu u těch osob, které již do informačních systémů Zadavatele přistupovat nebudou.
      5. Dodavatel je povinen předat jednou za 3 měsíce ke kontrole soubor aktuálně platných identit (s vyznačením případných změn oproti bezprostředně předchozímu souboru, pokud se nejedná o první předaný soubor), a to vždy nejpozději k poslednímu dni každého třetího měsíce následujícího po prvním předání údajů.
      6. Zadavatel protokolárně předá Dodavateli před prvním zahájením prací k užívání přístroje, zařízení, kalibrační přípravky, speciální nástroje a nářadí, které jsou součástí zařízení a jsou určeny pro údržbu, opravy a kontroly zařízení a které má k dispozici. Předané přístroje, zařízení a přípravky může Dodavatel použít pouze pro práce prováděné podle této Rámcové dohody a je povinen je udržovat v řádném stavu a kdykoliv předložit Zadavateli ke kontrole. Dodavatel je povinen tyto věci vrátit nejpozději k datu ukončení této Rámcové dohody.
    1. **Provádění plnění**
       1. Při likvidaci odpadů Dodavatelem vzniklých ve spojení s poskytováním plnění zůstává veškerý vzniklý kovový odpad majetkem Zadavatele a bude po jeho vzniku Dodavatelem roztříděn, nařezán a odvezen na místo určené osobou zastupující Zadavatele ve věcech technických. O jeho odvozu a uložení bude sepsán zápis do montážního deníku.
       2. Není-li v montážním deníku osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických dohodnuto a uvedeno jinak, musí být veškeré dodané a instalované výrobky nové a nepoužité, a pokud tak stanoví právní předpis, musí se jednat o výrobky, které mají předepsanou jakost, množství, míru, váhu, a dále se musí jednat o výrobky, které jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a předpisům.
       3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení platných technických norem s písemným označením ČSN a EN ČSN vztahující se k plnění poskytovanému dle této Rámcové dohody bude Zadavatel i Dodavatel brát za závazná.
       4. Dodavatel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí této Rámcové dohody nebo příslušné Realizační smlouvy nebo byly v souvislosti s nimi poskytnuty Zadavatelem Dodavateli a v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu a účelu této Rámcové dohody nebo příslušné Realizační smlouvy se jimi řídit. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané Zadavatelem byly nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné plnění, je v takovém případě povinností Dodavatele upřesnit si a/nebo si zajistit chybějící informace a údaje. V případě, že Zadavatelem poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní význam pro plnění, je vždy povinností Dodavatele si údaje ověřit. Zadavatel poskytne Dodavateli nezbytnou součinnost v termínech dle provozních možností Zadavatele. Dodavatel nemá nárok na žádné dodatečné platby nebo prodloužení termínu dokončení plnění z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k činnostem realizovaným Dodavatelem vyjma případů, kdy předané podklady jsou chybné.
       5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady (včetně shromažďování, třídění a vedení předepsané evidence) a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel. Za ekologické škody vzniklé při poskytování plnění odpovídá Dodavatel, pokud vznikly jeho zaviněním.
       6. Dodavatel odpovídá za to a zároveň se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, zaměstnanci jeho poddodavatelů, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které pro něho jakoukoli činnost v rámci poskytování plnění dle této Rámcové dohody vykonávají, budou dodržovat a plnit povinnosti stanovené ve sdíleném řídícím dokumentu „ČEZ\_SD\_0039 - Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE“ (dále jen Pravidla). Pravidla jsou uveřejněna na internetových stránkách [www.cez.cz](http://www.cez.cz). v rubrice: O společnosti ► O Skupině ČEZ ► Pro dodavatele ► Pravidla chování (<http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html>). Dodavatel podpisem této Rámcové dohody potvrzuje, že se s uvedenými Pravidly seznámil. Pokud v průběhu poskytování plnění dojde ke změně těchto Pravidel, bude Dodavatel o této změně písemně informován a nese plnou zodpovědnost za to, že zajistí dodržování aktualizovaného textu Pravidel výše uvedenými osobami a subjekty.
       7. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat a plnit další povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany majetku a osob (OMO) a dodržovat stanovené příkazy a zákazy z nich vyplývající, včetně pokynů směřujících k zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a majetku vydaných Zadavatelem.
       8. Dodavatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost související s touto Rámcovou dohodou nebudou vykonávat takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Dodavatel se zavazuje vynaložit náležitou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění této Rámcové dohody, a to i u svých poddodavatelů.
       9. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění dle této Rámcové dohody zajistí plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u všech svých Poddodavatelů, kteří se na plnění podílejí.
       10. Zjištěné porušení Pravidel a stanovených právních předpisů musí být písemně zaznamenáno samostatným záznamem nebo v montážním deníku.
       11. V případě rozporného ustanovení uvedeného v dohodě s ustanovením uvedeným v Pravidlech má přednost úprava uvedená v dohodě.
       12. Místem plnění je lokalita Mělník. Montážním pracovištěm se rozumí prostor určený pro poskytnutí údržby, opravy nebo kontroly včetně zařízení pracoviště (dále jen pracoviště) uvedený v konkrétním úkolu pracovního příkazu (dále i úPP) v souladu s přílohou č. 3 této Rámcové dohody. Dodavateli musí být Zadavatelem umožněno a Dodavatel má povinnost prozkoumat pracoviště nebo zjistit jeho podmínky před zahájením každého PP. Žádné požadavky Dodavatele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění, pokud jde o otázky týkající se pracoviště, informací, údajů a jiných dokumentů poskytnutých podle dohody Zadavatelem, se nepřipouštějí a nemohou být důvodem pro odstoupení Dodavatele od dohody.
       13. Pokud Dodavatel použije zařízení, nástroje, lešení, vyhrazená zařízení apod., která mu na základě této Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní poskytl Zadavatel, je povinen je užívat v souladu s obecně závaznými předpisy a na vlastní riziko a má povinnost nahradit veškeré škody, které tímto použitím vzniknou.
       14. Bude-li Dodavatel poskytovat plnění dle této Rámcové dohody v objektech stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, a dalších souvisejících právních předpisů a norem v oblasti metrologie, je povinen se jimi řídit. Při těchto činnostech je povinen dále respektovat interní řídící dokument Zadavatele SKČ\_ME\_0239 Metrologický řád KE, který je uveden v příloze č. 9 této Rámcové dohody.
       15. Na Dodavatele se vztahují povinnosti správce měřidel, které jsou jeho vlastnictvím. Na žádost osoby zastupující Zadavatele ve věcech technických (pro činnosti technické kontroly a diagnostiky) nebo hlavního metrologa KE Zadavatele a jím pověřených osob je Dodavatel povinen předložit ke kontrole všechny dokumenty související s metrologickými pracemi realizovanými v rámci poskytování činností dle této Rámcové dohody a umožnit hlavnímu metrologovi nebo jím pověřeným osobám metrologickou kontrolu. Dále je Dodavatel zejména povinen:
           * při montáži a opravě stanovených měřidel vlastnit platné registrační osvědčení Českého metrologického institutu
           * při činnostech na zařízení Zadavatele používat výhradně zkalibrovaná kontrolní a pracovní měřidla, pokud se s osobou zastupující Zadavatele ve věcech technických (pro činnosti technické kontroly a diagnostiky) nedohodne jinak, a
           * zajistit, aby všechna nová či opravená čidla byla zkalibrována.
       16. Zadavatel má právo kontrolovat poskytování jednotlivých činností dle této Rámcové dohody. Zjistí-li Zadavatel, že Dodavatel porušuje některou svou povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy nebo touto Rámcovou dohodu, může požadovat, aby Dodavatel zajistil nápravu a poskytl plnění řádným způsobem. Neučiní-li tak Dodavatel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, může Zadavatel odstoupit od této Rámcové dohody nebo příslušné Realizační smlouvy, vedl-li by postup Dodavatele nepochybně k podstatnému porušení této Rámcové dohody.
       17. Kterákoliv osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických nebo příslušný zaměstnanec Zadavatele uvedený v Pravidlech může dát zaměstnancům nebo pracovníkům Dodavatele, pokud vedoucí práce Dodavatele není dosažitelný a je-li současně ohrožena bezpečnost a život nebo zdraví osob, pokyn přerušit práci. Taková osoba provede o vydaném pokynu záznam do montážního deníku.
       18. Přítomnost pověřeného zástupce Zadavatele nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za řádnou realizaci činností dle této Rámcové dohody a za případné vady poskytnutého plnění.
       19. Dodavatel je povinen před započetím každého plnění prověřit, zda nejsou překážky znemožňující poskytnutí plnění v rozsahu a termínech sjednaných dle této Rámcové dohody. V případě, že Dodavatel takové překážky zjistí a nemůže je při vynaložení veškeré odborné péče odstranit, navrhne ve spolupráci se Zadavatelem změnu způsobu poskytnutí plnění. Tato povinnost Dodavatele se vztahuje i na odstraňování překážek v průběhu poskytovaného plnění. Tyto překážky nemohou být důvodem pro odstoupení Dodavatele od této Rámcové dohody ani od příslušné Realizační smlouvy.
       20. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Zadavatele o všech okolnostech, které by bránily v řádném poskytnutí a dokončení jakéhokoliv plnění v rozsahu a termínech sjednaných dle této Rámcové dohody. Tyto skutečnosti nemohou být důvodem k odstoupení Dodavatele od této Rámcové dohody ani od příslušné Realizační smlouvy. Zadavatel je povinen tyto skutečnosti s Dodavatelem neprodleně projednat.
       21. Smluvní strany vylučují použití § 2595 ObčZ.
       22. Dodavatel povede pravidelně montážní deník (dále i též jen Deník) se zápisy v originále a dvou kopiích, a to od zahájení poskytování údržby, opravy nebo kontroly až po jejich ukončení, do kterého bude zapisovat údaje o postupu prací a všechny důležité skutečnosti, týkající se realizace každého PP dle této Rámcové dohody (vyjma údajů zapisovaných dle přílohy č. 3 k této Rámcové dohodě do systému Zadavatele PassPort AS8). Zadavatel má právo do Deníku zapisovat svoje oprávněné požadavky a připomínky k poskytovanému plnění a Dodavatel je bude respektovat ve smyslu § 2594 ObčZ. K zápisu do Deníku je povinna druhá strana připojit svoje stanovisko do 24:00 hodin následujícího pracovního dne od provedení zápisu. Jednu kopii zápisu bude Dodavatel průběžně předávat Zadavateli.
    2. **Poddodavatelé prací v místě plnění**
       1. Dodavatel je povinen realizovat práce a činnosti vlastními zaměstnanci nebo poddodavateli uvedenými v seznamu poddodavatelů vedeném dle odst. XI.1 přílohy č. 11 k této Rámcové dohodě. Dodavatel je však povinen výhradně vlastními zaměstnanci vést pracovní skupiny pro výkon činností podle úkolu pracovního příkazu. Dodavatel je dále povinen výhradně vlastními zaměstnanci poskytovat Činnosti střediska v souladu s přílohou č. 3 této Rámcové dohody.
       2. Pro případ povinnosti náhrady škody a odpovědnosti za vady vylučují smluvní strany platnost ustanovení druhé věty § 2914 ObčZ.
       3. Smluvní strany se dohodly, že se budou řídit ustanovením § 2630 odst. 1) písm. a) ObčZ.
       4. V případech, že Dodavatel hodlá provést změnu poddodavatele prací, je povinen Dodavatel projednat se Zadavatelem, konkrétně s osobami zastupujícími Zadavatele ve věcech technických, výběr kvalifikovaného poddodavatele prací. Poddodavatel a jeho zaměstnanci musí splňovat veškeré podmínky pro realizaci příslušného PP dle této Rámcové dohody ve stejném rozsahu jako Dodavatel. Dodavatel je povinen vynaložit veškerou odbornou péči k zajištění kvality poddodávky v souladu se svým systémem zajištění kvality.
       5. Současně je Dodavatel povinen prověřit, zda nově navrhovaný poddodavatel není osobou, na kterou dopadá zákaz zadání nebo plnění jakékoliv veřejné zakázky ve smyslu čl. 5 k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále i jen „sankce“) a nebo že na nově navrhovaného poddodavatele žádným způsobem nedopadají individuální finanční sankce, tj. omezení uvedená v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn, nařízení (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006, o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn a současně doložit **Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku**. Zadavatel si vyhrazuje právo nově navrženého poddodavatele neodsouhlasit a vyžádat si od Dodavatele jeho změnu, přičemž Dodavatel je povinen takového poddodavatele nahradit.

V případě, že Dodavatel nemá jinou možnost, než realizovat předmětné plnění prostřednictvím poddodavatele na kterého dopadá kterákoli z výše uvedených sankcí, je povinen takovou situaci oznámit osobě zastupující Zadavatele ve věcech technických a projednat s osobou zastupující Zadavatele ve věcech kontroly dodržování zásad „open-book. Po písemném projednání této změny poddodavatel je Dodavatel povinen zaslat osobě zastupující Zadavatele ve věcech obchodních požadavek na schválení, a to včetně příslušného odůvodnění obsahující nemožnost použití jiného poddodavatele a návrhem řešení (uplatnění žádosti o výjimku na FAÚ atd.).

* + 1. Změnu/rozšíření seznamu poddodavatelů po projednání a odsouhlasení osobami zastupujícími Zadavatele:
    - ve věcech technických
    - ve věcech kontroly dodržování zásad „open-book“
    - ve věcech obchodních

provede Zadavatel podepsáním revize seznamu poddodavatelů předloženého Dodavatelem, neprovádí se formou dodatku k příslušné Realizační smlouvě. Změna je účinná dnem podpisu této revize Zadavatelem.

* + 1. V případě, kdy Zadavatel zjistí sám, že na některého poddodavatele Dodavatele dopadají mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku, je oprávněn vyžádat si od Dodavatele změnu takového poddodavatele a Dodavatel je povinen takového poddodavatele nahradit, a to za podmínek a způsobem uvedeným v této Rámcové dohodě.
    2. Podrobné podmínky plnění prostřednictvím poddodavatelů prací v místě plnění jsou uvedeny dále v příloze č. 11 této Rámcové dohody.
  1. **Předání a převzetí plnění**
     1. Poslední pracovní den každého kalendářního měsíce předá Dodavatel Zadavateli návrh protokolu o předání a převzetí předmětu plnění vyhotoveného v souladu s přílohou č. 3 této Rámcové dohody na ta plnění, která dokončil do konce příslušného měsíce řádným způsobem podle dané Realizační smlouvy, popř. dle podmínek Rámcové dohody, pokud není Realizační smlouva pro příslušné obdbobí uzavřena.
     2. Pokud Zadavatel převezme plnění, které v den předání a převzetí vykazuje drobné ojedinělé vady, které nebrání řádnému provozování a užívání zařízení, bude jejich soupis včetně dohodnutých termínů odstranění nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
     3. Dnem převzetí předmětu plnění Zadavatelem začíná běžet záruční doba za jakost předaného a převzatého plnění.
     4. Nic v tomto ustanovení článku II.8 v žádném případě nezprošťuje Dodavatele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle Realizační smlouvy. Pokud není v ostatních ustanoveních Realizační smlouvy řečeno jinak, zkoušky uvedené v Realizační smlouvě, jimiž Dodavatel prokazuje soulad plnění s Realizační smlouvou, provádí Dodavatel za přítomnosti Zadavatele a veškeré náklady s nimi spojené nese Dodavatel, a to i v případě zkoušek opakovaných v důsledku neprokázání parametrů plnění stanovených v Realizační smlouvě.
  2. **Přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na plnění, náhrada újmy**
     1. Vlastnické právo k materiálům dodaným mimo sklady Zadavatele, dodávkám zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům poskytnutých služeb a prací přechází z Dodavatele na Zadavatele okamžikem dodání materiálu a dodávek na pracoviště, poskytnutím, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
     2. Nehledě na přechod vlastnického práva dle odst. II.9.1. této přílohy, odpovědnost za plnění a jeho ochrana společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází z Dodavatele na Zadavatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
     3. Zadavatel je oprávněn požadovat na Dodavateli a Dodavatel je povinen poskytnout Zadavateli náhradu škody a všech nákladů ze všech oprávněných nároků, požadavků, poplatků a výdajů s touto škodou souvisejících nebo se k ní vztahujících, vzniklých Zadavateli porušením průmyslových či autorských práv v souvislosti s realizací PP dle Realizační smlouvy.
     4. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. ObčZ. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména).
     5. Nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokutu sjednaného dle článku II.11 níže.
     6. Dodavatel je odpovědný za jakékoliv škody způsobené Dodavatelem či jeho Poddodavateli v průběhu provádění plnění dle Realizační smlouvy.
     7. Pro případ povinnosti náhrady škody a odpovědnosti za vady vylučují smluvní strany platnost ustanovení druhé věty § 2914 ObčZ pro příslušnou Realizační smlouvu.
  3. **Záruka za jakost** 
     1. Dodavatel poskytuje Zadavateli záruku za jakost, kterou přejímá závazek, že předmět plnění, resp. každá jeho část, bude po celou záruční dobu způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému účelu nebo účelu uvedenému v Realizační smlouvě, a zachová si smluvené či jinak obvyklé vlastnosti. Plnění nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Realizační smlouvě.
     2. Zadavateli svědčí práva ze záruky za jakost u těch vad plnění, které se vyskytnou v záruční době. Dodavatel poskytuje na plnění dle příslušné Realizační smlouvy, popř. Rámcové dohody, záruku v délce 24 měsíců, pokud nebude v příslušné Realizační smlouvě dohodnuta záruční doba delší. Záruční doba začíná běžet ode dne uvedeného v odst. II.8.3 této přílohy.
     3. Do doby, než Dodavatel prokáže, že za vadu nese odpovědnost Zadavatel, se má za to, že Zadavatel práva ze záruky za jakost má a Dodavatel je povinen v této době zahájit a pokračovat v pracích spojených s odstraněním vady. V případě, že již v průběhu odstraňování vady prokáže Dodavatel, že za vadu odpovídá Zadavatel, je povinen pokračovat v jejím odstranění, pokud Zadavatel nestanoví jinak; Zadavatel v takovém případě uhradí veškeré prokázané náklady s tím spojené.
     4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle osoba zastupující Zadavatele ve věcech obchodních Dodavateli písemně dopisem nebo elektronickou poštou, popř. osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických prostřednictvím PP v souladu s přílohou č. 3 této Rámcové dohody, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Dodavatel bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí tohoto oznámení. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky Zadavatele:
        1. v případě neopravitelné vady má Zadavatel právo požadovat odstranění vady bezplatným poskytnutím nového plnění bez vady nebo poskytnutím chybějící části plnění - Dodavatel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Zadavatelem podle povahy vady,
        2. v případě opravitelné vady požadovat odstranění vady bezplatnou opravou vadného plnění nebo jeho části - Dodavatel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Zadavatelem podle povahy vady, nebo
        3. požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny.
     5. Lhůta uvedená v předchozím odstavci se počítá ode dne doručení oznámení vady Dodavateli zaslané elektronickou poštou. Dodavatel má povinnost potvrdit bezodkladně přijetí oznámení zaslané elektronickou poštou. Oznámení vady (reklamace) odeslané elektronickou poštou se považuje za doručené okamžikem odeslání oznámení elektronickou poštou. V případě vady oznámené pracovním příkazem v souladu s přílohou č. 3 této Rámcové dohody lhůta počíná běžet od převzetí pracoviště.
     6. Zadavatel umožní Dodavateli bez zbytečného odkladu přístup k zařízení s cílem prověřit oznámenou vadu.
     7. Dodavatel je povinen zahájit v záruční době odstraňování reklamované vady neprodleně po oznámení vady Zadavatelem, a v odstraňování vady plnění nepřerušeně pokračovat s nasazením optimálního počtu pracovníků, s optimálním vybavením a umožňují-li to podmínky na pracovišti i ve směnném provozu, v opačném případě se jedná o prodlení s odstraňováním vady, to vše, pokud Zadavatel nestanoví lhůtu jinou nebo pokud se Zadavatel s Dodavatelem nedohodne jinak. V případě, že Dodavatel nezahájí neprodleně odstraňování vady, je Zadavatel oprávněn zahájit odstraňování vady sám nebo třetí osobou a pokračovat v odstraňování vady, a to na náklady Dodavatele, aniž by tím Zadavatel omezil jakákoliv svá práva daná mu příslušnou Realizační smlouvou. Dodavatel je povinen nahradit Zadavateli veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady, které vznikly Zadavateli v souvislosti se zahájením odstraňováním vady, které musel vynaložit; splatnost takových nákladů je 30 dnů po obdržení příslušné faktury Zadavatele.
     8. Dodavatel je povinen odstranit vadu, i v případě, že odmítá práva Zadavatele ze záruky za jakost, a nese veškeré náklady s tím spojené, a to až do okamžiku než prokáže, že za vadu odpovídá Zadavatel.
     9. Neodstraní-li Dodavatel vady plnění ve lhůtě stanovené mu Zadavatelem dle odst. II.10.4 této přílohy, může Zadavatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Dodavatele, aniž by tím Zadavatel omezil jakákoliv svá práva daná mu dohodou. Dodavatel je povinen nahradit Zadavateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které vznikly Zadavateli v souvislosti s odstraněním vady, a to do 30 dnů po obdržení příslušné faktury Zadavatele.
     10. Na opravenou nebo nově poskytnutou část plnění v záruční době se vztahuje záruční doba v původní délce, která začíná běžet dnem písemného potvrzení Zadavatele, že vada byla odstraněna v souladu s touto přílohou.
     11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Zadavatele na peněžitou sankci, uplatnění slevy ze smluvní ceny dle přílohy č. 5 této Rámcové dohody a náhradu škody.
     12. Dodavatel je povinen v rámci plnění jednotlivých Realizačních smluv provádět plnění tak, aby počet oprávněných reklamací nepřekročil v příslušném kalendářním měsíci 3 % z celkového počtu ukončených úkolů pracovních příkazů za příslušný kalendářní měsíc provedených Dodavatelem.
  4. **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**
     1. Pro veškeré Realizační smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami na základě této Rámcové dohody se smluvní strany dohodly, že Zadavatel má právo požadovat zaplacení smluvních pokut a Dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokuty níže uvedené:
        1. Smluvní pokutu v případě, že Dodavatel při plnění příslušné Realizační smlouvy překročí plánovanou délku odstávky nebo způsobí překročení plánované délky odstávky výrobního zařízení, a to v případě, pokud je délka odstávky stanovena na dobu delší než 1 týden, která činí:

- při překročení délky odstávky o 1 hodinu až o 24 hodin 50 000 Kč za každý jednotlivý případ,

- při překročení délky odstávky o 25 až o 168 hodin 200 000 Kč za každý jednotlivý případ, nebo

- při překročení délky odstávky o 169 hodin a více 350 000 Kč za každý jednotlivý případ.

Pro případ uplatnění smluvní pokuty dle tohoto písm. a) se vylučuje uplatnění smluvní pokuty dle písm. b) tohoto odstavce dále.

* + - 1. Smluvní pokutu za prodlení Dodavatele se splněním kteréhokoli z termínů uvedených na PP dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody, která činí 5 000 Kč za každý den a termín prodlení samostatně.
      2. Smluvní pokuta za nedodržení 7 pracovních dnů pro vyhodnocení PP od ukončení prací (tj. od stavu DOKONČEN do stavu UKONČEN a předložení ke schválení) dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody, která činí 3 000 Kč za každý případ, pokud nebude v montážním deníku mezi smluvními stranami pro toto PP dohodnuto jinak
      3. Smluvní pokutu za každé překročení počtu oprávněných reklamací v příslušném kalendářním měsíci nad 3 % z celkového počtu ukončených úkolů pracovního příkazu za příslušný kalendářní měsíc dle odst. II.10.12 této přílohy výše, která činí 20 000 Kč za každý případ překročení počtu oprávněných reklamací nad 3 % v příslušném kalendářním měsíci.
      4. Smluvní pokutu za prodlení Dodavatele se splněním kteréhokoliv z termínů uvedených na PP dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody u činností na zařízení s vlivem na teplotu emisní páry nebo v případě, kdy Zadavatel uplatnil reklamaci na zařízení s vlivem na teplotu emisní páry, která činí 50 000 Kč za každý jednotlivý případ.
      5. Pro případ uplatnění smluvní pokuty dle tohoto písm. e) se vylučuje uplatnění smluvní pokuty dle písm. b) tohoto odstavce výše.
      6. Smluvní pokutu za porušení povinnosti Dodavatele poskytovat plnění dle odst. II.7.1 přílohy č. 2 této Rámcové dohody nebo za porušení povinnosti Dodavatele poskytovat plnění poddodavatelem, který je na seznamu poddodavatelů vedeném dle XI.1 přílohy č. 11 k této Rámcové dohodě. Smluvní pokuta činí 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli z těchto uvedených povinností. Ani zaplacením smluvní pokuty však Dodavatel není zbaven povinnosti poskytovat plnění dle odst. II.7.1 přílohy č. 2 této Rámcové dohody a odst. XI.1 přílohy č. 11 této Rámcové dohody.
      7. Smluvní pokutu 100 000 Kč za každý případ porušení povinnosti Dodavatele, vyplývající z omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle odst. II.7.5 přílohy č. 2 této Rámcové dohody.
      8. Smluvní pokutu za porušení povinností Dodavatele uvedených v odst. III.1.1.2, III.1.2.4, III.1.2.6, III.1.2.8, III.1.3.3 nebo III.2.3.1 přílohy č. 3 této Rámcové dohody, která činí 2 000 Kč- za každý jednotlivý případ.
      9. Smluvní pokutu za porušení povinností Dodavatele uvedených v odst. X.1.1, X.1.2, X.1.3 nebo X.2.3 přílohy č. 10 této Rámcové dohody, která činí 30 000 Kč za každý případ.
      10. Smluvní pokutu za porušení povinností Dodavatele uvedených v odst. X.1.4 přílohy č. 10 této Rámcové dohody, která činí 100 000 Kč za každý případ.
      11. Smluvní pokutu za porušení povinností Dodavatele uvedených v odst. X.2.1, X.2.2 nebo X.2.4 přílohy č. 10 této Rámcové dohody nebo odst. XI.2.1, XI.2.2 nebo XI.2.3 přílohy č. 11 této Rámcové dohody, která činí 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.
      12. Smluvní pokutu za porušení nebo nedodržení Pravidel nebo dalších interních předpisů Zadavatele dle odst. II.6.6 nebo II.6.7 přílohy č. 2 této Rámcové dohody. Výše smluvních pokut jsou uvedeny v Pravidlech. V případě, kdy částky smluvních pokut za porušení ustanovení Pravidel nejsou uvedeny, činí výše smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení výše uvedených předpisů Zadavatele 1 000 Kč.
      13. Smluvní pokutu za porušení ochrany obchodního tajemství nebo duševního vlastnictví Dodavatelem dle čl. II.13 přílohy č. 2 této Rámcové dohody, která činí 100 000 Kč za každý případ.
      14. Smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností Dodavatele uvedených v odst. II.3.19, II.3.20 nebo II.3.21 (Zásady „open-book“), která činí 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.
    1. V případě prodlení s platbou vyúčtovanou v souladu s podmínkami příslušné Realizační smlouvy zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
    2. Společná ustanovení ke smluvním pokutám a k úroku z prodlení.
       1. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Zadavatele.
       2. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu přímým bankovním převodem na bankovní účet Zadavatele uvedený v této Rámcové dohodě do 30 (třiceti) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. V případě úroku z prodlení je dlužník povinen věřiteli zaplatit úrok z prodlení přímým bankovním převodem na bankovní účet věřitele uvedené v této Rámcové dohodě do 30 (třiceti) dnů po obdržení vyúčtování úroku z prodlení. Zadavatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí splatnou smluvní pokutu nebo úrok z prodlení, provést zápočet svých pohledávek (pokutu/úrok) vůči závazkům, které má k Dodavateli z následující nebo některé další platby podle volby Zadavatele (nemusí se nutně jednat o platbu na základě této Rámcové dohody).
    3. Uplatněním výše uvedených smluvních pokut není dotčeno právo Zadavatele uplatnit slevy ze smluvní ceny dle přílohy č. 5 této Rámcové dohody a právo na náhradu vzniklé škody vzniklé z téhož porušení, kterou lze vymáhat samostatně ve výši, která přesahuje smluvní pokutu.
  1. **přerušení prací a Ukončení Realizační smlouvy**
     1. **Přerušení prací z důvodů na straně Dodavatele**.
        1. Bude-li rozdíl skutečného postupu prací oproti PP nebo odsouhlasenému harmonogramu takový, že Zadavateli vzniknou důvodné pochybnosti o zdárném dokončení prací, které by mu mohly způsobit škody (např. prodloužení odstávky výrobního zařízení, nemožnost uvedení zařízení do provozu), je Zadavatel oprávněn nepovolit Dodavateli zahájení prací, a pokud již byly práce zahájeny, je oprávněn práce Dodavatele zastavit a nařídit dokončení prací v rozsahu nezbytném, např. pro řádné zprovoznění zařízení.
        2. Rozhodnutí Zadavatele o přerušení prací musí být Dodavateli sděleno písemně zápisem do Deníku ihned a doporučeným dopisem podepsaným osobou zastupující Zadavatele ve věcech obchodních následně bez zbytečného odkladu.
        3. Takovéto rozhodnutí Zadavatele je Dodavatel povinen respektovat a bez zbytečného odkladu, tj. ihned po obdržení zápisu do Deníku, splnit. Škody a vícenáklady vzniklé Dodavateli z důvodu přerušení prací z důvodů na straně Dodavatele nebudou považovány za škody a vícenáklady zaviněné Zadavatelem a jejich náhrady nemohou být u Zadavatele uplatněny.
        4. Dodavatel je povinen přerušené práce v budoucnu bez zbytečného odkladu, tj. ihned po obdržení zápisu do Deníku, dokončit, jestliže k tomu byl Zadavatelem písemně zápisem do Deníku ihned a doporučeným dopisem podepsaným osobou zastupující Zadavatele ve věcech obchodních vyzván, a dokončení prací v následujícím časovém období nepodléhá cenové eskalaci.
     2. **Přerušení prací z důvodů na straně Zadavatele**
        1. Zadavatel je oprávněn z důvodu spočívajících na jeho straně rozhodnout o přerušení prací Dodavatele na provádění plnění. Rozhodnutí Zadavatele musí být Dodavateli sděleno písemně zápisem v Deníku ihned a doporučeným dopisem podepsaným osobou zastupující Zadavatele ve věcech obchodních následně bez zbytečného odkladu. Zadavatel je povinen se Dodavatelem projednat důvodnost a výši nákladů za zmařené práce, které vznikly Dodavateli tímto rozhodnutím a způsob jejich náhrad.
        2. Do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení rozhodnutí Zadavatele o přerušení prací Dodavateli je Zadavatel povinen projednat se Dodavatelem další postup při provádění prací nebo o zastavení prací.
     3. **Ukončení Realizační smlouvy**

Realizační smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí ze strany Zadavatele bez uvedení důvodu a odstoupením jedné smluvní strany od Realizační smlouvy z důvodů a v případech uvedených níže.

* + 1. Zadavatel má právo ukončit Realizační smlouvy písemnou jednostrannou výpovědí bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí 6 měsíců. Počátek výpovědní doby se počítá od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi Dodavateli.
    2. Zadavatel má kromě práva odstoupit od Realizační smlouvy dle obecných ustanovení Obč.Z též právo odstoupit od Realizační smlouvy, pokud Dodavatel poruší své povinnosti stanovené v Realizační smlouvě podstatným způsobem. Tím se rozumí zejména případ, kdy:
  1. Pokud budou v plnění Dodavatele shledány takové závady v termínech a kvalitě, že Zadavatel ztratí důvěru ve schopnost Dodavatele úspěšně v plnění pokračovat, v tomto případě může Zadavatel odstoupit od Realizační smlouvy v rozsahu dosud nerealizovaného plnění,
  2. Dodavatel převede, a to byť i jenom z části; své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z Realizační smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Zadavatele,
  3. v případě vadného plnění, pokud Dodavatel neodstraní vadu dle čl. II.10 této přílohy výše,
  4. Dodavatel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Zadavatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy, pravidla a interní předpisy Zadavatele nebo jedná způsobem, jímž může Zadavateli způsobit škodu na jeho majetku,
  5. Dodavatel opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděných činností vyplývající z platných norem, této Rámcové nebo Realizační smlouvy, jejích příloh nebo z všeobecně závazných předpisů,
  6. Dodavatel více než dvakrát použije pro provádění prací v místě plnění Poddodavatele v rozporu s čl. II.7 této přílohy, nebo
  7. v ostatních případech v této Rámcové dohodě uvedených.
     1. V případě, že Zadavatel odstoupí od Realizační smlouvy, zašle Dodavateli "Oznámení o odstoupení od smlouvy". Dodavatel bude postupovat podle pokynů Zadavatele uvedených v tomto oznámení.
     2. Pokud není v písemném Oznámení Zadavatele o odstoupení od Realizační smlouvy uvedeno jinak, platí, že:

1. Dodavatel po obdržení takovéhoto oznámení neprodleně zastaví provádění plnění,
2. Dodavatel po obdržení takovéhoto oznámení neprodleně ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k plnění,
3. Dodavatel po obdržení takovéhoto oznámení neprodleně předá Zadavateli plnění nebo části plnění provedené Dodavatelem ke dni odstoupení od Realizační smlouvy Zadavatelem a postoupí Zadavateli veškerá práva a právní nároky k předmětu Realizační smlouvy včetně práv z patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k převzaté části plnění.
4. Odstoupením od Realizační smlouvy podle tohoto článku nezaniká povinnost Dodavatele zaplatit Zadavateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
5. Zadavatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby plnění nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést plnění do souladu s podmínkami této Rámcové dohody.
   * 1. **Dodavateli vzniká právo odstoupit od této Rámcové dohody zejména v případě:**

a) Pokud Zadavatel neposkytuje opakovaně potřebnou a reálně možnou součinnost pro plnění příslušné Realizační smlouvy, ke které se výslovně písemně zavázal a toto neposkytnutí neodstraní ani po písemné výzvě v přiměřené lhůtě. Písemná výzva musí obsahovat upozornění Dodavatele, že od příslušné Realizační smlouvy odstoupí, nedojde-li k nápravě.

b) V ostatních případech v této Rámcové dohodě uvedených.

* 1. **Ochrana důvěrných informací**
     1. Dodavatel bere podpisem smlouvy na vědomí, že v rámci plnění příslušné Realizační smlouvy mu mohou být ze strany Zadavatele sděleny informace, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění („ZZOÚ“), a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění („Nařízení“), obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Dodavatel se zavazuje poskytnout Zadavateli veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními smluvních stran uvedenými níže.

Smluvní strany mají za to, že na žádnou Realizační smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním příslušné Realizační smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem výsledného vymezení či potvrzení okruhu konkrétních chráněných informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty; smluvní strany se zavazují poskytnout si v této věci veškerou nezbytnou součinnost. Porušení shora uvedeného závazku některou ze smluvních stran bude považováno za porušení povinnosti utajení důvěrných informací a straně oprávněné vznikne nárok po straně povinné požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši dle odst. II.11.1 písm. m) .

* + 1. Dodavatel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů, vzorků apod., jakož i jiné informace a materiály, které mu Zadavatel svěřil a označil jako obchodní tajemství nebo které Dodavatel od Zadavatele v průběhu plnění smlouvy získá jako obchodní tajemství označené, bude udržovat v tajnosti, nezveřejní smlouvu v registru smluv bez předchozího souhlasu Zadavatele, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele a nepoužije tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění příslušné Realizační smlouvy.
    2. Povinnost obchodního utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým informace uvedené v ustanovení odst. II.13.1 této přílohy poskytl Dodavatel se souhlasem Zadavatele v souvislosti s plněním Realizační smlouvy a za zde uvedených podmínek. Dodavatel odpovídá za to, že takovéto osoby budou smluvně zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám.
    3. Zadavatel bude udržovat v tajnosti, a s výjimkou případů dle ustanovení odstavce následujícího, nesdělí kterékoliv třetí straně informace nebo údaje označené Dodavatelem jako obchodní tajemství, s výjimkou použití takových informací nebo údajů pro účely stanovené touto Rámcovou dohodou, zejména pro účely přípravy, řízení a vyhodnocení údržby, oprav a kontrol zařízení LC AS, AK, AO, a to i v případě jejich zajišťovaní třetí stranou.
    4. Zadavatel je oprávněn bez souhlasu Dodavatele sdělit v nezbytném rozsahu informace označené Dodavatelem jako obchodní tajemství, které pro účely této Rámcové dohody:
  1. budou vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním plnění, pokud jsou oprávněny tyto informace vyžadovat;
  2. budou vyžadovány jinými třetími stranami zúčastněnými na dohodě, a Zadavatel zajistí, aby tyto třetí strany byly seznámeny s povinnostmi týkajícími se obchodního utajení podle tohoto ustanovení a byly zavázány k jejich plnění.
     1. Povinnost ochrany obchodního tajemství potrvá po dobu určenou smluvní stranou, která takové informace za obchodní tajemství označila. Pokud tato smluvní strana lhůtu neurčila, trvá povinnost ochrany důvěrných informací po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství. Poruší-li některá ze smluvních stran tuto povinnost, je povinna k náhradě škody vzniklé druhé smluvní straně za každé porušení povinnosti ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství.
     2. Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování obchodního tajemství obou smluvních stran:
  3. informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající smluvní strany;
  4. informace, které již byly v držení přijímající strany před přijetím od druhé smluvní strany;
  5. informace, které přijímající smluvní strana legálně obdržela od třetí strany.
     1. Po ukončení příslušné Realizační smlouvy může každá ze smluvních stran žádat od druhé smluvní strany vrácení všech poskytnutých materiálů, potřebných k plnění příslušné Realizační smlouvy, obsahující obchodní tajemství, a druhá smluvní strana je povinna tyto materiály včetně jejich případně pořízených kopií neprodleně vrátit.
     2. Ustanoveními příslušné Realizační smlouvy nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo omezena práva k duševnímu vlastnictví kterékoliv ze smluvních stran, zejména práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, licencím apod.
     3. Jestliže Dodavatel nebo kterýkoliv z jeho Poddodavatelů při poskytování plnění dle Realizačních smluv uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory průmyslové vzory nebo jiné duševní vlastnictví, vytvořené před uzavřením příslušné Realizační smlouvy, uděluje Dodavatel Zadavateli souhlas s jejich využíváním, dnem převzetí příslušného plnění Zadavatelem. Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového/duševního vlastnictví k účelu vyplývajícímu z dohody, je zahrnuto ve smluvní ceně. Dodavatel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití příslušného plnění, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být příslušné plnění využito, a Dodavatel má povinnost odškodnit takovou jinou osobu a uhradit právní zastoupení Zadavatele pro případ sporu s takovou jinou osobou.
     4. Pokud v rámci poskytování plnění či v souvislosti s tím dojde činností Dodavatele či jeho zaměstnanců a/nebo Poddodavatelů k vytvoření autorského plnění či jiného duševního vlastnictví (dále jen „autorské plnění“), poskytuje tímto Dodavatel Zadavateli výhradní licenci ke všem způsobům užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autorských či jiného duševního vlastnictví, bez omezení rozsahu množstevního a teritoriálního. Zadavatel je k autorskému plnění oprávněn poskytnout třetím osobám podlicenci v rozsahu shodném s rozsahem licence, dále je oprávněn licenci zcela nebo z části postoupit na třetí osoby a měnit autorské plnění nebo do něj jinak zasahovat. Dodavatel je dále povinen zajistit souhlas autora/autorů k úplnému či částečnému postoupení licence k autorskému plnění, k provedení jakýchkoli změn a zpracování včetně překladu, k jeho spojení s dalšími díly a k jeho zahrnutí do plnění souborného, a to vše i prostřednictvím třetích osob. Licence a povinnost Dodavatele zajistit souhlas autora/autorů zahrnuje i všechny nové verze, aktualizované verze, i úpravy a překlady autorského plnění vytvořené či provedené Dodavatelem. Ukončení příslušné Realizační smlouvy nemá žádný vliv na trvání všech oprávnění a povinností stanovených v tomto odstavci.
     5. Nebude-li možné po Dodavateli spravedlivě požadovat udělení licence k autorskému plnění v rozsahu dle předchozího odstavce, je Dodavatel povinen na to písemně Zadavatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout Zadavateli v odpovídajícím rozsahu podlicenci nebo zajistit přímé udělení bezúplatné licence od třetích osob. Postup dle předchozí věty je možný jen s výslovným písemným souhlasem Zadavatele, přičemž Zadavatel se zavazuje, že tento souhlas neodmítne poskytnout bez vážného důvodu.
     6. Pokud bude autorským plněním počítačový program, je Dodavatel povinen poskytnout Zadavateli jeho zdrojový a strojový kód a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy a technické designy) a tyto v případě změny průběžně aktualizovat a poskytovat i dokumentaci provedených změn. Zdrojové a strojové kódy a koncepční přípravné materiály budou předávány Zadavateli na datovém nosiči vždy do deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy Zadavatele. O každém předání dokumentace dle tohoto odstavce bude sepsán předávací protokol. Bude-li autorským plněním počítačový program, vztahuje se licence poskytovaná dle této Rámcové dohody ve stejném rozsahu ke zdrojovému a strojovému kódu tohoto programu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům.
     7. Pokud při poskytování plnění dle příslušné Realizační smlouvy vznikne autorské plnění společnou činností Zadavatele a Dodavatel (jejich zaměstnanců či Poddodavatele), pak, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude majetková autorská práva k tomuto plnění jako k celku vykonávat Zadavatel tak, jako by z nich byl oprávněn sám. Dodavatel je povinen zajistit souhlas autorů na jeho straně k jakékoli změně nebo jinému zásahu do takového plnění spoluautorů. Cena je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Dodavateli nevzniknou žádné nové nároky na plnění v souvislosti s výkonem majetkových práv autorských Zadavatelem.
     8. Ve vztahu k databázím, které případně budou výsledkem činností v rámci poskytování plnění Dodavatelem dle příslušné Realizační smlouvy nebo které vzniknou v souvislosti s ním a u nichž budou zvláštní práva pořizovatele databáze příslušet Dodavateli, Dodavatel převádí toto právo pořizovatele databáze v plném rozsahu na Zadavatele. V případě, že výsledkem činností v rámci poskytování plnění Dodavatelem dle příslušné Realizační smlouvy nebo vzniklého v souvislosti s ním bude databáze, k níž právo pořizovatele databáze bude příslušet osobě odlišné od Dodavatele a Zadavatele, je Dodavatel povinen zajistit převedení práva pořizovatele databáze na Zadavatele, a to bezodkladně po vzniku práva pořizovatele databáze. Ukončení této Rámcové dohody nemá žádný vliv na trvání všech oprávnění a povinností stanovených v tomto odstavci.
     9. Oprávnění získaná na základě příslušné Realizační smlouvy přechází i na případného právního nástupce Zadavatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená na základě příslušné Realizační smlouvy Dodavatelem Zadavateli.
     10. Dodavatel se současně zavazuje, že kdykoliv během trvání této Rámcové dohody uzavře na výzvu Zadavatele bez zbytečného odkladu se Zadavatelem jednu či více samostatných licenčních nebo podlicenčních smluv k jednotlivým konkrétním autorským dílům dle příslušné Realizační smlouvy, případně zajistí uzavření odpovídajících smluv s třetími osobami. Tyto smlouvy budou rozsahem poskytnutých oprávnění a dalším obsahem odpovídat vymezení licenčních nebo podlicenčních smluv dle tohoto článku II.13 této přílohy. Dodavatel se dále zavazuje, že kdykoliv během trvání příslušné Realizační smlouvy uzavře na výzvu Zadavatele bez zbytečného odkladu se Zadavatelem jednu či více samostatných převodních smluv na převod práva pořizovatele databáze dle Realizační smlouvy, případně zajistí uzavření odpovídajících převodních smluv s třetími osobami.
     11. Odměna za poskytnutí licencí a dalších oprávnění podle příslušné Realizační smlouvy je součástí smluvní ceny dané Realizační smlouvy.
  6. **Pojištění** 
     1. Dodavatel se zavazuje uzavřít a udržovat v plné platnosti a účinnosti alespoň v průběhu provádění předmětu plnění dle příslušné Realizační smlouvy pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou jiné osobě v důsledku činnosti Dodavatele (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že za jinou osobu se pro takový případ považují i Zadavatel a jeho zaměstnanci, společnosti Skupiny ČEZ a jejich zaměstnanci. Pojištění bude krýt poškození zdraví nebo smrt utrpěné jinou osobou (včetně nemajetkové újmy) a ztráty, poškození nebo škody na majetku jiné osoby. Celkový limit pojistného plnění bude minimálně 50 000 000 Kč na jednu pojistnou událost a v ročním agregátu (tj. za 12 měsíců po sobě jdoucích), eventuálně za pojistnou dobu v případě pojištění vztahujícího se výhradně k předmětu plnění dle této smlouvy. Spoluúčast na jedné pojistné události nepřesáhne 250 000 Kč. Pojištění odpovědnosti musí mimo jiné zahrnovat pojistné krytí pro ztráty, poškození a škody vzniklé:

1. v důsledku hrubé nedbalosti zaměstnance Dodavatele (může však být vyloučeno pojištění škod způsobených hrubou nedbalostí pojistníka resp. statutárního zástupce Dodavatele nebo jeho řídících pracovníků do funkcí statutárním zástupcem jmenovaných a škod způsobených pod vlivem návykových a psychotropních látek);
2. v důsledku vadného výrobku či vadně provedených prací nebo vady projektu (může však být vyloučeno pojištění práv z vadného plnění, tj. vady v rámci záruky);
3. na věcech převzatých Dodavatelem od Zadavatele za účelem provedení předmětu díla (je povolen sublimit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč;
4. jako následná finanční škoda (tj. finanční škoda, které předchází věcná škoda), pokud tato smlouva odpovědnost Dodavatele za následnou finanční škodu nevylučuje.
   * 1. Dodavatel se zavazuje uzavřít a udržovat v plné platnosti a účinnosti, nebo zajistí, aby bylo uzavřeno a udržováno v plné platnosti a účinnosti, alespoň v průběhu provádění předmětu plnění dle příslušné Realizační smlouvy pojištění fyzických ztrát, škod a poškození na věcech (součástech předmětu díla), které v průběhu provádění předmětu plnění dle příslušné Realizační této smlouvy Dodavatel přepravuje z a na místo plnění předmětu plnění a/nebo zabudovává do LC / zařízení, které je předmětem plnění dle příslušné Realizační smlouvy. Pojistná částka bude sjednána minimálně na plnou reprodukční hodnotu pojištěných věcí. Spoluúčast na jedné pojistné události nepřesáhne 250 000 Kč. Povinnosti dle tohoto odstavce se vztahují na jakoukoli přepravu, jejíž celková hodnota je vyšší než 1 000 000 Kč.
     2. Dodavatel se zavazuje dodržovat podmínky Pojištění odpovědnosti a za jejich porušení nese Dodavatel plnou a bezpodmínečnou odpovědnost, zejména pokud takové porušení bude mít vliv na nároky z pojištění (např. na nevyplacení pojistného plnění nebo jeho snížení v důsledku porušení podmínek pojištění).
     3. Pojištění Dodavatele dle tohoto článku bude sjednáno s pojišťovnou, které je udělen (nebo mateřské obchodní korporaci dle § 74 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění) finanční rating minimálně BBB- (S&P’s) nebo ekvivalentní od jiné mezinárodně uznávané ratingové agentury. Odchýlit se od tohoto ujednání lze pouze s předchozím písemným souhlasem Zadavatele.
     4. Dodavatel předloží Zadavateli do 30 dnů od okamžiku účinnosti příslušné Realizační smlouvy, avšak vždy před počátkem plnění dle příslušné Realizační smlouvy, kopii uzavřené pojistné smlouvy pro Pojištění odpovědnosti dle tohoto článku nebo potvrzení pojistitele či pojišťovacího makléře o takové uzavřené pojistné smlouvě, přičemž z předloženého dokladu musí být patrné splnění podmínek pojištění dle odst. II.14.1. Obdobný doklad předloží Dodavatel Zadavateli do 5 dnů od výzvy Zadavatele k prokázání pojištění dle odst. II.14.2.
     5. V případě jakýchkoli změn v této smlouvě, které mají vliv zejména na stanovení rozsahu pojistného krytí, výše pojistných částek, sub/limitů, spoluúčastí či na pojistnou dobu a účinnost pojistné ochrany pojištění uzavřeného dle této smlouvy, je Dodavatel povinen takové změny v jím sjednávaném pojištění zohlednit a podat o tom Zadavateli písemnou zprávu bez zbytečného odkladu.
     6. Jakákoliv případná prodloužení pojištění a jakékoli případné změny pojištění v souvislosti s plněním této smlouvy jdou k tíži Dodavatele, včetně hrazení souvisejících nákladů, ledaže prodloužení či změna pojištění byla způsobena výlučně Zadavatelem.
     7. Nebude-li Dodavatel udržovat platná pojištění ve smyslu ustanovení tohoto článku, je Zadavatel oprávněn takovou skutečnost považovat za podstatné porušení příslušné Realizační smlouvy.
     8. Nic v tomto článku nezbavuje Dodavatele odpovědnosti a povinností daných mu příslušnou Realizační smlouvou.
   1. **Vyšší moc** 
      1. "Vyšší moc" je taková mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nepřekonatelná (vše ve smyslu § 2913 občanského zákoníku) událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této Dohody. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: živelní pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, povodně, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad na Dodavatele nebo Zadavatele a ovlivňují plnění Díla dle této Dohody i následných Realizačních smluv.
      2. Za Vyšší moc se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Dodavatele nebo Zadavatele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů uvedených v bodu výše.
      3. Jestliže je zřejmé, že v důsledku Vyšší moci Dodavatel nebude schopen dokončit práce, nebo Zadavatel poskytnout smluvní součinnost ve smluveném termínu, pak o tom strana zasažená Vyšší mocí bezodkladně uvědomí druhou smluvní stranu, když musí sdělit i okolnosti Vyšší moci, prokázat dopad na plnění Díla včetně předložení důkazů Vyšší moci a jejího dopadu na plnění Díla a sdělit předpokládanou dobu trvání Vyšší moci. Strany se bez zbytečného odkladu dohodnou na řešení této situace a dohodnou další postup v provádění Díla. Strana dotčená Vyšší mocí musí použít přiměřeného úsilí ke zmírnění následků Vyšší moci, její povinnost předcházet škodám zůstává nedotčena.
      4. Jestliže kterákoliv ze smluvních stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu Vyšší moci, projednají strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li k takovéto dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo od Realizační Smlouvy odstoupit, pokud Vyšší moc trvá po dobu delší než tři měsíce.
      5. Překážky existující v okamžiku podpisu Dohody či Realižační smlouvy, o kterých smluvní strany věděly nebo mohly vědět, nemohou být vykládány jako případy Vyšší moci; obdobné platí též pro překážky, které nastanou až poté, co je smluvní strana v prodlení se splněním své povinnosti.
      6. Nastane-li případ vyšší moci, pak strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé straně doklady, týkající se tohoto případu.
   2. **Řešení sporů**
      1. Zadavatel a Dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou z této Rámcové dohody, jakož i veškerých Realizačních smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody nebo v souvislosti s nimi, byly urovnány především oboustrannou dohodou. V případě sporu musí povinná smluvní strana prokázat, že při stanovení podmínek v této dohodě a těchto smlouvách a při jejich plnění neporušila obvyklou péči.
      2. Pokud Zadavatel a Dodavatel nejsou schopni smluvní spor vyřešit, může se jedna nebo druhá strana obrátit s žalobou na český soud, jehož místní příslušnost bude určena sídlem Zadavatele, věcná příslušnost pak podle procesních předpisů České republiky.
      3. Pokud Zadavatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje Dodavatele k přerušení plnění povinností daných mu touto Rámcovou dohodou či Realizačními smlouvami uzavřenými na základě této Rámcové dohody.
      4. Rozhodným právem je právo a právní řád České republiky.
   3. **Ostatní ujednání**
      1. Změny a dodatky k této Rámcové dohodě nebo k příslušné Realizační smlouvě, s výjimkou změn výslovně uvedených v této Rámcové dohodě a jejich přílohách, mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran k podpisu této Rámcové dohody. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Jinou než písemnou podobu dodatku smluvní strany vylučují.
      2. Dále se smluvní strany dohodly, že jakákoli jiná forma právního jednání mezi smluvními stranami než ta, která je uvedena výslovně v této Rámcové dohodě, se vylučuje (§ 564 ObčZ).
      3. Dodavatel ani Zadavatel nesmí bez výslovného písemného předchozího souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto Rámcovou dohodu či jakékoli právo nebo závazek z této Rámcové dohody vyplývající nebo příslušnou Realizační smlouvu. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce Zadavatele a Dodavatele.
      4. Je-li v této Rámcové dohodě ujednáno, že Dodavatel je povinen určité plnění zajistit, má se pro účely této Rámcové dohody za to, že takové plnění Dodavatel buď vykoná sám, nebo prostřednictvím třetí osoby (pokud to tato Rámcová dohoda umožňuje), přičemž v takovém případě Dodavatel odpovídá za plnění třetí osoby, jako by plnil sám, tj. odpovídá za to, že třetí osoba plnění řádně poskytne.
      5. Smluvní strany se dohodly, že se na ně ustanovení § 557 ObčZ týkající se výkladu právních jednání neaplikuje. Smluvní strany se dále dohodly, že ve smyslu ustanovení. § 558 odst. 2 ObčZ se v souvislosti s touto Rámcovou dohodou nepřihlíží k žádným obchodním zvyklostem zachovávaným obecně či v odvětví jejich hospodářské činnosti. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe týkající se předmětu a účelu této Rámcové dohody či plnění této Rámcové dohody.
      6. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění díla dle této smlouvy zajistí plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u všech svých Poddodavatelů, kteří se na plnění díla podílejí.
      7. Veškerá korespondence uvedená v této Rámcové dohodě musí být zasílána osobám zastupujícím smluvní strany na adresy pro korespondenci uvedené v této Rámcové dohodě doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou. V pochybnostech se má za to, že oznámení je doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Zadavatel a Dodavatel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky.
      8. Veškeré Realizační smlouvy nebudou uzavírány adhezním způsobem. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení týkajících se smluv uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a § 1800 ObčZ).

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 3 Řízení prací, náhradní díly a materiál, postup při změnách plánu údržby v průběhu plnění Realizační smlouvy

1. **Řízení prací, náhradní díly a materiál, Postup při změnách Plánu údržby v průběhu plnění Realizační smlouvy**
   1. **Řízení prací**
      1. **Obecné zásady řízení prací v místě plnění**
         1. Zadavatel má právo přikázat Dodavateli způsob provádění každého Pracovního příkazu, dále má právo Dodavateli stanovit termín nástupu na práci a termínu ukončení práce, Dodavatel je takovými příkazy Zadavatele vázán. Dodavatel má povinnost upozornit na nevhodnost takového příkazu v souladu s § 2594 a násl. ObčZ.
         2. Dodavatel je povinen při poskytování plnění zpracovávat a vést potřebnou průvodní technickou a technologickou dokumentaci přípravy a realizace údržby, oprav a kontrol včetně operativních plánů a harmonogramů realizovaných akcí, protokoly o poskytování plnění a další dokumentaci nutnou jako doklad k prokázání kvality a kompletnosti poskytnutého plnění pro předání zařízení Zadavateli.
      2. **Systém řízení prací**
         1. Pro přípravu, realizaci a vyhodnocení každého úPP bude Dodavatel a jeho poddodavatelé využívat systém Zadavatele PassPort AS8 v rozsahu uvedeném v této Rámcové dohodě a příslušné řídící dokumentaci Zadavatele uvedené v této Rámcové dohodě.
         2. Podklady pro protokol o předání a převzetí předmětu plnění bude Dodavatel připravovat výhradně v systému Zadavatele PassPort AS8 v souladu s touto Rámcovou dohodou a příslušnou řídící dokumentací Zadavatele uvedené v této dohodě.
         3. Pro ověřování a analýzu jednotlivých úPP umožní Zadavatel Dodavateli využívat údaje o úPP v předem dohodnuté elektronické formě.
         4. Dodavatel je povinen zahájit realizaci každého úPP takto:

Spěšnost 1 - Zahájit přípravu, zadání a realizaci neprodleně

Spěšnost 2 - Zahájit přípravu, zadání a realizaci na začátku nejbližší ranní směny

Spěšnost 3 - Zahájit přípravu, zadání a realizaci v krátkodobém plánu údržby

Spěšnost 4 - Zahájit přípravu, zadání a realizaci ve středně a dlouhodobém plánu

* + - 1. V případě Spěšnosti 1 je Zadavatel povinen informovat Dodavatele také telefonicky, a to osobu zastupující Dodavatele ve věcech technických.
      2. Dodavatel je dále povinen dodržovat ustanovení následujících řídících dokumentů Zadavatele:

ČEZ\_ME\_0907 Zásady realizačních činností v KE

SKČ\_ME\_0239 Metrologický řád KE

SKČ\_ME\_0209 Bezpečnost při práci na elektrických a strojně technologických zařízení a při provádění požárně nebezpečných činností v OZE a KE

SKČ\_ME\_0223 Tvorba P-příkazu v Asset Suite pro DOKE

SKČ\_ME\_0116 Plán kvality a plán kontrol a zkoušek dodávek technických zařízení DOKE

ČEZ\_ME\_0914 Zajišťování, předávání do opravy a přebírání z opravy v KE

ČEZ\_SD\_0049 Svařování - požadavky na dodavatele svářečských prací v klasických elektrárnách

ČEZ\_ME\_0978 Školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE

SKČ\_ME\_0299 Inspekce zvláštních procesů DOKE

ZP\_KPOR\_04 Odborná prohlídka před opravou poruchy tlakových systémů kotlů a parovodů

* + - 1. Text výše uvedených dokumentů platných a účinných ke dni podpisu této Rámcové dohody je v elektronické podobě dle Přílohy č. 9 této Smlouvy. V případě změny některého z výše uvedených řídících dokumentů oproti znění, které je v elektronické podobě, prokazatelně předá osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických nové znění příslušného změněného řídícího dokumentu v papírové nebo elektronické podobě osobě zastupující Dodavatele ve věcech technických, která má povinnost toto nové znění převzít, nebo budou doručeny prostřednictvím portálu CP/Ariba Dodavateli jako nedílná součást Výzvy k podání nabídky na uzavření jednotlivých Realizačních smluv na základě této Rámcové dohody dle odst. 5.5. této Rámcové dohody. Dodavatel a všichni jeho poddodavatelé mají povinnost řídit se novým zněním výše uvedených dokumentů okamžikem jejich převzetí.
      2. Při realizaci předmětu plnění bude Dodavatel dále dodržovat ČSN EN 60300-1:2004 a ČSN EN 60300-2:2004.
      3. Na výzvu Zadavatele má Dodavatel povinnost držet hotovostní službu (hotovost). Hotovostí se rozumí připravenost Dodavatele provést údržbu, opravu nebo kontrolu na vyzvání Zadavatele v mimopracovní době. Počet pracovníků Dodavatele zajišťujících hotovost a počátek a konec hotovostní služby oznámí Zadavatel Dodavateli nejpozději 24 hodin před počátkem příslušné hotovostní služby zápisem do montážního deníku. Výzvu k nástupu k provedení údržby, opravy nebo kontroly provede Zadavatel telefonicky, a to na hotovostní telefonní číslo Dodavatele, které Dodavatel sdělí Zadavateli e-mailem před počátkem příslušné hotovostní služby. Dodavatel je povinen nastoupit na výzvu neprodleně, nejpozději do 1 hodiny od výzvy Zadavatele.
    1. **Proces řízení prací v Systému Zadavatele PassPort AS8**

| **Proces** |  | **Objem činnosti** | **Provádí**  **(v pořadí smluvní strana / aplikační role v systému Zadavatele PassPort AS8 / pracovní místo u Zadavatele)** | **Povinnosti/Řešení Vstup/Výstup** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žádanka na práci (ŽNP) – vznik | Vstup | ŽNP – tvorba požadavku na údržbový zásah či požadavek na součinnost s uvedením:   * Projektové pozice * Termínu plnění (spěšnost a datum) * Popisu požadavku / závady / poruchy | * Zadavatel/ vystavovatel ŽNP/zaměstnanec provozu * Zadavatel/vystavovatel ŽNP/zaměstnanec útvaru péče o zařízení (dále jen PoZ) |  |
| Výstup | * Schválení / zamítnutí požadavku * Schvalovatel ŽNP požadavek posoudí a schválí. * Schválená ŽNP je podkladem k tvorbě Pracovních příkazů | * Zadavatel/schvalovatel ŽNP/zaměstnanec PoZ * Dodavatel/příjemce zprávy pro informaci |  |
| Pracovní příkaz (PP) a úkol (ÚPP) – vznik | Vstup | PP - tvorba záhlaví s uvedením:   * Typu údržby a oblasti rozpočtování * Termínů plnění (spěšnost a odstávka) | * Zadavatel/přípravář PP /zaměstnanec PoZ |  |
| ÚPP - tvorba vlastního úkolu s uvedením:   * Projektové pozice nebo vazeb dle metodiky * Termínu plnění (spěšnost a datum) * Věcného plán. úkolu * Kapacitního plán. úkolu (hodiny dle sazeb) * Materiálového zabezpečení   - vlastním materiál (finančně)  - požadavkem na sklad. materiál Zadavatele (ŽNM)   * Požadavek na S/V příkaz * Finanční ohodnocení plánovaného úkolu * Účtování (aktivní SPP) * Vazby na číslo smlouvy | * Dodavatel/přípravář úPP * V přechodném období Zadavatel/přípravář PP a úPP/zaměstnanec PoZ | * Za dopracování a schválení S/V příkazu odpovídá Zadavatel |
| Výstup | * Schválení / zamítnutí Pracovního příkazu * Schválený ÚPP je podkladem pro koordinaci, zajišťování a tisk ÚPP | * Zadavatel/schvalovatel PP/zaměstnanec PoZ | * Okamžikem schválení (stav AKTIVNÍ) vzniká Dodavateli povinnost provést činnosti na schváleném PP v rozsahu a termínu v něm dohodnuté (SKČ\_ME\_0223). |
| Požadavek na materiál – vznik | Vstup | Požadavek na materiálové zabezpečení ze skladu EMĚ   * Je vázán na úkol pracovního příkazu (ÚPP). |  |  |
| Požadavek na materiál – tvorba požadavku s uvedením:   * Termínu plnění (spěšnost a datum) * Volba materiálu z číselníku * Popisu požadavku / závady / poruchy | * Dodavatel/přípravář úPP * V přechodném období Zadavatel/přípravář PP a úPP/zaměstnanec PoZ |  |
| Výstup | * Schválení / zamítnutí požadavku | * Zadavatel/schvalovatel PP/zaměstnanec PoZ |  |
| Koordinace a realizace výkonu  Pracovní příkaz (PP) a úkol (ÚPP) – konečné hodnocení | Vstup | * Denní plánování dle pracovní skupiny Dodavatele (podkladem je zpracování ÚPP v jiném procesu - PP). | * + Dodavatel/přípravář úPP |  |
|  |  |  |
| * Zpracování zajišťovacího příkazu podle požadavku v úPP * Vlastní zajištění zařízení | * Zadavatel/zaměstnanec provozu (B/S-příkaz) |  |
| * Změny stavu úkolu při zahájení prací (VREALIZ) | * Zadavatel/přípravář PP/zaměstnanec provozu nebo PoZ | * + Předání Dodavateli zastoupeného osobou Vedoucího práce (ČEZ\_ME\_0914) |
| * Změny stavu úkolu při dokončení prací (DOKONČEN) | * Zadavatel/přípravář PP/zaměstnanec provozu nebo PoZ | * + Dodavatel ukončí činnosti na pracovišti, které od vedoucího práce Dodavatele převezme Zadavatel písemně na originále PP (ČEZ\_ME\_0914). |
| Výstup | * Tisková sestava úkolu PP. | * Zadavatel/přípravář PP a úPP/zaměstnanec PoZ |  |
| Vstup | ÚPP - vyhodnocení úkolu s uvedením:   * Věcné vyhodnocení výkonu. (M301) * Doporučení pro další provoz zařízení. * Skutečně odpracované hodiny a Kč za výkon. (M338) * Materiál dodaný Dodavatelem – věcně i v Kč. (M338) * Další náklady mimo hodinový výkon či materiál – věcně i v Kč. (M338) * Vyhodnocení kapacit realizace (M231,235,239) | * Dodavatel-Realizátor /přípravář úPP(horní zatržítko) * Dodavatel/přípravář úPP (dolní zatržítko) * V přechodném období Zadavatel/přípravář PP a úPP/zaměstnanec PoZ. | * Dodavatel má povinnost před nastavením úPP na stav UKONČENO předat Zadavateli originály příslušných úPP. * Dodavatel je povinen úPP ve stavu DOKONČEN vyhodnotit v souladu s řídící dokumentací Zadavatele (SKČ\_ME\_0223) nejpozději do 7 pracovních dní a zaslat ke schválení. |
| Výstup | * Schválení / zamítnutí Pracovního příkazu | * Zadavatel/schvalovatel PP/zaměstnanec PoZ (konečné schválení) nebo zaměstnanec TKaD |  |
| Autorizace plateb | Vstup | * AUTP - tvorba autorizace s uvedením: * Vyplnění základních kódů systému dle schválených postupů Zadavatele . | * Dodavatel/vystavovatel Autorizace * V přechodném období Zadavatel/vystavovatel Autorizace/zaměstnanec PoZ |  |
| * Obsahuje výběr ukončených ÚPP dle postupů a pravidel Zadavatele | * Dodavatel/ Autorizace * V přechodném období Zadavatel/vystavovatel Autorizace/zaměstnanec PoZ |  |
| Výstup | * Schválení / zamítnutí Autorizace plateb | * Zadavatel/schvalovatel Autorizace/zaměstnanec PoZ(schval). | * Dodavatel má povinnost vytisknout každou schválenou Autorizaci plateb. |
| Tisk | * Tisk Autorizace | * Dodavatel/vystavovatel Autorizace * V přechodném období Zadavatel/schvalovatel Autorizace/zaměstnanec PoZ | * Dodavatel má povinnost předat všechna plnění uvedená na protokolu o předání a převzetí předmětu plnění Zadavateli. |

Jestliže v rámci dílčího zdanitelného plnění bude provedeno plnění podléhajícímu přenosu daňové povinnosti dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude na cenu těchto plnění vytvořena samostatná autorizace, v souladu s ustanovením čl. II.3.7 výše.

* + - 1. Přechodné období pro výkon činností dle čl. III.1.3 Proces řízení prací v Systému Zadavatele PassPort AS8 končí nejpozději po třech měsících od počátku účinnosti v pořadí první Realizační smlouvy.
      2. Protokol o předání a převzetí Činností střediska za uplynulý měsíc vytvoří Dodavatel jednou měsíčně ze schválené Autorizace platby bez vazby na pracovní příkaz.
      3. Schválením Pracovního příkazu vyjadřuje Zadavatel souhlas s maximálním rozsahem i maximální cenou prací i materiálu a náhradních dílů dle Pracovního příkazu. V případě, že Dodavatel navrhne Zadavateli změnu rozsahu schváleného Pracovního příkazu (ať s dopadem či bez dopadu do ceny) v souladu s touto dohodou, návrh Dodavatele odsouhlasí nebo odmítne osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických písemně na příslušném Pracovním příkazu (v jeho písemné podobě), neprovádí se v systému Zadavatele PassPort AS8. Změna rozsahu schváleného Pracovního příkazu je možná jen tehdy, pokud je v souladu s typem dotčeného Pracovního příkazu. Pokud je však charakter činností jiný než typ dotčeného Pracovního příkazu, je Dodavatel povinen vytvořit nový úPP v souladu s touto dohodou.
      4. Schválením pracovního příkazu s redukovanou přípravou, který vystavuje směnový pracovník Zadavatele v mimopracovní době dle SKČ\_ME\_0223 Tvorba, realizace a vyhodnocení P-příkazu v AS pro DOKE (na rozdíl od PP neprochází standartním procesem přípravy a schvalování), předává Zadavatel Dodavateli zařízení do údržby a Dodavatel je povinen neprodleně odstranit nežádoucí stav nebo dosáhnout žádaného stavu.
    1. **Řešení zjištěných nedostatků v průběhu plnění a vad zjištěných v záruční době**
       1. Při zjištění nedostatků v průběhu plnění před ukončením PP se do PP doplní nový úPP za účelem odstranění zjištěných nedostatků.
       2. Při zjištění vady plnění po přechodu nebezpečí škody na Zadavatele vznikne nový PP s typem „VA“ za účelem odstranění vady.
    2. **Předání a převzetí pracoviště**
       1. Vedoucí provozního úseku Zadavatele (dle ČEZ\_ME\_0914 Zajišťování, předávání do opravy a přebírání z opravy v KE) předává pracoviště vedoucímu práce Dodavatele, u kterého si ověřil na identifikační kartě a v seznamu vedoucích práce vedeném a aktualizovaném v systému Zadavatele PassPort AS8 oprávnění vykonávat funkci vedoucího práce na příslušném pracovišti.
       2. V systému Zadavatele PassPort AS8 bude příslušný úPP převeden na stav VREALIZ.
       3. Vedoucí provozního úseku Zadavatele přebírá pracoviště od vedoucího práce Dodavatele po dokončení všech prací na pracovišti.
       4. Vedoucí provozního úseku Zadavatele odpovídá za:

1. kontrolu pracoviště při převzetí z údržby, opravy nebo kontroly
2. kontrolu sejmutí bezpečnostních prvků, demontáž zábran, které byly nainstalovány na pracoviště po převzetí pracoviště vedoucím práce,
3. vizuální kontrolu úplnosti a připravenosti zařízení k provozu, pořádek na pracovišti,
4. DOKONČENÍ úPP.
   * + 1. Převzetí pracoviště je potvrzeno podpisy vedoucího provozního úseku Zadavatele a vedoucího práce Dodavatele na vytištěném úPP. Dokladem o převzetí pracoviště je úPP a dokladem o ukončení platnosti zajišťovacího příkazu (dále i ZP) je podepsaný ZP od vedoucího práce Dodavatele. Podepsán musí být aktuální vedoucí práce Dodavatele podle úPP.
     1. **Spolupůsobení Zadavatele a jiné povinnosti Dodavatele**
        1. Zadavatel je povinen v rozsahu potřebném pro plnění příslušné Realizační smlouvy na své náklady zajistit určenému zástupci Dodavatele proškolení a standardní virtuální desktop pro práci v systému Zadavatele PassPort AS8 v rozsahu nezbytném pro řádné plnění v příslušné Realizační smlouvě (umožní dálkový přístup v potřebném rozsahu z počítače Dodavatele). V případě nefunkčnosti systému Zadavatele PassPort AS8 se režim práce řídí dle SKČ\_ME\_0223 Tvorba, realizace a vyhodnocení P-příkazu v AS pro DOKE.
        2. Zadavatel Dodavateli poskytne jako své spolupůsobení možnost využívat pro plnění příslušné Realizační smlouvy prostředky a záznamy, které dokládají historii údržby, oprav a kontrol dotčeného zařízení.
        3. Zadavatel protokolárně předá Dodavateli před prvním zahájením prací k užívání přístroje, zařízení, kalibrační přípravky, speciální nástroje a nářadí, které jsou součástí zařízení a jsou určeny pro údržbu, opravy a kontroly zařízení a které má k dispozici. Předané přístroje, zařízení a přípravky může Dodavatel použít pouze pro práce prováděné podle této dohody a je povinen je udržovat v řádném stavu a kdykoliv předložit Zadavateli ke kontrole. Dodavatel je povinen tyto věci vrátit nejpozději k datu ukončení této Realizační smlouvy.
     2. **Report**
        1. Smluvní strany se zavazují bezodkladně po skončení měsíce vyhodnotit právě uplynulý měsíc na úrovni osob zastupujících smluvní strany ve věcech technických za obě smluvní strany v písemném Reportu. Předmětem vyhodnocení bude stav plnění smlouvy v tomto rozsahu:

| **Proces** |  | **Objem činnosti** | **Provádí (v pořadí smluvní strana / pracovní místo u Objednatele nebo Dodavatele)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyplnění a kontrola dat v reportu | Vstup | * Vyplnění relevantních dat | * Zadavatel / osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických (vedoucí oddělení (VO) příslušného LC) |
| Výstup | * Vyjádření zástupců smluvních stran | * Zadavatel/ osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických (VO příslušného LC) * Dodavatel |

* 1. **nÁHRADNÍ DÍLY A MATERIÁL**
     1. **Pravidla pro obstarávání materiálu a náhradních dílů**
        1. Dodavatel má přístup do systému Zadavatele PassPort AS8 a v jeho rámci má přístup k evidenci skladových zásob Zadavatele a ke katalogu materiálu a náhradních dílů (ND) Zadavatele.
     2. **Zajištění ND a materiálu ze skladu Zadavatele**
        1. Pokud není dohodnuto jinak, nárokuje Dodavatel veškerý materiál anebo náhradní díly pro údržbu zařízení LC formou Žádanky na materiál (dále i ŽNM) u Zadavatele v systému Zadavatele PassPort AS8. ŽNM schvaluje Zadavatel současně s příslušným pracovním příkazem.
        2. Při tvorbě ŽNM jsou Dodavatel i Zadavatel povinni respektovat jednotlivé předkládací lhůty uvedené v katalogu materiálu Zadavatele u příslušné položky.
        3. Cena materiálů a náhradních dílů vydaných Dodavateli ze skladu Zadavatele není předmětem fakturace.
        4. Dodavatel bude spolupracovat při tvorbě požadavků na jednotlivé skladové položky Zadavatele a nastavení výše skladových zásob (hladin skladových zásob) za účelem zajištění požadované disponibility zařízení. Není povinností Zadavatele udržovat skladovou zásobu materiálu nebo náhradních dílů v rozsahu potřebném pro plnění činností Dodavatele dle příslušné Realizační smlouvy.
        5. Náklady na činnosti Dodavatele související se zajištěním materiálu nebo náhradních dílů ze skladů Zadavatele nese Dodavatel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
        6. Pokud Dodavatel prokáže před odebráním materiálu nebo náhradního dílu ze skladu Zadavatele, že je schopen je dodat v ceně nižší, než je skladová cena Zadavatele, může tak učinit se souhlasem osoby zastupující Zadavatele ve věcech obchodních. Zadavatel má právo přikázat Dodavateli odebrání a Dodavatel je povinen odebrat skladovou zásobu Zadavatele i v ceně vyšší, než je Dodavatel prokazatelně schopen dodat.
     3. **Zajištění materiálu a náhradních dílů mimo sklady Zadavatele**
        1. V případě, že požadovaný materiál nebo náhradní díl není v požadovaném termínu či množství dostupný na skladě Zadavatele, je Dodavatel povinen zajistit materiál nebo náhradní díly sám. Náklady na činnosti související se zajištěním materiálu nebo náhradních dílů mimo sklady Zadavatele nese Dodavatel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně stanovené dle odst. II.2.2 Přílohy č. 2 této Rámcové dohody.
        2. V případě, že Dodavatel bude zajišťovat nákup zařízení (nebo náhradní díly či materiál pro něj), které je zařazeno do kategorie 1, kategorie 2, jedná se o vyhrazené technické zařízení dle obecně závazných právních předpisů nebo o zařízení, na kterém budou prováděny zvláštní procesy (nedestruktivní zkoušky, tepelné opracování nebo svařování), je Dodavatel povinen řídit se i podmínkami interního dokumentu Zadavatele ev. č. SKČ\_ME\_0116 - Plán kvality a plán kontrol a zkoušek dodávek technických zařízení DOKE. Z tohoto důvodu je Dodavatel před každým nákupem náhradního dílu nebo materiálu povinen prověřit, zda je či není dotčené zařízení klasifikováno kategorií 1 nebo kategorií 2 v registru zařízení vedeném v systému Zadavatele PassPort AS8, zda se jedná či nejedná o vyhrazené technické zařízení dle obecně závazných právních předpisů, nebo zda na takovém zařízení budou prováděny zvláštní procesy (nedestruktivní zkoušky, tepelné opracování nebo svařování).
  2. **Postup při změnách Plánu údržby v průběhu plnění Realizační smlouvy**
     1. Osoba zastupující Dodavatele ve věcech technických může navrhovat změny kteréhokoliv Plánu údržby dle příslušné Realizační smlouvy výlučně z důvodu změny v provozovaném zařízení nebo z důvodu změny některé z časových period poskytování jednotlivých činností uvedených v příslušném Plánu údržby.
     2. Osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických může kdykoliv navrhovat změny kteréhokoliv Plánu údržby dle příslušné Realizační smlouvy.
     3. Každá změna Plánu údržby bude detailně popsána včetně ocenění. Pokud s navrženou změnou Plánu údržby budou smluvní strany souhlasit, osoby zastupující smluvní strany ve věcech obchodních i technických provedou o tomto projednaném návrhu na změnu příslušného Plánu údržby písemný zápis, neprovádí se formou dodatku k příslušné Realizační smlouvě. Změna je účinná ke dni uvedeném v tomto zápisu.
     4. Zadavatel má právo kdykoliv jednostranně upravit kterýkoliv z Plánů údržby, které jsou součástí příslušné Realizační smlouvy, oznámením Dodavateli, přičemž Zadavatel je oprávněn tyto jednostranné úpravy Plánů údržby provádět v předstihu nejméně 30 dnů před prvním dnem měsíce termínu realizace uvedeném u příslušné věcně vymezené činnosti Plánu údržby, která je dotčena touto úpravou. Změna je účinná ke dni prokazatelného doručení písemného oznámení Dodavateli. Dodavatel v tomto případě zrealizuje pouze Zadavatelem upravený Plán údržby a Dodavateli nevznikne nárok na úhradu ceny vypuštěných položek Plánu údržby či doplatek do výše ceny položky Plánu údržby před její úpravou Zadavatelem. Tato změna Plánu údržby nevyžaduje vyhotovení dodatku příslušné Realizační smlouvy.

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 4 Ceník

1. **Ceník**
   1. **výše hodinových zúčtovacích sazeb profesí**
      1. Hodinové zúčtovací sazby profesí:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Profese** | **Maximální hodinová zúčtovací sazba profese (Kč/hod.)** | | | **z toho mzda (vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění) činí (Kč/hod.)** |
| D ELEKTRIKÁŘ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D IZOLATÉR | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D LEŠENÁŘ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D MAZAČ STROJŮ A ZAŘ. | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D MECHANIK MAR | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D OBRÁBĚČ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D OBSLUHA STROJŮ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D POMOCNÝ DĚLNÍK | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D STAVEBNÍ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK ARMATURÁŘ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK ČERPADLÁŘ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK KOMPRESORÁŘ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK POTRUBÁŘ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ-SPEC | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK TURBINÁŘ | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| D ZÁMEČNÍK ZDVIH. TECH. | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T DEFEKTOSKOPIE | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T DIAGNOSTIK | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T REVIZNÍ ELEKTRO | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T REVIZNÍ PLYN | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T REVIZNÍ TLAK | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T REVIZNÍ ZDVIH | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T SPECIALISTA ELEKTRO | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T SPECIALISTA MaR | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T SVÁŘECÍ TECHNOLOG | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T TECHNICKÁ KONTROLA | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| T TECHNOLOG | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| **Zúčtovací sazby - jiné činnosti** | | | | | |
|
|
| **Jiná činnost** | | **Měrná jednotka (MJ)** | **Zúčtovací sazba (Kč/MJ)** | | |
| pohledové lešení 1 až 60 (včetně) den | | m2 | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | |
| pohledové lešení 61 až 365 den | | m2 | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | |
| prostorové lešení 1 až 60 (včetně) den | | m3 | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | |
| prostorové lešení 61 až 365 den | | m3 | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | |
| vysunuté lešení 1 den až 60 dní (včetně) | | m2 | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | |
| vysunuté lešení od 61. dne až 365 den | | m2 | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | |
| závěsné lešení 1 den až 60 dní (včetně) | | m2 | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | |
| závěsné lešení od 61. dne až 365 den | | m2 | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY | | |

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Ceny jsou včetně režijního materiálu (jako jsou čisticí prostředky, konopí, vázací drát, brusné pasty, řezné a brusné kotouče, běžné uvolňovače, odmašťovače, odrezovače, běžná lepidla do 20g – mimo vteřinových, svářecí dráty a elektrody do tř. 12, spojovací materiál -šrouby, matky, podložky, závlačky do rozměru M10, technických plynů), nákladů na dopravu na a z pracoviště pro všechny uvedené profese, ostatní jinde neuvedené náklady a zisk. Náklady na režijní materiál související s činností příslušné profese je kalkulován ve výši odpovídající běžné spotřebě. V případě provedení činností, při kterých bude spotřeba režijního materiálu souvisejícího s činností příslušné profese ve výši, která není běžná, může být rozdíl vykázán v nákladech samostatně.

* + 1. Popis věcného vymezení jednotlivých profesí:

| **Profese-název** | **Popis** |
| --- | --- |
| D ELEKTRIKÁŘ | Provádění elektrikářských činností (odpojení, připojení, montáž, demontáž, opravy, seřizování). |
| D IZOLATÉR | Provádění izolatérských činností (sejmutí, výroba, oprava, nasazení). |
| D LEŠENÁŘ | Provádění montáže a demontáže lešení všeho druhu. |
| D MAZAČ STROJU A ZAŘÍZENÍ | Provádění mazacích činností na zařízení |
| D MECHANIK MAR | Provádění činností na zařízení MAR (odpojení, připojení, montáž, demontáž, opravy, seřizování). |
| D OBRÁBĚČ | Provádění činností na obráběcích strojích (mimo typu karusel) pro všechny druhy materiálu. |
| D OBSLUHA STROJŮ | Provádění činností charakteru a povahy obsluhy dopravních nebo zdvihacích strojů. |
| D POMOCNÝ DĚLNÍK | Provádění pomocných, manipulačních, přípravných a obslužných prací bez kvalifikace. |
| D STAVEBNÍ | Provádění zednických, betonářských, štukatérských, obkladačských, pokrývačských prací. |
| D ZÁMEČNÍK | Provádění zámečnických činností bez speciální kvalifikace. |
| D ZÁMEČNÍK ARMATURÁŘ | Provádění zámečnických činností se zaměřením na armatury. |
| D ZÁMEČNÍK ČERPADLÁŘ | Provádění zámečnických činností se zaměřením na čerpadla. |
| D ZÁMEČNÍK KOMPRESORÁŘ | Provádění zámečnických činností se zaměřením na kompresory. |
| D ZÁMEČNÍK POTRUBÁŘ | Provádění zámečnických činností se zaměřením na potrubí. |
| D ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ | Provádění standardních svářečských činností. |
| D ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ-SPEC | Provádění speciálních svářečských činností (ochranná atmosféra, plasty) |
| D ZÁMEČNÍK TURBINÁŘ | Provádění zámečnických činností se zaměřením na turbíny. |
| D ZÁMEČNÍK ZDVIH. TECH. | Provádění zámečnických činností se zaměřením na zdvihací zařízení. |
| T DEFEKTOSKOPIE | Provádění defektoskopických kontrol (nedestruktivní kontroly). |
| T DIAGNOSTIK | Provádění diagnostických činností, sběr dat a jejich vyhodnocení. |
| T REVIZNÍ ELEKTRO | Provádění revizních činností na elektro zařízení. |
| T REVIZNÍ PLYN | Provádění revizních činností na plynových zařízení. |
| T REVIZNÍ TLAK | Provádění revizních činností na tlakových zařízení. |
| T REVIZNÍ ZDVIH | Provádění revizních činností na zdvihacích zařízení. |
| T SPECIALISTA ELEKTRO | Provádění samostatných technických činností na zařízení elektro (identifikace změn, poruch a příčin). |
| T SPECIALISTA MaR | Provádění samostatných technických činností na zařízení MaR (identifikace změn, poruch a příčin). |
| T SVÁŘECÍ TECHNOLOG | Provádění technologických postupů a přípravy pro svařování, navrhuje svařovací technologie a postupy pro svařovaní konstrukcí a výrobků u kterých jsou požadovány speciální technické znalosti dle ČSN EN a standardní požadavky na jakost dle ČSN EN. |
| T TECHNICKÁ KONTROLA | Provádění výkonu technické kontroly a kvality. |
| T TECHNOLOG | Provádění technologických postupů a přípravy mimo svařování. |

Popis věcného vymezení jednotlivých zúčtovacích sazeb – jiné činnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zúčtovací sazby – jiné činnosti** | **Popis** |
| pohledové lešení 1 až 60 (včetně) den | Provádění montáže a demontáže měrné jednotky lešení včetně manipulací a pronájmu lešení, kdy je počet dnů mezi montáží a demontáží do 60 (včetně) dne. |
| pohledové lešení 61 až 365 den | Provádění montáže a demontáže měrné jednotky lešení včetně manipulací a pronájmu lešení, kdy je počet dnů mezi montáží a demontáží od 61 – do 365 dne (včetně). |
| prostorové lešení 1 až 60 (včetně) den | Provádění montáže a demontáže měrné jednotky lešení včetně manipulací a pronájmu lešení, kdy je počet dnů mezi montáží a demontáží do 60 (včetně) dne. |
| prostorové lešení 61 až 365 den | Provádění montáže a demontáže měrné jednotky lešení včetně manipulací a pronájmu lešení, kdy je počet dnů mezi montáží a demontáží od 61 – do 365 dne (včetně). |
| vysunuté lešení 1 den až 60 dní (včetně) | Provádění montáže a demontáže měrné jednotky lešení včetně manipulací a pronájmu lešení, kdy je počet dnů mezi montáží a demontáží do 60. dne včetně. |
| vysunuté lešení od 61. dne až 365 den | Provádění montáže a demontáže měrné jednotky lešení včetně manipulací a pronájmu lešení, kdy je počet dnů mezi montáží a demontáží od 61. dne do 365 dne |
| závěsné lešení 1 den až 60 dní (včetně) | Provádění montáže a demontáže měrné jednotky lešení včetně manipulací a pronájmu lešení, kdy je počet dnů mezi montáží a demontáží do 60. dne včetně. |
| závěsné lešení od 61. dne až 365 den | Provádění montáže a demontáže měrné jednotky lešení včetně manipulací a pronájmu lešení, kdy je počet dnů mezi montáží a demontáží od 61. dne do 365 dne (včetně). |

* + 1. Podrobná cenová specifikace každé hodinové zúčtovací sazby profesí uvedené výše platných a účinných ke dni podpisu této Rámcové dohody je v elektronické podobě v příloze č. 9 k této Rámcové dohodě.
    2. Hodinová zúčtovací sazba jednotlivých profesí sjednaná v rámci příslušné Realizační smlouvy bude navedena jako zdroj do systému Zadavatele ISE PassPort AS8. Veškeré HZS za jednotlivé profese budou účtovány a fakturovány bez jakýchkoliv dalších přirážek a příplatků vyjma příplatku za práci v mimopracovní době uvedeného v odst. IV.1.10 této přílohy dále. Změna jakýchkoliv okolností, na jejichž základě byla kalkulována výše hodinových zúčtovacích sazeb, nezakládá právo Dodavatele na zvýšení hodinových zúčtovacích sazeb uvedených v této Rámcové dohodě či příslušné Realizační smlouvě.
    3. Pokud Dodavatel použije pro realizaci předmětu plnění poddodavatele, bude tyto činnosti vykazovat a účtovat ve stejných cenách, jako v případě, kdy předmět plnění realizuje Dodavatel sám, s výjimkou případů uvedených v odst. IV.1.6 a IV.1.7 v této příloze dále.
    4. Cena za expertní a speciální činnosti a ceny za činnosti strojů obsažené v rámci věcně vymezených činností Plánu údržby v příslušné Realizační smlouvě bude účtována podle skutečnosti a její cena bude maximálně ve výši uvedené v oceněném Plánu údržby v příslušné Realizační smlouvě.
    5. Cena za montáž a demontáž lešení obsažené v rámci činností údržby v příslušné Realizační smlouvě bude účtována podle skutečnosti a její cena bude maximálně ve výši uvedené v příslušné Realizační smlouvě.
    6. Ceny za expertní a speciální činnosti, které nejsou obsaženy v rámci věcně vymezených činností Plánu údržby v příslušné Realizační smlouvě, je Dodavatel povinen vykazovat a účtovat v ceně pořízení bez dalších přirážek, nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé, a to pouze po předchozím schválení ceny osobou zastupující Zadavatele ve věcech technických zápisem do Deníku. Žádost o schválení vč. podrobné cenové kalkulace je Dodavatel povinen předložit před zahájením prací. Pokud expertní a speciální činnosti svým charakterem odpovídají věcnému vymezení popisu kterékoliv profesi uvedené výše, je Dodavatel oprávněn požadovat úhradu maximálně ve výši odpovídající výši hodinové zúčtovací sazby příslušné profese uvedené v příslušné Realizační smlouvě a způsobem stanoveným v této Rámcové dohodě. Ceny za činnosti strojů, které nejsou obsaženy v rámci věcně vymezených činností Plánu údržby v příslušné Realizační smlouvě, je Dodavatel povinen vykazovat a účtovat dle skutečnosti, nejvýše však v ceně schválené na příslušném PP osobou zastupující Zadavatele ve věcech technických před zahájením realizace příslušného PP.
    7. Cena za montáž, pronájem a demontáž pohledového, prostorového, vysunutého a zavěšeného lešení obsažená v rámci činností údržby dle této Smlouvy bude stanovena dle ceníku uvedeného v odst. IV.1.1.

V případě montáže a demontáže lešení v uzavřených nádobách (spalovací komora, výsypka, násypka, zásobník, silo, prostor elektroodlučovače) se používá příplatek ve výši 35 % k základní ceně dle ceníku uvedeného v odst. IV.1.1. Nelze-li z důvodu charakteru činností použít prostorové, pohledové, vysunuté a zavěšené lešení a tedy kalkulovat ceny dle ceníku uvedeného v odst. IV.1.1., bude cena kalkulována samostatnou cenovou kalkulací zahrnující cenu práce za montáž a demontáž tohoto specifického lešení při použití zúčtovací sazby „D LEŠENÁŘ“ dle ceníku uvedeného v odst. IV.1.1. a cenu za pronájem lešení ve výši v místě a čase obvyklé.

* + 1. Příplatek za práci v mimopracovní době činí 35 % z příslušné HZS uvedené v příslušné Realizační smlouvě. Mimopracovní doba je doba mezi 18,00 hod. a 06,00 hod. v pracovní dny, dále soboty, neděle a státní svátky. Nárok na tento příplatek vzniká Dodavateli pouze tehdy, pokud práce v mimopracovní době přikáže Zadavatel nebo je Dodavatel provádí se souhlasem Zadavatele.
  1. **Ceny věcně vymezených činností Programu údržby** 
     1. Kalkulace maximálních cen a jednotlivé maximální ceny věcně vymezených činností Programu údržby jsou v elektronické podobě v příloze č. 9 této Rámcové dohody.
     2. Změna jakýchkoliv okolností, na jejichž základě byla kalkulována cena věcně vymezených činností Programu údržby, nezakládá právo Dodavatele na zvýšení ceny věcně vymezených činností Programu údržby.
     3. V každé Realizační smlouvě budou dohodnuty maximální ceny jednotlivých věcně vymezených činností Plánu údržby příslušného období.
  2. **roční cena za činnosti střediska**
     1. Roční cena za Činnosti střediska činí v Kč bez DPH:

**IV.3.1.1 Středisko LC AK EMĚ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady střediska** | **Popis** | **Cena v Kč bez DPH/rok** |
| **CENA ZA ČINNOST STŘEDISKA DODAVATELE V MÍSTĚ PLNĚNÍ** | **ZA 1 ROK CELKEM** | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| Z toho cena za roční provoz střediska část: | OSOBNÍ NÁKLADY  (náklady pracovníků střediska) | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| OSTATNÍ NÁKLADY  (náklady související s činnostmi střediska) | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |

**IV.3.1.2 Středisko LC AO EMĚ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady střediska** | **Popis** | **Cena v Kč bez DPH/rok** |
| **CENA ZA ČINNOST STŘEDISKA DODAVATELE V MÍSTĚ PLNĚNÍ** | **ZA 1 ROK CELKEM** | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| Z toho cena za roční provoz střediska část: | OSOBNÍ NÁKLADY  (náklady pracovníků střediska) | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| OSTATNÍ NÁKLADY  (náklady související s činnostmi střediska) | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |

**IV.3.1.3 Středisko LC AS EMĚ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady střediska** | **Popis** | **Cena v Kč bez DPH/rok** |
| **CENA ZA ČINNOST STŘEDISKA DODAVATELE V MÍSTĚ PLNĚNÍ** | **ZA 1 ROK CELKEM** | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| Z toho cena za roční provoz střediska část: | OSOBNÍ NÁKLADY  (náklady pracovníků střediska) | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |
| OSTATNÍ NÁKLADY  (náklady související s činnostmi střediska) | VYPLNÍ UČASTNÍK DO PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY I DO NABÍDKY |

* + 1. Kalkulace roční ceny za Činnosti střediska je uvedena v elektronické podobě v příloze č. 9 této Rámcové dohody.
  1. **Odměna za hotovostní službu**
     1. Odměna za hotovostní službu se sjednává dohodou smluvních stran o rozsahu hotovostní služby, a to ve výši 10 % ze mzdy včetně odvodů na ZP a SP jednotlivé profese, která drží pracovní pohotovost, za každou hodinu držení hotovostí, a to od doby zahájení držení hotovostí do doby ukončení držení hotovostí nebo do okamžiku nástupu na provedení údržby, opravy nebo kontroly na výzvu Zadavatele v rámci držení hotovostí, podle toho, která doba bude kratší.
  2. **Podmínky pro úpravu ceny**

IV.5.1 Ceny uvedené v odst. IV.1 až IV.3 v této příloze výše jsou platné do té doby, dokud nedojde k jejich změně, nejméně však do 31.12.2025.

IV.5.2 Podmínky pro úpravy:

• zúčtovacích sazeb profesí, zúčtovacích sazeb – jiné činnosti (viz odst. IV.1 výše)

• cen věcně vymezených činností Programu údržby (viz odst. IV.2 výše)

• cen za činnosti střediska dodavatele v místě plnění – část OSOBNÍ NÁKLADY (viz odst. IV.3.1.1 až IV.3.1.3 – část OSOBNÍ NÁKLADY výše)

Maximální možné navýšení těchto cen pro rok 2026 a následující období může být ve výši stanovené výpočtem dle níže uvedeného vzorce a matematickým zaokrouhlením výsledku na celé jednotky (Kč):

**Cr= Cr-1\*{[ICNM –(ICNM-100)/2]/100}**

**Cr** znamená maximální možnou cenu pro rok 2026 a následující období

**Cr-1** znamená aktuální výši ceny uvedené v odst. IV.1 nebo IV.2 nebo OSOBNÍ NÁKLADY (náklady pracovníků střediska) dle odst. IV.3 v této příloze výše.

**ICNM** znamená Index nominální mzdy, kde hodnota 100 je rovna aritmetickému průměru III. a IV. čtvrtletí předchozího kalendářního roku a I. a II. čtvrtletí aktuálního roku. Index nominální mzdy je zveřejňovaný Českým statistickým úřadem (dále i jen ČSÚ)na URL: <https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr> ,

viz Tabulka č. 1 - Průměrná hrubá měsíční mzda a průměrný počet zaměstnanců (na přepočtené počty)**,** ve sloupci C, hodnota uvedena na řádku odpovídající příslušnému čtvrtletí.

IV.5.3 Podmínky pro úpravy **cen za činnosti střediska dodavatele v místě plnění – část OSTATNÍ NÁKLADY (viz odst. IV.3.1.1 až IV.3.1.3 – část OSTATNÍ NÁKLADY výše)**

Maximální možné navýšení těchto cen pro rok 2026 a následující období může být ve výši stanovené výpočtem dle níže uvedeného vzorce a matematickým zaokrouhlením výsledku na celé jednotky (Kč):

**Cr=** Cr-1**\* (ICPV /100)**

Crznamená maximální možnou cenu pro rok 2026 a následující období

Cr-1 znamená aktuální výši ceny uvedené jako OSTATNÍ NÁKLADY (náklady související s činnostmi střediska) dle odst. IV.3 v této příloze výše.

ICPV znamená Index cen průmyslových výrobců, kde hodnota 100 je rovna aritmetickému průměru dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců, a to za období červenec–prosinec předchozího kalendářního roku a leden-červen aktuálního kalendářního roku. Jednotlivé měsíční hodnoty jsou na řádku - Úroveň klasifikace: B,C,D,E, Odvětví: ÚHRN. Index cen průmyslových výrobců je zveřejňovaný Českým statistickým úřadem na URL: [Úvod](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=home) > [Statistiky](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky) > [Ceny, inflace](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=30833) > [Ceny výrobců](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=31780) > [Ceny v průmyslu](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=31783) > Výběr parametrů

* Typ indexu: předchozí období
* Období – rok
* Úroveň klasifikace: Úhrn, sekce a subsekce

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ÚPRAVU CEN DLE ODST. IV.5.2 A IV.5.3 VÝŠE

IV.5.4 V případě žádosti o úpravu cen podané Dodavatelem v roce 2025 budou ceny pro rok 2025 základem (Cr-1) pro výpočet cen pro rok 2026 (Cr) vypočtené vzorcem uvedeným v odst. IV.5.2 a IV.5.3 této přílohy výše. Pro další období se vzorec pro úpravu ceny použije obdobně, tj. základem pro rok následující bude vždy aritmetický průměru III. a IV. čtvrtletí předchozího kalendářního roku a I. a II. čtvrtletí aktuálního roku resp. 7 až 12 měsíc předchozího kalendářního roku a 1 až 6 měsíc aktuálního kalendářního roku, přičemž se vždy použije vzorec uvedený v odst. IV.5.2 a IV.5.3 této přílohy výše.

IV.5.5 Dodavatel je oprávněn, v souladu s výše uvedeným ustanovením odst. IV.5.1 a IV.5.2 a IV.5.3 této přílohy výše, podat nejpozději do 15.9. běžného roku žádost o úpravu stávajících cen uvedených v odst. IV.1 až IV.3 této přílohy výše. Tato žádost musí být řádně odůvodněna. Na základě této žádosti může být k 1. 1. následujícího roku, po projednání a odsouhlasení Zadavatelem, provedena případná úprava cen uvedených v odst. IV.1 až IV.3 v této příloze výše za podmínek uvedených v následujících odstavcích IV.5.6 – IV.5.9.

* + 1. Spolu se žádostí o úpravu cen předloží Dodavatel návrh nových cenových kalkulací cen uvedených v odst. IV.1 až IV.3 v této příloze výše. V případě, že dodavatel termín předložení žádosti nedodrží, platí pro následující kalendářní rok ceny stávající, pokud Zadavatel nepromine na žádost Dodavatele zmeškání této lhůty.
    2. Zadavatel předložený návrh posoudí a v případě oprávněnosti návrhu vyzve Dodavatele k jednání tak, aby nové ceny uvedené v odst. IV.1 až IV.3 v této příloze výše platné pro následující kalendářní rok byly dohodnuty nejpozději do 31.12. běžného roku.
    3. Ujednání o nových dohodnutých cenách uvedených v odst. IV.1 až IV.3 v této příloze výše pro následující rok bude potvrzeno formou písemného Dodatku k této Rámcové dohodě.
    4. Pokud kterýkoli z uvedených indexů ve výše uvedených vzorcích přestane být ČSÚ zveřejňován nebo úřad změní jeho komponenty, může kterákoli smluvní strana navrhnout druhé smluvní straně podobný náhradní index zveřejňovaný ČSÚ. Pro účely úpravy cen bude použit poslední známý index a rozdíl zohledněn při první úpravě cen, která bude založena na novém, dohodnutém indexu, který bude nejpodobnější. Zánik, nebo jakákoli změna výpočtu Indexu vydávaného ČSÚ, nebo změna způsobu výpočtu eskalace ceny se provádí výhradně písemným dodatkem k této Rámcové dohodě.

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 5 Sleva ze smluvní ceny

1. **Sleva ze smluvní ceny**
   1. **Odpadlá výroba**
      1. V případě, že z důvodů na straně Dodavatele dojde k odpadlé výrobě, je Zadavatel oprávněn na Dodavateli uplatnit slevu ze smluvní ceny ve výši 250 Kč (bez DPH) za každou, i započatou odpadlou 1 MWh a Dodavatel je v takovém případě povinen tuto slevu ze smluvní ceny poskytnout.
      2. K tíži Dodavatele bude započtena odpadlá výroba, kterou dle závěrů Poruchové komise Zadavatele zaviní Dodavatel. Hodnota odpadlé výroby bude uvedena v závěru Poruchové komise Zadavatele.
      3. Zástupce Dodavatele bude přizván na jednání Poruchové komise Zadavatele k projednávání odpadlé výroby, kde bude mít možnost vyjádřit svůj názor k příčinám odpadlé výroby.
      4. V případě nesouhlasu Dodavatele se závěry Poruchové komise Zadavatele bude porucha řešena ředitelem lokality. V případě nesouhlasu Dodavatele s rozhodnutím ředitele lokality, bude porucha řešena Poruchovou komisí divize výroba ČEZ, a. s. Pokud bude nesouhlas Dodavatele trvat, bude spor řešen v souladu s odst. II.16 přílohy č. 2 této Rámcové dohody.
   2. **Uplatnění slevy z ceny**
      1. Veškeré důvody pro uplatnění slevy ze smluvní ceny budou zaevidovány a projednány s Dodavatelem v příslušném rozhodném měsíci v souladu s odst. II.4.2 přílohy č. 2 této Rámcové dohody. Maximální celková výše slev ze smluvní ceny uplatněných dle přílohy 5 této Rámcové dohody za 1 kalendářní rok je pro EMĚ 13 mil. Kč (bez DPH).

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 6 Podmínky pro provádění technické kontroly a diagnostiky

1. **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY A DIAGNOSTIKY**
   1. **ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ DODAVATELEM**
      1. Dodavatel bude zajišťovat výkon neakreditovaných revizí, kontrol, diagnostik a metrologických výkonů (kalibrace, ověřování) dle řídící a pracovní dokumentace útvaru technická kontrola a diagnostika OZE a KE (dále i jako TKaD OZE a KE) členěné dle metod, které jsou v elektronické podobě součástí přílohy č. 9 k této Rámcové dohodě:

a) vlastními zaměstnanci Dodavatele, nebo poddodavateli doporučenými TKaD OZE a KE ke schválení, nebo

b) zaměstnanci TKaD OZE a KE, kde TKaD OZE a KE určuje metody, které budou vykonány pracovníky TKaD OZE a KE.

* + 1. Dodavatel bude spolupracovat při prokazování technické bezpečnosti technických zařízení (kontroly vnějších dozorných orgánů, audity apod.). K tomuto účelu určí osobu znalou systému zajištění kvality Dodavatele a s přístupem k požadovaným certifikátům, osvědčením a oprávněním.
  1. **Spolupůsobení Dodavatele v rámci činnosti INSPEKČNÍHO ORGÁNU ČEZ, A. S., PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, EV. Č. 4026**
     1. Výkon akreditovaných revizí, kontrol a diagnostik zařazených do Inspekčního orgánu může vykonávat pouze pověřený člen Inspekčního orgánu dle akreditovaných řídicích a pracovních dokumentů TKaD OZE a KE. Akreditované metody platné a účinné ke dni podpisu této Rámcové dohody jsou v elektronické podobě součástí přílohy č. 9 k této Rámcové dohodě a jsou dostupné na www stránkách Inspekčního orgánu ČEZ, a. s. Případná změna/aktualizace metod bude doručena prostřednictvím portálu SUS Dodavateli jako nedílná součást Výzvy k podání nabídky na uzavření jednotlivých Realizačních smluv na základě této Rámcové dohody dle odst. 5.5 této Rámcové dohody. Dodavatel a všichni jeho poddodavatelé mají povinnost řídit se novým zněním výše uvedených dokumentů okamžikem jejich převzetí/doručení/vydáním.
     2. Dodavatel zajistí výkon revizí, kontrol a diagnostik:

1. svými kmenovými zaměstnanci, kteří musí disponovat platnými oprávněními a certifikáty dle platných norem. Tito kmenoví zaměstnanci mohou být po splnění požadavků na „Základní odbornou způsobilost inspektorů Inspekčního orgánu č. 4026“ zařazeni do Inspekčního orgánu;
2. poddodavateli – členy Inspekčního orgánu ev.č. 4026, nebo
3. interními členy Inspekčního orgánu, kde vedoucí Inspekčního orgánu určuje inspekce, které budou vykonávat interní členové Inspekčního orgánu.
   * 1. Pověřený člen je povinen dodržovat ustanovení Příručky kvality a řídicí a pracovní dokumentace Inspekčního orgánu v platném znění. Dokumentace je dostupná na www stránkách Inspekčního orgánu ČEZ, a. s.
     2. Vedoucí Inspekčního orgánu písemně pověří jednotlivé členy Inspekčního orgánu k výkonu inspekcí na příslušné lokalitě.
   1. **Postup při realizaci provádění revizí, kontrol, zkoušek a diagnostik technických zařízení** 
      1. Postup při realizaci provádění revizí, kontrol, zkoušek a diagnostik technických zařízení a postup práce v SW aplikaci Zadavatele PassPort AS8 je dostupný na veřejných webových stránkách [www.cez.cz](http://www.cez.cz) (na www stránkách Inspekčního orgánu ČEZ, a. s.) po přihlášení přihlašovacím jménem a heslem, které Dodavatel obdrží od Zadavatele.   
         Přihlašovací stránka je přístupná z úvodní stránky na adrese <http://www.cez.cz> přes následující odkazy: O společnosti »Výroba elektřiny »Inspekční orgán ČEZ, a. s. »Dokumenty IO »Dodavatelská údržba.
      2. Požadavky dle výše uvedených článků této přílohy Dodavatel smluvně zajistí i u svých poddodavatelů – konečných dodavatelů revizních, kontrolních a diagnostických činností – a v těchto svých smlouvách také uvede kontaktní osobu/osoby útvaru TKaD OZE a KE z ČEZ, a. s. tímto způsobem:  
         „Jméno a příjmení“ - zástupce TKaD OZE a KE z ČEZ, a. s., pro poskytování technické podpory, přejímání zpráv z technických kontrol, revizí a diagnostik a komunikace s konečným zákazníkem (provozovatelem)
      3. Konkrétní osoby Zadavatele z útvaru TKaD OZE a KE pro různé oblasti technických kontrol, revizí a diagnostik jsou dle jednotlivých činností rozděleny takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **příjmení** | **jméno** | **titul** | **uživatelské zkratky PASSPORT AS8** | **e-mail** | **Telefon** |
| **Technická kontrola a diagnostika KE** | | | | | |
| **Prešl** | **Kamil** | **Ing.** | **preslk1** | **k**[**amil.presl@cez.cz**](mailto:amil.presl@cez.cz) | **606 718 525** |
| Bielczyková | Jarmila | Ing. | bielcj1 | [jarmila.bielczykova@cez.cz](mailto:jarmila.bielczykova@cez.cz) | 724 917 853 |
| **Technická inspekce KE** | | | | | |
| **Karhan** | **Libor** | **Ing.** | **karhal2** | [libor.karhan@cez.cz](mailto:libor.karhan@cez.cz) | **724 939 011** |
| Krupička | Michal | Ing. | krupim3 | [michal.krupicka@cez.cz](mailto:michal.krupicka@cez.cz) | 725 614 434 |
| Tichý | Daniel |  | tichyd1 | [daniel.tichy@cez.cz](mailto:daniel.tichy@cez.cz) | 777 760 309 |
| Němeček | Milan |  | nemecm1 | [milan.nemecek@cez.cz](mailto:milan.nemecek@cez.cz) | 724 811 318 |
| Šutková | Edita |  | sutkoe1 | [edita.sutkova@cez.cz](mailto:edita.sutkova@cez.cz) | 606 471 267 |
| **TK a revize** | | | | | |
| **Píštěk** | **Miroslav** | **Ing.** | **pistem1** | [**miroslav.pistek@cez.cz**](mailto:miroslav.pistek@cez.cz) | **606 657 483** |
| Jarý | Petr |  | jaryxp2 | [petr.jary@cez.cz](mailto:petr.jary@cez.cz) | 601 318 229 |
| Burzyk | Jan |  | burzyj3 | [jan.burzyk@cez.cz](mailto:jan.burzyk@cez.cz) | 724 678 897 |
| Svoboda | Petr |  | svobop2 | [petr.svoboda@cez.cz](mailto:petr.svoboda@cez.cz) | 724 119 479 |
| Sikora | Tomáš | Ing. | sikort2 | [tomas.sikora01@cez.cz](mailto:tomas.sikora01@cez.cz) | 725 658 553 |
| Černý | Aleš | Bc. | cernya1 | [ales.cerny02@cez.cz](mailto:ales.cerny02@cez.cz) | 725 658 963 |
| Kostka | Oldřich |  | kostko1 | [oldrich.kostka@cez.cz](mailto:oldrich.kostka@cez.cz) | 724 119 477 |
| Vích | Jaromír |  | vichxj1 | [jaromir.vich@cez.cz](mailto:jaromir.vich@cez.cz) | 724 119 483 |
| Kříbala | Jiří |  | kribaj1 | [jiri.kribala@cez.cz](mailto:jiri.kribala@cez.cz) | 602 517 557 |
| Zetek | František |  | zetekf1 | [frantisek.zetek@cez.cz](mailto:frantisek.zetek@cez.cz) | 720 732 888 |
| **Diagnostika HVZ-strojní** | | | | | |
| **Němec** | **Ondřej** | **Ing., Ph.D.** | **nemeco1** | [**ondrej.nemec@cez.cz**](mailto:ondrej.nemec@cez.cz) | **725 705 948** |
| Mráz | Martin | Ing. | mrazxm2 | [martin.mraz@cez.cz](mailto:martin.mraz@cez.cz) | 724 446 835 |
| Tláskal | Jan | Ing. | tlaskj2 | [jan.tlaskal@cez.cz](mailto:jan.tlaskal@cez.cz) | 725 648 429 |
| Pavlík | Vít | Ing. | pavliv1 | [vit.pavlik@cez.cz](mailto:vit.pavlik@cez.cz) | 606 758 962 |
| Všolák | Jakub | Ing. | vsolaj1 | [jakub.vsolak@cez.cz](mailto:jakub.vsolak@cez.cz) | 724 446 620 |
| Máslo | Radek |  | maslor1 | [radek.maslo@cez.cz](mailto:radek.maslo@cez.cz) | 724 811 480 |
| Zmeškal | Jiří |  | zmeskj1 | [jiri.zmeskal@cez.cz](mailto:jiri.zmeskal@cez.cz) | 724 837 845 |
| Samuel | Petr | Ing. | samuep1 | [petr.samuel@cez.cz](mailto:petr.samuel@cez.cz) | 725 628 533 |
| Zmrhal | Miloslav |  | zmrham1 | [miloslav.zmrhal@cez.cz](mailto:miloslav.zmrhal@cez.cz) | 720 733 366 |
| **Diagnostika HVZ-elektro** | | | | | |
| **Buršík** | **Martin** | **Ing.** | **bursim1** | [**martin.bursik@cez.cz**](mailto:martin.bursik@cez.cz) | **724 932 233** |
| Žák | Josef |  | zakxxj1 | [josef.zak@cez.cz](mailto:josef.zak@cez.cz) | 724 932 234 |
| Doležal | Pavel | Ing. | dolezp5 | [pavel.dolezal01@cez.cz](mailto:pavel.dolezal01@cez.cz) | 724 678 673 |
| Šulcek | Jan | Ing., DiS. | sulcej1 | [jan.sulcek@cez.cz](mailto:jan.sulcek@cez.cz) | 725 628 362 |
| Beránek | Jindřich |  | beranj7 | [jindrich.beranek@cez.cz](mailto:jindrich.beranek@cez.cz) | 725 657 684 |
| Kučera | Zdeněk |  | kucerz9 | [zdenek.kucera02@cez.cz](mailto:zdenek.kucera02@cez.cz) | 733 633 614 |
| Šindelářová | Lucie | Ing. | - | [lucie.sindelarova01@cez.cz](mailto:lucie.sindelarova01@cez.cz) | 606 471 263 |
| **Predikce a on-line systémy** | | | | | |
| **Molnár** | **Jan** | **Ing.** | **molnaj2** | [jan.molnar@cez.cz](mailto:jan.molnar@cez.cz) | **724 939 012** |
| Jareš | Miroslav |  | jaresm1 | [miroslav.jares@cez.cz](mailto:miroslav.jares@cez.cz) | 724 730 590 |
| Slanina | Zdeněk |  | slaniz2 | [zdenek.slanina@cez.cz](mailto:zdenek.slanina@cez.cz) | 725 769 936 |
| **Zvláštní procesy KE** | | | | | |
| **Kaleta** | **Karel** | **Ing., Ph.D.** | **kaletk1** | [**karel.kaleta@cez.cz**](mailto:karel.kaleta@cez.cz) | **725 658 103** |
| Leistner | František | Ing. | leistf1 | [frantisek.leistner@cez.cz](mailto:frantisek.leistner@cez.cz) | 725 628 685 |
| Vlach | Václav | DiS. | vlachv2 | [vaclav.vlach@cez.cz](mailto:vaclav.vlach@cez.cz) | 724 446 703 |

* 1. **Činnosti zajišťované Zadavatelem, útvarem technická kontrola a diagnostika OZE a KE**
     1. Útvar technická kontrola a diagnostika OZE a KE Zadavatele oznamuje Dodavateli změny v řídicí a pracovní dokumentaci zprávou v elektronické poště (zasílá pověřenému pracovníkovi Dodavatele).
     2. TKaD OZE a KE generuje digitální šablony protokolů pro výkon revizí, kontrol a diagnostik v SW PSK / LTOs a předává schváleným realizátorům těchto činností.
     3. TKaD OZE a KE určuje metody, které budou vykonány pracovníky TKaD OZE a KE.
     4. TKaD OZE a KE doporučuje ke schválení realizátora technických kontrol a diagnostik zajišťovaných poddodavateli.
     5. TKaD OZE a KE provádí supervizi výkonů technických kontrol a diagnostik.
     6. TKaD OZE a KE přejímá výsledky z realizace revizí, kontrol a diagnostik (vyplněné digitální šablony protokolů) a kontroluje plnění ročních plánů (věcná a odborná stránka).
  2. **zÁVAZNÉ DOKUMENTY Z OBLASTI tkaD**
     1. Dodavatel je dále povinen dodržovat ustanovení následujících dokumentů Zadavatele z oblasti TKaD:

1. Řídicí a pracovní dokumenty TKaD OZE a KE
2. Metodika SKČ\_ME\_0116 – Plán kvality a plán kontrol a zkoušek dodávek technických zařízení DOKE včetně volných příloh
3. Metody, kvalifikace
   * 1. Text výše uvedených dokumentů platných a účinných ke dni podpisu této Rámcové dohody je v elektronické podobě v příloze č. 9 této Rámcové dohody. V případě změny některého z výše uvedených dokumentů oproti znění, které je v elektronické podobě v příloze č.9 této Rámcové dohody, prokazatelně předá osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických (pro činnosti TKaD) nové znění příslušného změněného dokumentu v papírové nebo elektronické podobě osobě zastupující Dodavatele ve věcech technických, která má povinnost toto nové znění převzít. Případná změna/aktualizace metod může být doručena i prostřednictvím portálu SUS Dodavateli jako nedílná součást Výzvy k podání nabídky na uzavření jednotlivých Realizačních smluv na základě této Rámcové dohody dle odst. 5.5 této Rámcové dohody. Dodavatel a všichni jeho poddodavatelé mají povinnost řídit se novým zněním výše uvedených dokumentů okamžikem jejich převzetí.
     2. Dodavatel je povinen vytvářet podmínky a spolupracovat se Zadavatelem při realizaci kontrolního systému Dohledu nad zvláštními procesy (nedestruktivní zkoušky, tepelné zpracování a svařování). Požadavky na realizaci kontrolního systému je Dodavatel povinen uplatňovat vůči všem svým poddodavatelům. Dodavatel a jeho poddodavatelé jsou povinni bezodkladně realizovat nápravná opatření uložená Zadavatelem. Podrobně jsou podmínky kontrolního systému Dohledu nad zvláštními procesy popsány v interních dokumentech Zadavatele označené ev. č. TP\_SV 01 a TP\_SV 02 (text těchto dokumentů je dostupný na www stránkách Inspekčního orgánu ČEZ, a. s.).

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 7 Požadavky plynoucí ze zákona č. 309/2006 Sb.

**Požadavky plynoucí ze zákona č. 309/2006 Sb.**

* 1. **Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na pracovišti**
     1. Dodavatel zajistí v součinnosti se Zadavatelem vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
     2. Dodavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci plnění, jimiž jsou:

1. udržování pořádku a čistoty na pracovišti,
2. uspořádání pracoviště podle příslušné dokumentace,
3. umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod   
   a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
4. zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
5. předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
6. provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
7. splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na pracovišti,
8. určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
9. splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
10. uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
11. přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
12. předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím Dodavatele a Zadavatele mohou zdržovat na staveništi (pracovišti),
13. zajištění spolupráce s jinými osobami,
14. předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi (pracovišti) nebo v jeho těsné blízkosti,
15. vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi (pracovišti), které mu bylo předáno,
16. přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi (pracovišti) vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance (pracovníky) ohrožení života nebo poškození zdraví,
17. dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.
    * 1. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance a jiné fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví zákon č. 309/2006 Sb., a vydané prováděcí právní předpisy, v platném znění.

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 8 Požadavky na BOZP

1. **Požadavky na BOZP**
   1. Dodavateli musí být Zadavatelem umožněno a Dodavatel má povinnost prozkoumat pracoviště nebo zjistit jeho podmínky před zahájením plnění každého PP. Žádné požadavky Dodavatele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění, pokud jde o otázky týkající se pracoviště, informací, údajů a jiných dokumentů poskytnutých podle dohody Zadavatelem, se nepřipouštějí a nemohou být důvodem pro odstoupení Dodavatele od dohody.
   2. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce v případě, kdy na jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, bude Zadavatel koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění do okamžiku převzetí pracoviště Dodavatelem. Od okamžiku převzetí pracoviště bude koordinaci bezpečnostních opatření zajišťovat Dodavatel, způsobem stanoveným v Pravidlech.
   3. Před zahájením každého PP si smluvní strany ve vztahu k plnění povinností BOZP navzájem předají informaci o rizicích vyplývajících z jejich činnosti. Bez tohoto nesmí Dodavatel zahájit realizaci dané činnosti.
   4. Budou-li na pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Dodavatel při poskytování činností dle této Rámcové dohody naplní kritéria zákona č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 1, Dodavatel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto neplatí, pokud již byla k poskytnutí některých činností dle této dohody zpracována samostatně projektová dokumentace Zadavatelem, a jejíž součástí byl i plán BOZP.
   5. V případě, kdy bude naplněn požadavek předchozího odstavce, je Dodavatel povinen poskytnout informace Zadavateli vyplněním dotazníku zveřejněného na stránkách http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html o rozsahu a způsobu provedení prací. Originál vyplněného dotazníku předloží Dodavatel osobě zastupující Zadavatele ve věcech technických nejpozději 15 dní před převzetím pracoviště dle příslušného PP. Dále se Dodavatel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.
   6. Dodavatel se zavazuje umožnit zástupcům Zadavatele provést kontroly na jednotlivých pracovištích za účelem prověření plnění zákonných opatření Dodavatelem.
   7. Dodavatel zajistí pro své zaměstnance vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky pro poskytování první pomoci.

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 9 Elektronická podoba dokumentů

1. **Elektronická podoba dokumentů** 
   * 1. Součástí Rámcové dohody je i elektronická podobu dokumentů a souborů platných ke dni podpisu této Rámcové dohody, na které odkazují přílohy č. 3, 4 a 6 v této Rámcové dohodě výše:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název adresáře** | **Stručný obsah souboru** | **Místo uložení el. formy dokumentu** |
| Příloha č. 3 | * Platné řídící a pracovní dokumenty Zadavatele (mimo oblast TKaD) | Zadávací dokumentace v Zadávacím řízení Zadavatele v systému NEN evidované pod č. N006/24/V00006474 |
| Příloha č. 4 | * Maximální výše zúčtovacích sazeb profesí včetně jejich podrobné kalkulace * Program údržby vč. kalkulace maximálních cen a jednotlivých cen věcně vymezených činností Programu údržby. * Maximální výše roční ceny za Činnosti střediska včetně podrobné kalkulace. | Nabídka Dodavatele podaná v systému NEN v Zadávacím řízení Zadavatele evidovaným pod. č. N006/24/V00006474 |
| Příloha č. 6 | * Platné řídící a pracovní dokumenty Zadavatele z oblasti TKaD * Přehled metod, metody, kvalifikace | Zadávací dokumentace v Zadávacím řízení Zadavatele v systému NEN evidované pod č. N006/24/V00006474 |

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 10 Kvalifikace dodavatele, řízení kvality

1. **Kvalifikace dodavatele, řízení kvality**
   1. **KVALIFIKACE DODAVATELE**
      1. Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody zaveden dokumentovaný systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001, tento systém udržovat a neustále zlepšovat. Dodavatel bude mít po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody platný certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.  
         V případě, že Dodavatel na výzvu osoby zastupující Zadavatele ve věci řízení kvality neprokáže splnění této povinnosti ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty stanovené mu Zadavatelem, má Zadavatel právo uplatnit a Dodavatel povinnost zaplatit smluvní pokutu uvedenou v čl. II.11 přílohy č. 2 této Rámcové dohody nebo dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi Dodavateli.
      2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), nebo platný certifikát o zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 vydaného osobou akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., nebo platný certifikát, rovnocenný výše uvedenému certifikátu, vydaný akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie, nebo potvrzení certifikačního orgánu o úspěšném provedení certifikace a o přípravě vydání nového certifikátu. Dodavatel může tuto povinnost splnit i tak, že 1x ročně (nejpozději však do 31. ledna každého roku po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody) předá osobě zastupující Zadavatele ve věcech řízení kvality vyplněný formulář „Dotazník pro hodnocení přístupu dodavatelů zboží a služeb k ŽP“ s umístěním v kategorii A až C. V případě, že Dodavatel na výzvu osoby zastupující Zadavatele ve věci řízení kvality neprokáže splněné této povinnosti ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty stanovené mu Zadavatelem, má Zadavatel právo uplatnit a Dodavatel povinnost zaplatit smluvní pokutu uvedenou v čl. II.11 přílohy č. 2 této Rámcové dohody nebo dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi Dodavateli.
      3. Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody platný certifikát shody systému managementu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky podle ČSN ISO 45001 vydaného osobou akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., nebo platný certifikát, rovnocenný výše uvedenému certifikátu, vydaného akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie, nebo potvrzení certifikačního orgánu o úspěšném provedení certifikace a o přípravě vydání nového certifikátu. Dodavatel může tuto povinnost splnit i tak, že 1x ročně (nejpozději však do 31. ledna každého roku po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody) předá osobě zastupující Zadavatele ve věcech řízení kvality vyplněný formulář „Dotazník pro hodnocení přístupu dodavatelů zboží a služeb k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ s umístěním v kategorii A až C.  
         V případě, že Dodavatel na výzvu osoby zastupující Zadavatele ve věci řízení kvality neprokáže splnění této povinnosti ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty stanovené mu Zadavatelem, má Zadavatel právo uplatnit a Dodavatel povinnost zaplatit smluvní pokutu uvedenou v čl. II.11 přílohy č. 2 této Rámcové dohody nebo dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi Dodavateli.
      4. Dodavatel je povinen zajistit, aby po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody bylo prováděno svařování ITP na membránové stěně z oceli T24 (pro opravy membránových stěn) výhradně osobou jež má platný svařovací certifikát pro svařování materiálu T24 (7CrMoVtiB10-10) a to předložením certifikátu svářeče, který musí být certifikovaný podle ČSN EN ISI 9606-1 s oprávněním na svařovaní tlakových zařízení podle PED 2014/68/EU. Součástí tohoto ITP je také svařovací postup WPS na tzv. 4 vrstvý svar. Dodavatel musí tuto povinnost splnit před podpisem Rámcové dohody a 1x za 6 měsíců předá osobě zastupující Zadavatele ve věcech technických (pro činnosti TKaD) doklad o přezkoušení. V případě, že Dodavatel na výzvu osoby zastupující Zadavatele ve věci technických (pro činnosti TKaD) neprokáže splnění této povinnosti ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty stanovené mu Zadavatelem, má Zadavatel právo uplatnit a Dodavatel povinnost zaplatit smluvní pokutu uvedenou v čl. II.11 přílohy č. 2 této Rámcové dohody nebo dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi Dodavateli.
      5. Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti dohody v platnosti potřebná oprávnění a povolení k poskytování předmětu plnění v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, případně tuto povinnost musí splnit poddodavatelem, vyjma činností uvedených v čl. II.7 přílohy č. 2 této Rámcové dohody.  
         V případě, že Dodavatel plní předmět plnění a nemá některá z oprávnění nebo je nemá platná po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody (a není schopen na tuto dobu a/nebo činnost doložit splnění této povinnosti poddodavatelem), má Zadavatel právo přerušit realizaci příslušného PP a uplatnit smluvní pokutu uvedenou v čl. II.11 přílohy č. 2 této Rámcové dohody a současně dokončit přerušený PP sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklad Dodavatele. Při opakovaném nesplnění této povinnosti poruší Dodavatel dohodu podstatným způsobem.
   2. **ŘÍZENÍ KVALITY**
      1. Kontroly a zkoušky budou Dodavatelem specifikovány v Plánu kontrol a zkoušek (dále i PKZ). Plán kontrol a zkoušek Dodavatel zpracuje u všech akcí prováděných na zařízení kategorie 1, zařízení kategorie 2, vyhrazených technických zařízeních (dále i VTZ) a zařízeních, na kterých probíhají zvláštní procesy (nedestruktivní zkoušky, tepelné zpracování a svařování), pokud Zadavatel písemně nepovolí práce bez PKZ, přičem z tohoto důvodu je Dodavatel při přípravě úkolu PP povinen prověřit, zda je či není dotčené zařízení klasifikováno kategorií 1 nebo kategorií 2 v registru zařízení vedeném v systému Zadavatele PassPort AS8, zda se jedná či nejedná o vyhrazené technické zařízení dle obecně závazných právních předpisů, nebo zda na takovém zařízení budou prováděny zvláštní procesy (nedestruktivní zkoušky, tepelné opracování nebo svařování). Dodavatel bude dále zpracovávat PKZ vždy, pokud si to prokazatelně vyžádá Zadavatel. Dodavatel musí zajistit pro zástupce Zadavatele, na jeho žádost, všechny potřebné prostředky a pomoc včetně přístupu k výkresům a výrobním zkouškám. Řízení a tvorba Plánu kontrol a zkoušek je popsána v metodice SKČ\_ME\_0116 - Plán kvality a plán kontrol a zkoušek dodávek technických zařízení DOKE, která je součástí této Rámcové dohody v Příloze č. 9 k této Rámcové dohodě.
      2. Dodavatel Zadavateli zajistí provádění odběratelských kontrol, kontrol dodržování kvality ve výrobě, montáže a prováděných prací, kontroly plnění odborné způsobilosti pracovníků a auditů systému managementu kvality (dále jen souhrnně kontroly) u Dodavatele i jeho poddodavatelů. Pro provedení auditů a kontrol poskytne Dodavatel svou součinnost Zadavateli. Tyto kontroly nezbavují Dodavatele povinnosti provádět vlastní kontroly včetně kontrol poddodavatelů a nezbavují jej odpovědnosti za případné vady plnění. Při zjištění, že Dodavatel provádí plnění v rozporu se zákonnými či smluvními povinnostmi, Zadavatel upozorní na tuto skutečnost Dodavatele a uvede požadavek a lhůtu na provedení nápravy, a to písemně, např. zápisem do montážního deníku. Dodavatel je povinen provést nápravu bez zbytečného odkladu. V případě že Zadavatel označí zjištění za systémovou neshodu, je Dodavatel povinen provést analýzu kořenových příčin neshody a navrhovaná nápravná opatření zaslat k odsouhlasení příslušnému zástupci Zadavatele uvedenému v této Rámcové dohodě nebo v Pravidlech chování. Následně bude Dodavatel prokazatelně a bez zbytečného odkladu informovat Zadavatele o vypořádání takové neshody.
      3. Dodavatel se zavazuje, že bude plnění dle této Rámcové dohody poskytovat pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
      4. Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí, aby pracovníci ovlivňující shodu s požadavky na produkt, kteří budou poskytovat jednotlivá plnění dle této Rámcové dohody, byli kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností, a to v celém dodavatelském řetězci. Dodavatel bude udržovat záznamy o vzdělávání, výcviku, dovednostech a zkušenostech a je povinen při kontrole poskytnout Zadavateli potřebnou součinnost, včetně doložení potřebných dokladů.

**Rámcová dohoda na ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL**

č. *Doplní Zadavatel před podpisem Rámcové dohody*

**na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v Elektrárně Mělník**

# PŘÍLOHA Č. 11 Poddodavatelé prací v místě plnění

**XI.**

1. **Poddodavatelé prací v místě plnění**
   1. **Seznam poddodavatelů prací v místě plnění**
      1. Dodavatel je povinen vytvořit (nejpozději před první činností prováděnou dle Realizační smlouvy poddodavatelem prací v místě plnění) a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů prací v místě plnění dle této Rámcové dohody. Seznam poddodavatelů musí vždy obsahovat kompletní poddodavatelský řetězec vč. vyjádření podílu poddodavatele kdekoliv v řetězci na celkovém plnění a současně informace, zda na některého z poddodavatelů dopadá některé ze sankčních opatření uvedených v čl.II.7 této Rámcové dohody.
      2. Požadavky na rozsah informací vedených o poddodavatelích ve výše uvedeném seznamu poddodavatelů stanovuje a kontroluje osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických nebo ve věcech kontroly dodržování zásad „open-book. Seznam poddodavatelů práce v místě plnění bude obsahovat zejména identifikační údaje poddodavatele, prohlášení Dodavatele o uzavření smlouvy s poddodavatelem a prohlášení Dodavatele o sdělení povinností vyplývajících Dodavateli z této Rámcové dohody poddodavateli v rozsahu přiměřeném podílu příslušného poddodavatele na plnění příslušné Realizační smlouvy.
      3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit ze seznamu poddodavatele prací v místě plnění na základě prokazatelného porušení podmínek této Rámcové dohody, dále v případě, že poddodavatel není dlouhodobě využíván k plnění této Rámcové dohody anebo z jiných závažných důvodů (zejména v případech porušování obecně závazných právních předpisů nebo této Rámcové dohody). V případě vyřazení ze seznamu poddodavatelů podle tohoto bodu musí ke znovuzařazení prokazatelně udělit písemný souhlas osoba zastupující Zadavatele ve věcech technických nebo ve věcech kontroly dodržování zásad „open-book na písemnou žádost Dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo z vážných důvodů takový písemný souhlas odepřít, o čemž Dodavatele prokazatelně bez zbytečného odkladu informuje.
      4. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je Dodavatel oprávněn vyžádat si souhlas se zajištěním předmětu plnění dle příslušné Realizační smlouvy poddodavatelem, který není uveden na seznamu poddodavatelů prací v místě plnění, a to zápisem do Deníku. Podmínky uvedené v čl.II.7 této Rámcové dohody pro změnu/doplnění poddodavatele z pohledu sankcí však platí i pro tento případ. Pokud s tím bude osoba zastupující Zadavatele při jednání ve věcech technických souhlasit, uvede to výslovně do Deníku. Takový souhlas je však jednorázový a platí pouze pro činnosti spojené s konkrétním, v Deníku uvedeným pracovním příkazem.
   2. **OMEZENÍ POČTU ÚROVNÍ PODDODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE**
      1. Za účelem kontroly dodržování podmínek této Rámcové dohody, u kterých má Dodavatel povinnost zajistit jejich dodržování u všech poddodavatelů, je Dodavatel povinen mít uzavřenou smlouvu s každým poddodavatelem vedeným na výše uvedeném seznamu, která musí všechny relevantní povinnosti a podmínky obsahovat, a na vyžádání osoby zastupující Zadavatele ve věcech technických ji předložit ke kontrole.
      2. Dodavatel je povinen na základě takového smluvního vztahu hradit veškeré činnosti poddodavatele prací v místě plnění, které souvisí s plněním této Rámcové dohody, přímo konkrétnímu poddodavateli, který takové činnosti provedl, a na žádost osoby zastupující Zadavatele ve věcech kontroly dodržování zásad „open-book“ tuto skutečnost kdykoliv doložit např. fakturami nebo účetními výkazy.
      3. Osoba zastupující Zadavatele ve věcech kontroly dodržování zásad „open-book“ může v opodstatněných případech na základě žádosti Dodavatele udělit písemnou výjimku z povinností uvedených v odst. XI.2.1 a XI.2.2 této přílohy výše. Pokud Zadavatel takovou výjimku udělí, je Dodavatel povinen smluvně zajistit u příslušného poddodavatele a jeho poddodavatele, že na výzvu osoby zastupující Zadavatele ve věcech kontroly dodržování zásad „open-book“ předloží Dodavatel faktury nebo účetní výkazy související s úhradou činností prováděných poddodavatelem poddodavatele.